Václav Drofa xxxxxx xxxxxx IČO: 46826629 DIČ: CZ530706212

| Váš dopis značka / ze dne | Naše značka | ##### Vyřizuje / linka | #### Karlovy Vary |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KK 427/OŘP/22 | Jana Chochelová/726 | 6. 5. 2022 |

Objednávka č.		00872 00005/22/ORP		celková maximální cena	1 135 313,94 Kč

V souladu s rámcovou smlouvou o dílo ev. č. KK 01927/2022 (dále jen „smlouva“), uzavřenou dne 4. 5. 2022, u Vás objednáváme pro část zakázky č. 1, Chebsko - sever,  provedení kontroly výskytu a likvidace invazních rostlin dle bližší specifikace uvedené v přílohách objednávky.

Pro každou zasaženou plochu je určen způsob likvidace – chemické/mechanické metody. Při aplikování chemické metody likvidace budou dodržena pravidla pro použití daného přípravku s ohledem na charakter daných ochranných pásem a zón, zákony a předpisy.  Provedení prací bude realizováno dle Metodiky stanovené ve smlouvě.

Termín zahájení prací: do 7 kalendářních dnů od termínu potvrzení objednávky zhotoviteli

Termín dokončení 1. etapy prací:  30. 6. 2022

Termín kontroly: 1. 7. 2022 – 31. 7. 2022

Převzetí prací 1. etapy: 1. 7. 2022 – 19. 8. 2022

Termín dokončení 2. etapy prací:  30. 9. 2022

Termín kontroly: 1. 10. 2022 – 31. 10. 2022

Převzetí prací 2. etapy: 1. 10. 2022 – 22. 11. 2022

V termínu od zahájení prací do 30. 9. 2022 bude prováděna průběžná kontrola stavu lokalit a dodržení metodiky při provádění prací.

Práce lze fakturovat ihned po převzetí prací.

Jednotková cena byla stanovena na 8 200 Kč/ha/rok bez DPH, 9 922 Kč/ha/rok včetně DPH (dále jen „roční jednotková cena“). Celková výměra zasažených ploch uvedených v příloze objednávky činí 
1 144 239 m2.

Roční jednotková cena nesmí překročit cenu uvedenou ve smlouvě a pro jednotlivé etapy bude fakturováno v souladu s Pravidly přebírání a fakturace díla, přílohou č. 2 smlouvy.

Platba na fakturu

Kopii objednávky přiložte k daňovému dokladu.

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj

Odbor řízení projektů

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

Podmínky fakturace:

•	splatnost faktury 20 kalendářních dní

•	příloha faktury:

protokol o převzetí díla podepsaný objednatelem

pravidla přebírání a fakturace díla

………………………………

Ing. Květa Hryszová vedoucí odboru řízení projektů

Přílohy:

Tabulky pozemků, mapy území a GIS data v elektronické podobě