R Á M C O V Á   D O H O D A

o poskytování podlahářských prací

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,

se sídlem:						U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

IČ: 000 64 165					DIČ: CZ00064165

zastoupena:					prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem

bankovní spojení:				xxx

číslo účtu: 						xxx

zástupce pro technická jednání:	vedoucí Oddělení stavební a strojní

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Konstruktis Praha, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10472

se sídlem:						Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

IČ: 45799431                          DIČ: CZ45799431

bankovní spojení: 				xxx

číslo účtu: 						xxx

zastoupená: 					Františkem Niklem, jednatelem

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 131 až 137 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), tuto

Rámcovou dohodu o poskytování podlahářských prací (dále jen „Smlouva“)

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

## Tato Smlouva je uzavřena na základě vyhodnocení výsledků nadlimitní veřejné zakázky s názvem „RD na pokládku podlah a podlahových krytin“, zveřejněné dne 8.2.2022 v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem VZ0130613.

## Nabídka Zhotovitele byla vyhodnocena v rámci zadávacího řízení jako nejvhodnější.

## Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, které bude plnit na základě Dílčích objednávek uzavřených k provedení předmětu veřejných zakázek zadávaných na základě Smlouvy, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, které Objednatel stanovil pro zadání Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění včetně doby trvání Smlouvy, obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti.

# PŘEDMĚT SMLOUVY

## Předmětem smlouvy je provádění podlahářských prací v objektech Objednatele.

## Podlahářské práce budou prováděny i za provozu klinik a oddělení, s minimálními nároky na zábory a uzavření provozu (24 hod. denně, 7 dní v týdnu). Objednatel je oprávněn nárokovat provedení prací i v průběhu mimopracovní doby, tj. v den pracovního volna (sobota), v den pracovního klidu (neděle) nebo státem uznaných státních svátků a v době noční, tj. od 22,00 hod. do 6,00 hod. Podlahářské práce, dodávky a služby související s těmito pracemi budou odpovídat požadavkům platného stavebního zákona, zákona o technických požadavcích na výrobky, předpisům o zdravotnických zařízeních a příslušným ČSN normám.

## Realizace podlahářských prací bude probíhat dle potřeb Objednatele na základě této Smlouvy a jednotlivých Výzev Objednatele k předložení návrhu na uzavření dílčí smlouvy, kde bude uveden rozsah a místo plnění.

## Objednatel si vyhrazuje právo měnit Zhotovitelem navržený materiál pro realizaci prací. Objednatel požaduje použití ekologicky šetrných materiálů, které budou odolné vůči chemickým přípravkům (např.: dezinfekci) a budou vhodné do zdravotnického provozu.

## Předmětem této Smlouvy je úprava rámcových podmínek týkajících se jednotlivých veřejných zakázek na poskytování podlahářských prací dle požadavků Objednatele. Jednotlivé (dílčí) veřejné zakázky budou zadávány po dobu platnosti této Smlouvy, přičemž je stanoveno, že samotné plnění konkrétní veřejné zakázky může přesáhnout dobu, po kterou platí tato Smlouva (bude-li zadána v souladu s touto Smlouvou).

## Smlouva nevytváří kontraktační povinnost. Jednotlivé veřejné zakázky, jejichž předmětem bude poskytování podlahářských prací, budou Zhotovitelem plněny řádně, včas, s odbornou péčí a v souladu s pokyny Objednatele (dále také jen „dílčí plnění“). Povinnost Zhotovitele realizovat jednotlivé veřejné zakázky vzniká až jeho akceptací Výzvy k předložení návrhu na uzavření smlouvy (dále jen „Výzva“) blíže specifikované v čl. 5 této Smlouvy.

## Objednatel se zavazuje, že za poskytování prací na základě jednotlivých Výzev potvrzených zhotovitelem bude platit Zhotoviteli odměnu dle čl. 4 této Smlouvy.

## TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

## Termíny plnění jednotlivých veřejných zakázek budou závazně stanoveny vždy pro každou jednotlivou veřejnou zakázku v příslušné Výzvě. Zhotovitel je však povinen nastoupit na provedení každého dílčího plnění nejpozději do 2 dnů od písemného potvrzení Výzvy.

## Místem plnění jsou objekty Objednatele. Konkrétní místo plnění dílčí veřejné zakázky bude upřesněno v konkrétní Výzvě.

# CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena za provedení podlahářských prací bude stanovena na základě skutečných výměr provedených prací. Specifikace jednotkových nabídkových cen bude stanovena v souladu s Cenovou nabídkou Zhotovitele, která tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. Pokud oceňovaná položka nebude součástí přílohy č. 2, bude oceněna dle aktuálního ceníku URS Praha. Během prací nebudou připuštěny vícenáklady, vyjma vícenákladů, které nebyly známy před zahájením prací a vyplynuly ze stavebně technického stavu, který byl zjištěn při odkrytí konstrukcí v průběhu prací.

## Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po ukončení prací dle konkrétní Výzvy, a to po převzetí prací Objednatelem na základě Písemného předávacího protokolu a Soupisu provedených činností potvrzeného Objednatelem.

## Platba bude probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

## Každá faktura – daňový doklad bude vystavena podle § 26 s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Faktura bude Zhotovitelem odeslána elektronicky ve formátu ISDOC nebo PDF na adresu faktury@vfn.cz nebo doručena na Ekonomický úsek Objednatele, odbor účetnictví a bude mít, kromě zákonem stanovených údajů, zejména tyto náležitosti:

## datum splatnosti;

## číslo Smlouvy, číslo objednávky (Výzvy);

## identifikaci Objednatele a Zhotovitele včetně IČ;

## razítko a podpis zodpovědné osoby;

## soupis provedených činností.

## V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v odst. 4 tohoto článku, bude neúplná nebo nesprávná, Objednatel ji ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli vrátí k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli.

## Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) je den ukončení podlahářských prací dle konkrétní Výzvy uvedený v Soupisu provedených činností, který bude nedílnou součástí faktury – daňového dokladu.

## Splatnost veškerých faktur - daňových dokladů, vystavených na základě příslušné Objednávky činí 60 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury Objednateli.

## Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazby DPH.

## ZADÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

## Jednotlivé veřejné zakázky zadávané na základě této Smlouvy budou Objednatelem realizovány dle konkrétních potřeb, na základě písemné Výzvy a písemného potvrzení této Výzvy Zhotovitelem, které je přijetím návrhu Dílčí smlouvy. Tyto Výzvy mohou být činěny rovněž elektronickými prostředky.

## Písemná Výzva dle předchozího odstavce bude obsahovat minimálně následující údaje:

- označení smluvních stran,

- ustanovení, že se jedná o písemnou výzvu dle zákona spolu s odkazem na evidenční číslo této Smlouvy,

- předmět konkrétní veřejné zakázky, spolu s požadovaným termínem plnění,

- adresu či kontakt, kam má být odesláno písemné potvrzení Výzvy,

- pořadové číslo Výzvy.

## V případě pochybností je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele doplňující informace. Neučiní-li tak, má se za to, že pokyny uvedené ve Výzvě jsou pro něj dostatečné pro plnění veřejné zakázky a nemůže se z tohoto důvodu zprostit odpovědnosti za nesplnění či za vadné plnění zakázky.

## Písemné potvrzení Výzvy je možné učinit i elektronicky, a to na emailovou adresu uvedenou v čl. 7 této Smlouvy. Toto potvrzení bude zároveň přijetím návrhu smlouvy.

## Zhotovitel se zavazuje, že potvrdí přijetí či odmítnutí Výzvy ve lhůtě 2 pracovních dnů od jejího doručení. Nepotvrzení této Výzvy ve stanovené lhůtě zakládá právo Objednatele na zrušit tuto Výzvu.

# PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

## Smluvní strany se zavazují informovat bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků smluvních stran.

## Zhotovitel je povinen, bude-li Objednatelem předložen požadavek na změnu předmětu nebo rozsahu plnění, neprodleně Objednateli sdělit případné dopady této změny na časový plán nebo cenu.

## Zhotovitel se zavazuju k tomu, že po celou dobu plnění bude mít dostatečnou kapacitu svých zaměstnanců, technické a materiálové vybavení pro rozsah požadovaného plnění v souladu se zadávací dokumentací.

## Zhotovitel je jako původce odpadů vznikajících při provádění činností dle této Smlouvy odpovědný za nakládání s těmito odpady (dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a je povinen dodržovat povinnosti dané platnou legislativou.

## Zhotovitel se zavazuje k tomu, že budu plnit předmět této smlouvy řádně a včas a budu odpovídat Objednateli a třetím osobám za veškeré prokazatelné škody, které vzniknou nedodržením této povinnosti.

## Při pohybu zaměstnanců Zhotovitele, včetně jeho poddodavatelů, kteří se budou podílet na podlahářských pracích ve všech areálech Objednatele, platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů, dále nebudou svým chováním narušovat řád a provoz zdravotnických pracovišť, činnost personálu a klid pacientů.

## Zhotovitel zabezpečí před zahájením, popř. i v průběhu prací pracoviště proti šíření prachu.

## Zhotovitel zajistí průběžný úklid všech přístupových cest a všech dotčených prostor pracoviště tak, aby nebyl ohrožen ani omezen pohyb personálu, pacientů a návštěvníků. Po dokončení prací a předání díla zajistí Zhotovitel kompletní úklid prostor dotčených plněním díla.

## Zaměstnanci Zhotovitele včetně jeho poddodavatelů se budou pohybovat pouze ve vymezeném prostoru souvisejícím s plněním díla a po vymezených přístupových a zásobovacích cestách.

## Zaměstnanci Zhotovitele včetně jeho poddodavatelů budou mít povinnost identifikace (označení pracovního oděvu logem společnosti Zhotovitele).

## Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 105 zákona předložit do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele Objednateli seznam, ve kterém uvede, jaké části předmětu plnění a v jakém rozsahu bude plnit prostřednictvím poddodavatele, spolu s identifikací poddodavatele a uvedením rozsahu jeho plnění, pokud mu jsou známi. Poddodavatelé, kteří nebyli tímto způsobem identifikováni a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni dodatečně, a to nejpozději před zahájením plnění veřejné zakázky tímto poddodavatelem.

## Zhotovitel bere na vědomí, že vjezd do areálu VFN v Praze je zpoplatněn částkou 40,- Kč za každou započatou půlhodinu, vyjma prvé, která je zdarma. Tuto skutečnost Zhotovitel zahrnul do své nabídkové ceny.

- Zhotovitel odpovídá za vybavení svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů ochrannými pracovními pomůckami a za dodržování předpisů BOZP a PO zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů a za případné škody, vzniklé v souvislosti s realizací díla Objednateli i třetím osobám.  Zhotovitel se zavazuje předat před zahájením prací Objednateli identifikaci rizik, která vyplývají z činnosti zhotovitele při provádění prací.

- Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny osoby vstupující v souvislosti s prováděním prací do areálů objednatele s riziky souvisejícími s prováděním prací stanovenými ve smlouvě a vyplývající ze specifik pracoviště.

- Zaměstnanci Zhotovitele včetně jeho poddodavatelů jsou povinni:

    - respektovat pokyny osob stanovených v čl. 7 odst. 3 této smlouvy a příslušných vedoucích zaměstnanců Objednatele (odpovědná osoba VFN)

    - nevstupovat do provozů klinik, provozních nebo skladových objektů a prostor areálu Objednatele, nevstupovat na střechy, do rozvoden, prostorů pod úrovní terénu apod. bez souhlasu odpovědné osoby VFN.

    - informovat odpovědnou osobu VFN před zahájením činnosti, pokud může mít taková činnost negativní dopad na bezpečnost osob, omezení pohybu, technická zařízení nebo požární ochranu.

    - při požáru volat tel. č. na ohlašovnu požáru, které je uvedeno ve vyvěšené PPS (požární poplachová směrnice), pokud číslo na ohlašovnu požáru není k dispozici, volat přímo HZS, tel. 150 (v tomto případě neprodleně informovat hlavní vrátnici Objednatele, tel. 224963120).

    - dodržovat požární řády pracovišť, v případě vzniku požáru či jiné mimořádné události dodržovat požární poplachové směrnice a evakuační plány.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění prací používat pouze řádně revidovaná a kontrolovaná el. zařízení, spotřebiče a nástroje.

- Zhotovitel je povinen mít v platnosti a udržovat po celou dobu trvání smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti Zhotovitele, která je předmětem této veřejné zakázky, s limitem pojistného plnění v minimální výši 2.000.000 Kč. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby.

- Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit Objednateli dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

- REKLAMACE A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

## Zhotovitel odpovídá za to, že plnění podle příslušných Výzev potvrzených Zhotovitelem bude provedeno řádně a včas v souladu s Rámcovou dohodou a Zadávacími podmínkami k veřejné zakázce.

## Zhotovitel poskytuje záruku za to, že výstupy z prováděných podlahářských prací nebudou mít právní vady a nebudou zatíženy právy třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly užití jeho předmětu k účelu dle příslušné Výzvy.

## Zhotovitel je povinen předat předmět dílčího plnění Objednateli kompletní a bez zjevných vad, v době a místě plnění. Kontaktní osobou za zhotovitele je xxx Kontaktní osobou za Objednatele je xxx

## Předání a převzetí plnění potvrdí Objednatel a Zhotovitel podpisem písemného předávacího protokolu, v němž bude uveden stav předmětu plnění v okamžiku předání a jeho případné vady a nedodělky.

## Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Vadou se rozumí zejména neúplnost plnění, nefunkčnost nebo nesplnění v nabídce uvedených vlastností či poškození. Objednatel je oprávněn před převzetím dílčího plnění požadovat odstranění zjištěných vad opravou, jsou-li opravitelné. V případě neodstranitelných vad Zhotovitel poskytne nové plnění. Objednatel je také oprávněn odmítnout převzít předmět dílčího plnění v případě, že se u dílčího plnění vyskytuje větší počet vad. Zhotovitel je v tomto případě povinen odstranit vady okamžitě. V případě, že vady Zhotovitel neodstraní ještě ve stanovené době plnění, dostává se do prodlení s předáním předmětu dílčího plnění. Převezme-li Objednatel předmět plnění s vadami uvedenými v předávacím protokolu, je Zhotovitel povinen vady díla odstranit neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od dne sepsání předávacího protokolu.

## Záruční doba na dílo činí minimálně 24 měsíců ode dne předání každého dílčího plnění. Záruční doba se vztahuje na kompletní dílo včetně jeho dodávek a počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků.

## V průběhu sjednané záruční doby má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit oprávněně a řádně reklamované vady. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní bezodkladně po zjištění vady písemnou formou (dopisem, e-mailem) nebo do rukou oprávněného zástupce Zhotovitele.

## Na odstraňování reklamovaných vad nastoupí Zhotovitel po uplatnění reklamace (dopisem, e-mailem) v dále sjednaných termínech: u závad ohrožujících zdraví, život nebo při odvracení hrozících škod velkého rozsahu bezprostředně, ještě týž den; u závad, kdy hrozí přerušení provozu následující den; u závad, kdy nehrozí nebezpečí z prodlení nebo škody z hrozícího zastavení provozu po dohodě s Objednatelem, nejpozději do 10-ti dnů. Lhůta pro odstranění závad mající vliv na nepřetržitý provoz kliniky je tři dny; ostatní závady Zhotovitel odstraní ve lhůtě 10 dnů od obdržení reklamace.

# ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ

## Zhotovitel nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů, této Smlouvy a jednotlivých Dílčích smluv.

## Zhotovitel se zavazuje k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

## Zhotovitel neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržel od druhé smluvní strany v případě, že na nesprávnost takového zadání druhou stranu písemně upozornila před vznikem odpovídající škody. Smluvní strany nejsou odpovědné za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.

## V případě prodlení Zhotovitele s řádným předáním dílčího plnění bez zavinění Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč a dále smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny dílčího plnění za každý započatý den prodlení s dodržením termínu dílčího plnění.

## V případě prodlení Objednatele se zaplacením řádně fakturované ceny dílčího plnění je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti.

## Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele mít a udržovat pojištění odpovědnosti za škody v rozsahu dle čl. 6 odst. 17 a 18 smlouvy sjednávají strany této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

## V případě prodlení s odstranění vad a nedodělků díla při přejímce díla je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

## V případě prodlení s odstraňováním reklamovaných vad je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

## V případě nedodržení povinnosti stanovené v čl. 12 odst. 2 smlouvy má Objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvou. Objednatel má zároveň právo Smlouvu vypovědět bez udání výpovědní doby.

## V případě nesplnění povinností uvedených v článku 6 odst. 11 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.

## Úhrada jakékoli smluvní pokuty nemá vliv na povinnost Zhotovitele uhradit Objednateli způsobenou škodu v plné výši. Případná škoda se hradí zvlášť a v plné výši vedle smluvní pokuty.

## Smluvní pokuta bude vyúčtovaná samostatným daňovým dokladem a její splatnost činí 30 dní ode dne doručení daňového dokladu.

# OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ, DŮVĚRNÉ INFORMACE

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen dle ustanovení § 219 odst. 1 zákona a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejnit tuto smlouvu včetně případných dodatků a Výzev vystavených na základě této Smlouvy, zákonem stanoveným způsobem.

# SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

## Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.

## Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění.

## Zhotovitel je oprávněn požadovat konkrétní součinnost Objednatele kdykoliv v průběhu plnění Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být dostatečně specifikována předem.

## Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím kontaktních osob, pověřených zaměstnanců nebo statutárních orgánů, popřípadě členů statutárních orgánů smluvních stran.

## Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň kontaktní osobě. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné dle zápisu v obchodním rejstříku za příslušnou smluvní stranu jednat.

# PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

## Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Je uzavírána na dobu 4 let ode dne účinnosti smlouvy, popřípadě bude trvat do doby, na kterou bude v době účinnosti Smlouvy uzavřena Dílčí objednávka, pokud doba trvání Dílčí objednávky bude přesahovat účinnost této Smlouvy.

## Tuto Smlouvu a dílčí smlouvy, uzavřené na základě Smlouvy, lze zrušit:

## dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek,

## výpovědí

## odstoupením od dílčí smlouvy v případech jejího podstatného porušení, specifikovaných v odst. 3 a 4 tohoto článku.

## Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy v případě, že Zhotovitel nezahájí plnění ve stanoveném termínu (datum a čas), případně pokud nedodává plnění v úplném rozsahu delším než tři (3) dny a nezjedná nápravu ani do dvou (2) dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení.

## Zhotovitel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli a toto prodlení trvá po dobu delší než šedesát (60) dnů po písemném upozornění a nesjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.

## Smlouva může být ukončena též písemnou výpovědí smluvních stran, a to i bez uvedení důvodu, s výpovědní dobou 3 měsíce počínající běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

## Objednatel je dále oprávněn Zhotoviteli písemně vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby pouze z těchto důvodů:

- poruší-li Zhotovitel některou z povinností dle této Smlouvy nebo dle platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat,

- bude-li Zhotovitel plnit závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami nebo v rozporu s pokyny Objednatele,

- bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek anebo zamítne-li soud insolvenční návrh pro nedostatek majetku,

- vstoupí-li Zhotovitel do likvidace,

- pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou,

- z dalších důvodů specifikovaných ve smlouvě.

## Účinky výpovědi nastávají okamžikem jejího doručení Zhotoviteli.

# ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů ČR, zejména z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

## Případné spory smluvních stran budou řešeny smírnou cestou a v případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny příslušnými soudy ČR.

## Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající z plnění dle této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

## Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně. V případě změny či doplnění dohodou se vyžaduje písemný číslovaný dodatek ke Smlouvě.

## Práva a povinnosti účastníků této smlouvy z této Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

## V případě, že se některé ustanovení Smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.

## Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků této smlouvy obdrží po jednom.

## Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1	Výzva k předložení návrhu na uzavření Dílčí smlouvy (součást Výzvy k plnění rámcové smlouvy)

Příloha č. 2	Podlahářské práce 2020 (Cenová nabídka Zhotovitele – vyplněná specifikace prací)

V Praze dne:															V 	Praze dne:

Za Objednatele:														Za Zhotovitele:

…………………………….................										…………..........………………….

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA                                                             Ing. František Nikl

Příloha č. 1	Výzva k předložení návrhu na uzavření Dílčí smlouvy (součást Výzvy k plnění rámcové smlouvy)

VÝZVA K PLNĚNÍ DLE RÁMCOVÉ SMLOUVY PO

POŘ.Č. VÝZVY: RSSP/

| Zhotovitel: |  |
| --- | --- |
| Název akce: |  |
| Rozsah: |  |
| Termín plnění: |  |
| Havárie: | ANO / NE |
| Přílohy: |  |

Vaši akceptaci spolu s cenovou nabídkou zašlete na email:

xxx

…………………….@.vfn.cz

do:

Za VFN vyzývá:

Jméno:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele Výzvu: AKCEPTUJI / NEAKCEPTUJI

Nabídková cena:

Jméno:

Podpis:

Datum:

| Příloha č. 2 Podlahářské práce 2020 (Cenová nabídka Zhotovitele – vyplněná specifikace prací) REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - Rámcová smlouva na podlahářské práce (zadání) |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | U Nemocnice 499/2, 128 08, Praha 2 |  |  | Datum: | 15.11.2021 |
| Zadavatel: |  |  | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze |  |  |  |  |
| Uchazeč: |  |  | Konstruktis Praha, spol. s r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 62 992,00 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 1 550,00 |
|  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 1 550,00 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 61 442,00 |
|  | 771 - Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  | 18 734,00 |
|  | 775 - Podlahy skládané |  |  |  |  |  | 4 180,00 |
|  | 776 - Podlahy povlakové |  |  |  |  |  | 10 098,00 |
|  | 777 - Podlahy lité |  |  |  |  |  | 28 430,00 |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - Rámcová smlouva na podlahářské práce (zadání) |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | U Nemocnice 499/2, 128 08, Praha 2 |  |  | Datum: | 15.11.2021 |
| Zadavatel: |  |  | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze |  |  |  |  |
| Uchazeč: |  |  | Konstruktis Praha, spol. s r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 62 992,00 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 550,00 |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 1 550,00 |
| 192 | K | 997006002 | Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy | t | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| 193 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1,000 | 980,00 | 980,00 |
| 194 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1,000 | 20,00 | 20,00 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 61 442,00 |
|  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 18 734,00 |
| 1 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 1,000 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | K | 771121015 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu | m2 | 1,000 | 55,00 | 55,00 |
| 3 | K | 771151011 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 1,000 | 430,00 | 430,00 |
| 4 | K | 771151012.LSS | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm LE 20 | m2 | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 5 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 1,000 | 510,00 | 510,00 |
| 6 | K | 771161011 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby | m | 1,000 | 15,00 | 15,00 |
| 7 | K | 771161012 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou) | m | 1,000 | 19,00 | 19,00 |
| 8 | K | 771161021 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) | m | 1,000 | 40,00 | 40,00 |
| 9 | K | 771161022 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby | m | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 46 | K | 771473810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných | m | 1,000 | 70,00 | 70,00 |
| 38 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm | m | 1,000 | 190,00 | 190,00 |
| 39 | K | 771474122 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových šikmých, výšky přes 65 do 90 mm | m | 1,000 | 195,00 | 195,00 |
| 40 | K | 771474132 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm | m | 1,000 | 190,00 | 190,00 |
| 47 | K | 771551810 | Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty | m2 | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 48 | K | 771553912 | Opravy podlah z dlaždic teracových lepených, při velikosti dlaždic přes 6 do 9 ks/ m2 | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 35 | K | 771571113 | Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty kladených do malty hladkých přes 9 do 12 ks/ m2 | m2 | 1,000 | 780,00 | 780,00 |
| 44 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 1,000 | 190,00 | 190,00 |
| 31 | K | 771573112 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2 | m2 | 1,000 | 780,00 | 780,00 |
| 32 | K | 771573120 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 50 do 85 ks/m2 | m2 | 1,000 | 930,00 | 930,00 |
| 33 | K | 771573202 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 1,000 | 780,00 | 780,00 |
| 34 | K | 771573224 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 6 do 9 ks/m2 | m2 | 1,000 | 780,00 | 780,00 |
| 45 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 1,000 | 190,00 | 190,00 |
| 49 | K | 771573909 | Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti dlaždic přes 0,5 do 2 ks/m2 | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 |
| 50 | K | 771573932 | Opravy podlah z dlaždic keramických lepených pro vysoké mechanické zatížení, při velikosti dlaždic přes 9 do 12 ks/m2 | kus | 1,000 | 80,00 | 80,00 |
| 24 | K | 771574113 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 1,000 | 780,00 | 780,00 |
| 16 | K | 771574151 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých do 0,5 ks/m2 | m2 | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| 17 | K | 771574154 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 1,000 | 780,00 | 780,00 |
| 18 | K | 771574171 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů do 0,5 ks/m2 | m2 | 1,000 | 680,00 | 680,00 |
| 19 | K | 771574174 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 1,000 | 780,00 | 780,00 |
| 20 | K | 771574241 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 1,000 | 780,00 | 780,00 |
| 21 | K | 771574242 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 1,000 | 780,00 | 780,00 |
| 25 | K | 771574244 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 1,000 | 780,00 | 780,00 |
| 22 | K | 771574261 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 1,000 | 780,00 | 780,00 |
| 23 | K | 771574262 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 1,000 | 780,00 | 780,00 |
| 30 | K | 771574312 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 1,000 | 780,00 | 780,00 |
| 28 | K | 771576113 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 1,000 | 780,00 | 780,00 |
| 29 | K | 771576133 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 1,000 | 780,00 | 780,00 |
| 26 | K | 771577114 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel | m2 | 1,000 | 30,00 | 30,00 |
| 27 | K | 771577115 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo | m2 | 1,000 | 30,00 | 30,00 |
| 36 | K | 771577151 | Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 1,000 | 120,00 | 120,00 |
| 37 | K | 771584123 | Montáž podlah z mozaikových lepenců lepených flexibilním lepidlem keramických glazovaných | m2 | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| 10 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 1,000 | 160,00 | 160,00 |
| 41 | K | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | m | 1,000 | 70,00 | 70,00 |
| 42 | K | 771591117 | Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem | m | 1,000 | 70,00 | 70,00 |
| 15 | K | 771591207 | Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 1,000 | 160,00 | 160,00 |
| 14 | K | 771591211 | Izolace podlahy pod dlažbu rohož pod dlažbu celoplošně lepená roznášecí a separační | m2 | 1,000 | 160,00 | 160,00 |
| 11 | K | 771591222 | Izolace podlahy pod dlažbu fólií v pásech celoplošně lepená s parotěsnou zábranou | m2 | 1,000 | 160,00 | 160,00 |
| 12 | K | 771591232 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry | m | 1,000 | 80,00 | 80,00 |
| 13 | K | 771591262 | Izolace podlahy pod dlažbu spoj izolace na sraz dvou fólií a přelepením lepidlem | m | 1,000 | 80,00 | 80,00 |
| 43 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky | m2 | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
|  | D | 775 | Podlahy skládané |  |  |  | 4 180,00 |
| 68 | K | 775411810 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti přibíjených | m | 1,000 | 60,00 | 60,00 |
| 51 | K | 775413110 | Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjené, s přetmelením | m | 1,000 | 60,00 | 60,00 |
| 52 | K | 775413310 | Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjeného, s přetmelením | m | 1,000 | 60,00 | 60,00 |
| 53 | K | 775413401 | Montáž lišty obvodové lepené | m | 1,000 | 60,00 | 60,00 |
| 54 | K | 775429121 | Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty | m | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| 55 | K | 775449121 | Montáž lišty ukončovací připevněné vruty | m | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| 72 | K | 775510952 | Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování tl. do 22 mm, plochy přes 0,25 do 1 m2 | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| 69 | K | 775511800 | Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených | m2 | 1,000 | 290,00 | 290,00 |
| 70 | K | 775521800 | Demontáž parketových tabulí s lištami do suti lepených | m2 | 1,000 | 290,00 | 290,00 |
| 56 | K | 775526210 | Montáž podlah parketových masivních mozaikových nebo kazetových s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování s podkladem z OSB desek, z tabulí rozměru, do 450x450 mm (plochy do 0,205 m2 /kus) lepených | m2 | 1,000 | 590,00 | 590,00 |
| 57 | K | 775526250 | Montáž podlah parketových masivních mozaikových nebo kazetových s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování s podkladem z OSB desek, z tabulí rozměru, přes 500x500 mm (plochy přes 0,250 m2 /kus) lepených | m2 | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| 58 | K | 775541161 | Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel vinylových na dřevovláknité nebo kompozitní desce, spojovaných zaklapnutím na zámek | m2 | 1,000 | 130,00 | 130,00 |
| 71 | K | 775541811 | Demontáž plovoucích podlah laminátových, dýhovaných, vinylových ap. lepených | m2 | 1,000 | 80,00 | 80,00 |
| 59 | K | 775591191 | Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící | m2 | 1,000 | 15,00 | 15,00 |
| 60 | K | 775591193 | Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky termoizolační | m2 | 1,000 | 15,00 | 15,00 |
| 61 | K | 775591311 | Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní lak | m2 | 1,000 | 60,00 | 60,00 |
| 62 | K | 775591312 | Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro běžnou zátěž (bytové prostory apod.) | m2 | 1,000 | 110,00 | 110,00 |
| 63 | K | 775591314 | Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, taneční sály, restaurace apod.) | m2 | 1,000 | 130,00 | 130,00 |
| 64 | K | 775591411 | Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr olejem a voskování | m2 | 1,000 | 130,00 | 130,00 |
| 65 | K | 998775101 | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| 66 | K | 998775105 | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m | t | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| 67 | K | 998775181 | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 10 098,00 |
| 73 | K | 776111112 | Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového | m2 | 1,000 | 110,00 | 110,00 |
| 74 | K | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 1,000 | 120,00 | 120,00 |
| 75 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 1,000 | 168,00 | 168,00 |
| 76 | K | 776111117 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | m2 | 1,000 | 410,00 | 410,00 |
| 77 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 1,000 | 45,00 | 45,00 |
| 78 | K | 776111411 | Příprava podkladu montáž dilatační pásky podlah | m | 1,000 | 20,00 | 20,00 |
| 79 | K | 776121111 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah | m2 | 1,000 | 110,00 | 110,00 |
| 80 | K | 776121411 | Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) | m2 | 1,000 | 160,00 | 160,00 |
| 81 | K | 776121511 | Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah zábrana proti vlhkosti | m2 | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
| 82 | K | 776131111 | Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken | m2 | 1,000 | 900,00 | 900,00 |
| 83 | K | 776141111 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 1,000 | 410,00 | 410,00 |
| 84 | K | 776141123 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm | m2 | 1,000 | 580,00 | 580,00 |
| 112 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 1,000 | 190,00 | 190,00 |
| 113 | K | 776201813 | Demontáž povlakových podlahovin lepených z velkých ploch strojně | m2 | 1,000 | 190,00 | 190,00 |
| 118 | K | 776201911 | Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyříznutím a očistěním podkladu plochy přes 0,25 do 0,50 m2 | kus | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| 119 | K | 776201922 | Ostatní opravy údržba stávajících podlahovin elastických včetně ošetření polymerním nátěrem dvouvrstvým jednosložkovým | m2 | 1,000 | 110,00 | 110,00 |
| 120 | K | 776201931 | Ostatní opravy údržba stávajících podlahovin textilních čištění mokré intenzivním čističem | m2 | 1,000 | 30,00 | 30,00 |
| 85 | K | 776211111 | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních | m2 | 1,000 | 290,00 | 290,00 |
| 86 | K | 776211121 | Montáž textilních podlahovin lepením pásů elektrostaticky vodivých | m2 | 1,000 | 290,00 | 290,00 |
| 87 | K | 776211211 | Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních | m2 | 1,000 | 290,00 | 290,00 |
| 88 | K | 776211221 | Montáž textilních podlahovin lepením čtverců elektrostaticky vodivých | m2 | 1,000 | 290,00 | 290,00 |
| 89 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
| 90 | K | 776221121 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých | m2 | 1,000 | 390,00 | 390,00 |
| 91 | K | 776222111 | Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů | m2 | 1,000 | 410,00 | 410,00 |
| 92 | K | 776223111 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) | m | 1,000 | 70,00 | 70,00 |
| 93 | K | 776231111 | Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem | m2 | 1,000 | 330,00 | 330,00 |
| 94 | K | 776251111 | Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 1,000 | 330,00 | 330,00 |
| 95 | K | 776251121 | Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých | m2 | 1,000 | 330,00 | 330,00 |
| 96 | K | 776251411 | Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah svařováním za tepla | m | 1,000 | 120,00 | 120,00 |
| 114 | K | 776301811 | Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky | m | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 97 | K | 776311111 | Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně stupnice, šířky do 300 mm | m | 1,000 | 140,00 | 140,00 |
| 98 | K | 776311211 | Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně podstupnice, výšky do 200 mm | m | 1,000 | 130,00 | 130,00 |
| 99 | K | 776321111 | Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm | m | 1,000 | 130,00 | 130,00 |
| 100 | K | 776321211 | Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm | m | 1,000 | 130,00 | 130,00 |
| 115 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 1,000 | 60,00 | 60,00 |
| 101 | K | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | m | 1,000 | 115,00 | 115,00 |
| 102 | K | 776411121 | Montáž soklíků lepením schodišťových, výšky do 60 mm | m | 1,000 | 115,00 | 115,00 |
| 103 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 1,000 | 115,00 | 115,00 |
| 104 | K | 776421211 | Montáž lišt schodišťových samolepících | m | 1,000 | 125,00 | 125,00 |
| 105 | K | 776421312 | Montáž lišt přechodových šroubovaných | m | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| 116 | K | 776430811 | Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových | m | 1,000 | 60,00 | 60,00 |
| 106 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 1,000 | 50,00 | 50,00 |
| 108 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 1,000 | 45,00 | 45,00 |
| 109 | K | 776991221 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 1,000 | 90,00 | 90,00 |
| 117 | K | 776991821 | Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 107 | K | 776992111 | Ostatní práce montáž zemnícího pásku | m | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 110 | K | 998776101 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| 111 | K | 998776181 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
|  | D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 28 430,00 |
| 123 | K | 777111121 | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční ( v místě styku se stěnou, v rozích apod.) | m | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| 121 | K | 777111131 | Příprava podkladu před provedením litých podlah frézování | m2 | 1,000 | 390,00 | 390,00 |
| 122 | K | 777111151 | Příprava podkladu před provedením litých podlah odstranění nátěrů odstraňovačem nátěrů | m2 | 1,000 | 135,00 | 135,00 |
| 124 | K | 777121103 | Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 1,0 m2 | kus | 1,000 | 125,00 | 125,00 |
| 125 | K | 777121115 | Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, plochy přes 1,0 m2 | m2 | 1,000 | 410,00 | 410,00 |
| 126 | K | 777121121 | Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky Příplatek k ceně za každý další 1 mm vyrovnání tloušťky přes 5 mm, plochy do 0,25 m2 | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 128 | K | 777131101 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý | m2 | 1,000 | 245,00 | 245,00 |
| 129 | K | 777131107 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad ohrožený vzlínáním vlhkosti | m2 | 1,000 | 245,00 | 245,00 |
| 127 | K | 777131111 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem | m2 | 1,000 | 280,00 | 280,00 |
| 130 | K | 777131125 | Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem přes 1,0 do 1,5 kg/m2 | m2 | 1,000 | 280,00 | 280,00 |
| 132 | K | 777131201 | Penetrační nátěr schodišťových stupňů epoxidový na podklad suchý a vyzrálý | m2 | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| 131 | K | 777131209 | Penetrační nátěr schodišťových stupňů epoxidový odolný proti vzlínání olejů | m2 | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| 142 | K | 777211911 | Oprava podlahy epoxidovou stěrkou plněnou pískem včetně penetrace, tloušťky do 10 mm, plochy jednotlivě přes 0,10 do 0,25 m2 | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| 133 | K | 777511103 | Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm | m2 | 1,000 | 470,00 | 470,00 |
| 134 | K | 777511107 | Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky protiskluzná úprava prosyp pískem | m2 | 1,000 | 470,00 | 470,00 |
| 135 | K | 777511123 | Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm | m2 | 1,000 | 470,00 | 470,00 |
| 136 | K | 777511131 | Krycí stěrka antistatická epoxidová mechanicky a chemicky odolná | m2 | 1,000 | 850,00 | 850,00 |
| 137 | K | 777511143 | Krycí stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm | m2 | 1,000 | 650,00 | 650,00 |
| 143 | K | 777511903 | Oprava podlahy epoxidovou stěrkou včetně penetrace, plochy jednotlivě do 0,10 m2, tloušťky přes 2 do 3 mm | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 140 | K | 777611131 | Krycí nátěr podlahy antistatický epoxidový | m2 | 1,000 | 650,00 | 650,00 |
| 141 | K | 777611141 | Krycí nátěr podlahy antistatický chemicky odolný epoxidový | m2 | 1,000 | 850,00 | 850,00 |
| 138 | K | 777621101 | Krycí nátěr podlahy dekorativní polyuretanový | m2 | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| 139 | K | 777621121 | Krycí nátěr podlahy průmyslový polyuretanový | m2 | 1,000 | 400,00 | 400,00 |
| 144 | K | 777991903 | Údržba lité podlahy stávající hloubkové čištění | m2 | 1,000 | 90,00 | 90,00 |
| 145 | K | 777991905 | Údržba lité podlahy stávající ošetření ochrannou emulzí včetně přeleštění | m2 | 1,000 | 125,00 | 125,00 |
| 146 | K | 777991921 | Opravy podlah ostatní vyztužení vložkou ze skelné tkaniny | m2 | 1,000 | 480,00 | 480,00 |
| 147 | M | 27251110 | koberec dielektrický do 50kV š 1000mm tl 4,5mm | m2 | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| 148 | M | 69751080 | koberec 500x500mm, strukturovaná smyčka, vlákno 100% PA, hm 580g/m2, zátěž 33, útlum 27dB, hořlavost Bfl S1, záda bitumen | m2 | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| 149 | M | 69751060 | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1 | m2 | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
| 150 | M | 69751014 | koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m | m2 | 1,000 | 400,00 | 400,00 |
| 151 | M | 28412285 | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | m2 | 1,000 | 400,00 | 400,00 |
| 152 | M | 28411031 | PVC vinyl heterogenní akustická čtverce 500x500mm, tl 3,40mm, nášlapná vrstva 0,67mm, třída zátěže 34/42, útlum 17dB, hořlavost Cfl S1 | m2 | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| 153 | M | 28411027 | PVC vinyl heterogenní akustická tl 3,40mm, nášlapná vrstva 0,67mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11mm, útlum 19dB, hořlavost Bfl S1 | m2 | 1,000 | 480,00 | 480,00 |
| 154 | M | 28411014 | PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R12, hořlavost Bfl S1 | m2 | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| 155 | M | 28411015 | PVC vinyl heterogenní protiskluzná (třída C) tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, otlak do 0,05 mm, R10, hořlavost Bfl S1 | m2 | 1,000 | 400,00 | 400,00 |
| 156 | M | 28411045 | PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 0,05-1MΩ, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm | m2 | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| 157 | M | 28411020 | PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3200g/m2, hořlavost Bfl S1, | m2 | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| 158 | M | 28411017 | PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1 | m2 | 1,000 | 400,00 | 400,00 |
| 159 | M | 28411103 | PVC vinyl heterogenní akustický tl 2mm, nášlapná vrstva >1mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření µ ≥0.5, třída zátěže 34/43, útlum 17dB, otlak 0.06 | m2 | 1,000 | 520,00 | 520,00 |
| 160 | M | 28411122 | PVC vinyl protiskluzný tl 2mm, nášlapná vrstva 0.85mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0.6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10 B | m2 | 1,000 | 400,00 | 400,00 |
| 161 | M | 28411125 | PVC vinyl elektrostatický tl 2mm, hm 3060g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0.6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny ≤10^6 pro zdravotnictví | m2 | 1,000 | 800,00 | 800,00 |
| 162 | M | 28411128 | PVC vinyl elektrostatický pro pokládku na stávající podklad tl 6mm, hm 9240g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0.6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny ≤10^6 napětí těla <100V | m2 | 1,000 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| 163 | M | 28411081 | vinyl sametový vyrobený systémem vločkování, digit tisk tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB | m2 | 1,000 | 700,00 | 700,00 |
| 164 | M | 60756111 | linoleum přírodní tl 2.5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření µ ≥0.3, třída zátěže 34/43 | m2 | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 165 | M | 60756142 | linoleum přírodní antistatické tl 2.5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření µ ≥0.5, třída zátěže 34/43, odpor krytiny ≥10^9 | m2 | 1,000 | 620,00 | 620,00 |
| 166 | M | 27251010 | podlahovina pryžová průmyslová tl 3mm š 1250mm černá | m2 | 1,000 | 850,00 | 850,00 |
| 167 | M | 61189995 | palubky podlahové smrk tl 24mm A/B | m2 | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| 168 | M | 61192161 | vlysy parketové š 50mm nad dl 300mm II třída buk | m2 | 1,000 | 650,00 | 650,00 |
| 169 | M | 61153010 | parkety korkové broušená s lakovaným povrchem tl 10mm | m2 | 1,000 | 750,00 | 750,00 |
| 170 | M | 61198008 | podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 31 tl 7mm | m2 | 1,000 | 320,00 | 320,00 |
| 171 | M | 61198018 | podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím V spára tř 32 tl 8mm | m2 | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| 172 | M | 60721002 | deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana Al, horní strana Al tl 30mm 600x600mm | m2 | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| 173 | M | 42412302 | stojka pro zdvojené podlahy 100/150mm | kus | 1,000 | 35,00 | 35,00 |
| 174 | M | 42412350 | C profil zdvojených podlah 115x40x1,75mm dl 2400mm | m | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| 175 | M | 59761370 | dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2 ks/m2 | m2 | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 176 | M | 59761016 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 1,000 | 420,00 | 420,00 |
| 177 | M | 59761012 | dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 19 do 22ks/m2 | m2 | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| 178 | M | 59761408 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 45 do 50ks/m2 | m2 | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| 179 | M | 59761440 | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 180 | M | 59761430 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2 | m2 | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 181 | M | 59761444 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2 | m2 | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 182 | M | 59761416 | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm | kus | 1,000 | 90,00 | 90,00 |
| 183 | M | 59761282 | sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 150x90mm | kus | 1,000 | 90,00 | 90,00 |
| 189 | M | 23521104 | nátěrová hmota epoxidová na vodní bázi betonových podlah pastelové odstíny | kg | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 190 | M | 23521114 | nátěrová hmota epoxidová uzavírací betonových podlah pastelové odstíny | kg | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| 191 | M | 23521122 | nátěrová hmota epoxidová uzavírací strukturovaná betonových podlah syté odstíny | kg | 1,000 | 190,00 | 190,00 |