Níže uvedeného dne, měsíce a roku:

- Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc – Nová Ulice

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

právní forma:	Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

zastoupená:	doc. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

(dále jako „objednatel“)

a

GATLIN s.r.o.

se sídlem Štefánikova 458, Zlín 76001

IČO:03320669

DIČ:CZ03320669

Jednající Bc. Radana Hanáčková

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 2110360997/2700

(dále jako „zhotovitel“)

uzavřeli tento:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.4. 2017

VZ-2017-000155

I.

Úvodní ustanovení

Dne 18.4. 2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo (dále jako „Smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal k provedení stavebních úprav prostor v budově WF.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se z důvodů na straně objednatele dohodly na změně termínu realizace, která nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto období:

Zahájení: 28.4. 2017

Ukončení: 16.6. 2017

III.

Závěrečná ustanovení

1.	V ostatních částech se Smlouva nemění a zůstává v platnosti.

2.	Tento dodatek, který je nedílnou součástí Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.	Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

4.	Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují na jeho závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.

## V Olomouci dne 18.4.2017

Fakultní nemocnice Olomouc      				GATLIN s.r.o.

….…………………………............   			 ……………………………..........

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. 					Bc. Radana Hanáčková	         ředitel