LIFE16 NAT/CZ/000639

02119/UL/22

Ministerstvo životního prostředí

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Akce: C4

Zhotovitel (předávající)

Název: HEDERA ZIMA, spol. s r.o.

Sídlo: Velvěty 10, 415 01 Rtyně nad Bílinou

IČO: 25013769, DIČ: CZ25013769

Zastoupený: Lumír Zima, jednatel

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

IČO: 62933591

Zastoupený:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle objednávky č.:	02253/0037;

č.j.:S/02119/UL/22 (v rámci rámcové dohody č.j.:03687/SOPK/20) uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne 22. 04. 2022 (dále jen „Objednávka“).

Předmět podpory:

LIFE CS LIFE16 NAT/CZ/000639

Tab. č.1: Vylepšení

| dřevina | počet (ks) | Velikost | PSK |
| --- | --- | --- | --- |
| DBZ | 50 | 36-50 cm | 247Fla |
| LP | 30 | 36-50 cm | 247Fla |
| BRK | 20 | 36-50 cm | 247Fla |
| Celkem | 100 |  |  |

Stručná charakteristika díla:

Provedení opatření v rámci projektu LIFE CS LIFE16 NAT/CZ/000639, aktivita C4 - zlepšení druhové struktury porostů v EVL Milešovka. Jedná se o:

Vylepšení dle tabulky č. 1 s ochranou sazenic proti zvěři stávající oplocenkou. K vylepšení bude použit krytokořenný sadební materiál ve velikostní kategorii 36 - 50 cm v termínu od 18. 4. do 10. 5. 2022 v PSK 247F1a. Příprava půdy bude provedena těsně před výsadbou, a to prokopáním jamky o min. velikosti 25 x 25 cm.

Zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne 3. 5. 2022, že dílo

Bylo provedeno s následujícími změnami z důvodu dostupnosti sadebního materiálu na trhu. Vysazeny byly následující sazenice:

DBZ - 50 ks, vel. 26 - 50 cm

LP - 30 ks, vel. 26 - 35 cm

BRK - nebyl vysazen

Cena za dílo byla zkrácena o neprovedenou část díla, objednatel takto provedené dílo přejímá.

Seznam dokladů předaných objednateli:

Faktura

Objednatel doporučuje uvolnit částku 3 338,00 Kč vč. DPH za zhotovení díla.

V Litoměřicích dne 10. 5. 2022

objednatel

zhotovitel

Lumír Zima,
jednatel