Dodatek č. 2

S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy zhotovitele:	ETP21026

č. smlouvy objednatele: 	1035/2021

VD Újezd (provozní budova) - rozvaděče NN – projekt elektro (DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Etu Projekt s.r.o.

sídlo:	Pyšná 24, 431 11 Vysoká Pec

IČO:	053 46 568

DIČ:	CZ05346568

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: 		       Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 37989

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Dodatek se uzavírá z důvodu časového vytížení objednatele pro uskutečnění ZVV.

Tímto dodatkem se mění následující

# Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

- dílčí termín – předání PD pro rozvaděče RH NN (1 x elektronicky)

nejpozději do 28.2.2022

- druhý dílčí termín - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději do 29.04.2022

- předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŹ.

Nové znění:

- dílčí termín – předání PD pro rozvaděče RH NN (1 x elektronicky)

nejpozději do 28.2.2022

- druhý dílčí termín - předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + 2 x elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději do 31.05.2022

- předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŹ.

Čl. VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne				V Chomutově dne

……………………………………			…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….