LIFE 16 NAT/CZ/000639

02121/UL/22

**Ministerstvo životního prostředí**

**PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

Akce: C4

Zhotovitel (předávající)

Název: HEDERA ZIMA, spol. s r.o.

Sídlo: Velvěty 10, 415 01 Rtyně nad Bílinou

IČO: 25013769, DIČ: CZ25013769

Zastoupený: Lumír Zima, jednatel

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

IČO: 62933591

Zastoupený:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle objednávky č.: 02253/0039; č.j.: **02121/UL/22** (v rámci rámcové dohody č.j.: 03687/SOPK/20) uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne 22. 04. 2022 (dále jen „Objednávka“).

Předmět podpory:

LIFE CS LIFE16 NAT/CZ/000639

Tab. č.1: Vylepšení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **dřevina** | **počet (ks)** | **Velikost** | **PSK** |
| **DBZ** | 150 | 36-50 cm | 266c,lb |
| **LP** | 80 | 36-50 cm | 266c,lb |
| **BRK** | 70 | 36-50 cm | 266c,lb |
| **Celkem** | **300** |  |  |

Stručná charakteristika díla:

Provedení opatření v rámci projektu LIFE CS LIFE16 NAT/CZ/000639, aktivita C4 - zlepšení druhové struktury porostů v EVL Lovoš. Jedná se o:

Vylepšení dle tabulky č. 1 s ochranou sazenic proti zvěři stávající oplocenkou. K vylepšení bude použit krytokořenný sadební materiál ve velikostní kategorii 36 - 50 cm v termínu od 18. 4. do 10. 5. 2022 v PSK 266c, 1b. Příprava půdy bude provedena těsně před výsadbou, a to prokopáním jamky o min. velikosti 25 x 25 cm.

Zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne 9. 5. 2022, že dílo

**Bylo provedeno s následujícími změnami z důvodu dostupnosti sadebního materiálu na trhu. Vysazeny byly následující sazenice:**

DBZ - 150 ks, vel. 26 - 50 cm

LP - 80 ks, vel. 26 - 35 cm

BRK - nebyl vysazen

**Cena za dílo byla zkrácena o neprovedenou část díla, objednatel takto provedené dílo přejímá.**

**Seznam dokladů předaných objednateli:**

Faktura

**Objednatel doporučuje uvolnit částku 9 625,5 Kč vč. DPH za zhotovení díla.**

V Litoměřicích dne 9. 5. 2022

**objednatel zhotovitel**