LIFE16 NAT/CZ/000639

Ministerstvo životního prostředí

02267/UL/22

**PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

Akce: C4

Zhotovitel (předávající)

Název: HEDERA ZIMA, spol. s r.o.

Sídlo: Velvěty 10, 415 01 Rtyně nad Bílinou

IČO: 25013769, DIČ: CZ25013769

Zastoupený: Lumír Zima, jednatel

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

IČO: 62933591

Zastoupený:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle objednávky č.: 002253/0038; č.j.: 02267/UL/22 (v rámci rámcové dohody č.j.: 03689/SOPK/20 uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne 22. 04. 2022 (dále jen „Objednávka“).

Předmět podpory:

LIFE CS LIFE16 NAT/CZ/000639

Tab. č.1: Vylepšení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **dřevina** | **počet (ks)** | **Velikost** | **PSK** |
| **DBZ** | 100 | 36-50 cm | 479E12 |
| **LP** | 65 | 36-50 cm | 479E12 |
| **BRK** | 50 | 36-50 cm | 479E12 |
| **Celkem** | **215** |  |  |

Stručná charakteristika díla:

Provedení opatření v rámci projektu LIFE CS LIFE16 NAT/CZ/000639, aktivita C4 - zlepšení druhové struktury porostů v EVL Porta Bohemica. Jedná se o:

Vylepšení dle tabulky č. 1 s ochranou sazenic proti zvěři stávající oplocenkou. K vylepšení bude použit krytokořenný sadební materiál ve velikostní kategorii 36 - 50 cm v termínu od 18. 4. do 10. 5. 2022 v PSK 479E12. Příprava půdy bude provedena těsně před výsadbou, a to prokopáním jamky o min. velikosti 25 x 25 cm.

Zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne 9. 5. 2022, že dílo

**Bylo provedeno s následujícími změnami z důvodu dostupnosti sadebního materiálu na trhu. Vysazeny byly následující sazenice:**

DBZ - 100 ks, vel. 26 - 50 cm

LP - 15 ks, vel. 26 - 35 cm

BRK - nebyl vysazen

**Při vyhotovení objednávky číslo 002253/0038 došlo k chybě, kdy byla do objednávky objednatelem mylně vložena tabulka s nesprávnými počty dřevin, které nekorespondují se správnými počty uvedenými v položkovém rozpočtu. Cena za objednávku byla vypočtena na základě položkového rozpočtu v příloze č. 1 objednávky. Vzhledem k faktu, že zhotovitel z důvodu nedostupnosti sadebního materiálu na trhu nemohl zajistit množství sazenic lípy a břeku uvedené v položkovém rozpočtu, byla částka k uvolnění stanovena na základě reálného počtu zhotovitelem vysazených sazenic viz výše.**

**Cena za dílo byla zkrácena o neprovedenou část díla, objednatel takto provedené dílo přejímá.**

**Seznam dokladů předaných objednateli:**

Faktura

**Objednatel doporučuje uvolnit částku 5 623,5 Kč vč. DPH za zhotovení díla.**

V Litoměřicích dne 9. 5. 2022

**objednatel**

**zhotovitel**