Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 191 730

č. j. 2022/1964/NM

Smluvní strany:

Národní muzeum, příspěvková organizace

Se sídlem: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 – Nové Město

Zastoupené: PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., Generálním ředitelem Národního muzea

IČO: 00023272, DIČ: CZ00023272

(dále jen „Objednatel“)

a

AVT Group a.s.

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19128

Se sídlem: V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva

IČO: 01691988, DIČ: CZ01691988

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 1

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 30. 10. 2020 Rámcovou dohodu na dodávky, instalaci a kalibraci AV techniky do stálých expozic v Historické a Nové budově Národního muzea č. 191 730 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se vzhledem k prodloužení termínů realizace jednotlivých expozic dohodly na prodloužení Smlouvy a jejích dílčích doplněních v předmětu plnění. Po změně zní měněné články III., odst. 1 a IV., odst. 14 (nový) takto:

III.

Místo a doba plnění

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

- do doby, kdy jedna ze smluvních stran písemně oznámí ukončení plnění Smlouvy dle Článku XII této smlouvy, nebo

- do 31. 12. 2023, nebo

- do naplnění Limitu ceny plnění uvedeného v čl. IV. odst. 2 Smlouvy

IV.

Cena a platební podmínky

14. Objednatel je oprávněn objednat u Zhotovitele službu spočívající v instalaci AV techniky, která vychází z článku 1.1, odst. b) v konkrétní hodinové náročnosti, a to za stanovenou hodinovou sazbu 990,- Kč bez DPH.

Článek 2

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

- Celková cena rámcového plnění se dodatkem nemění.

2.	Dodatek je uzavřen elektronicky.

3.	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svůj podpis.

| V Praze dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. Národní muzeum |  | Ing. Petr Vlček Jediný člen představenstva AVT Group a.s. |