Příkazní smlouva č. 174-X/16

# Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

110 00 Praha 1, Národní 1009/3

Zastoupená JUDr. Jiřím Malým, ředitelem,

IČ: 60457856

DIČ CZ60457856

Bankovní spojení: X

Č. ú.: XXXXXXXXXX/XXXX

Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

(dále jen „příkazce“) na straně druhé

a

# Ing. Čeněk Kadlec

Se sídlem: 109 00 Praha 15, Livornská 432

IČ: 15934837

DIČ: CZ 5510142011

Bankovní spojení: X

Č. ú.: XXXXXXXXXX/XXXX

Zapsaný/zapsaná

(jen „příkazník“) na straně jedné

uzavřeli dnešního dne v souladu s ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto příkazní smlouvu:

Preambule

Příkazce je investor/stavebník stavební akce „Dokončení ubytovny pro pracovníky AV ČR v areálu MBÚ - U2, Vídeňská 1083, Praha 4“

a

Příkazník prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Příkazce ohledně realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této příkazní smlouvy takto:

# I

Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je výkon za úplatu všech nezbytných a obvyklých činností, a to technický dozor stavebníka pro objednatele, který zahrnuje zejména (nikoli však výlučně) výkon dozoru ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, nad prováděním stavby „Dokončení ubytovny pro pracovníky AV ČR v areálu MBÚ - U2, Vídeňská 1083, Praha 4“ – dále jen dílo

  - Příkazník bude vykonávat zejména činnosti specifikované čl. II této smlouvy.

  - Příkazník bude vykonávat i další smlouvou nespecifikované, ale s předmětem smlouvy související a k řádnému provedení díla nezbytné činnosti, a to dle pokynů a s vědomím objednatele.

  - Příkazník je povinen při výkonu činnosti dle této smlouvy postupovat zejména v souladu s touto smlouvou a platnými právní předpisy.

  - Příkazník za podmínek uvedených v této smlouvě pověření Příkazce v celém rozsahu přijímá a zavazuje se v zájmu a ve prospěch Příkazce vykonávat s odbornou péčí technický dozor stavebníka.

II

Rozsah činnosti Příkazníka

Příkazník vykonává pro Příkazce v jeho zastoupení technický dozor stavebníka (TDS) nad prováděním stavby, tj. zejména:

Vykonávat činnost uvedenou v čl. 1 s odbornou péčí a v zájmu Příkazce a řídit se přitom pokyny Příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

Seznámit se s projektovou dokumentací (realizační projekt), smlouvou o dílo s vybraným zhotovitelem stavby, stavebním povolením a dalšími podklady souvisejícími s realizací díla.

Dodržovat veškeré závazné právní a technické předpisy a normy a ujednání této smlouvy.

Spolupracovat s autorským dozorem projektanta při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem.

Osobně se účastnit kontrolních dnů, které budou svolávány v souladu s režimem stanoveným ve smlouvě o dílo, příp. podle potřeb stavby.

Průběžně kontrolovat věcnost dodávek a výkonů s ohledem na kvalitu zhotovovaného díla, soulad se schválenou projektovou dokumentací a příslušnými technickými normami, cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách.

Kontrolovat provedení konstrukcí a prací, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu.

Zajistit nápravu zjištěných nedostatků jednáním s odpovědným zástupcem zhotovitele stavby přítomným kontrole zápisem do stavebního deníku a následnou kontrolou.

Kontrolovat finanční plnění prací a dodávek, věcnou a cenovou správnost a úplnost platebních dokladů tj. soupisů provedených prací a dodávek, dílčích a zálohových faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi.

Sledovat čerpání nákladů díla a souladu se skutečně prostavěnými objemy prací.

Kontrolovat a odsouhlasovat spolu s Příkazcem, projektantem stavby, zhotovitelem stavby předkládané změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek vzniklých při provádění díla nebo z případných vad projektu.

Projednávat změny projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby.

Připravit pro Příkazce podklady pro rozhodnutí o vícepracích nebo méně pracích požadovaných zhotovitelem stavby.

Sledovat, jestli zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.) a kontrolovat použití vhodných materiálů.

Na základě výzvy zhotovitele stavby připravit pro Příkazce převzetí díla.

Zkontrolovat doklady předkládané při přejímacím řízení: zápisy a osvědčení o použitých zkouškách použitých materiálů, zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizích a zkouškách.

V průběhu výstavby připravovat podklady pro závěrečné hodnocení stavby, připravovat podklady pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účastnit se jednání o odevzdání a převzetí, kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby k odevzdání a převzetí dokončení stavby, spolupracovat s Příkazcem při závěrečném vyúčtování stavby.

Bez zbytečného odkladu oznámit Příkazci potřebu uskutečnění právních jednání, zejména potřebu uzavření příslušných smluv.

Kontrolovat dodržování a plnění podmínek všech správních rozhodnutí vydaných pro stavbu.

Pečovat o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidenci dokumentace dokončených částí stavby.

Informovat Příkazce bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla, na práva, povinnosti a zájmy Příkazce související s předmětem díla, dohlížet na respektování skrytých překážek, případně v průběhu provádění prací díla zjištěných nepředvídaných skutečnostech souvisejících s realizací díla. Ve spolupráci s Příkazcem rozhodnout o dalším postupu prací, dohlížet na důslednou ochranu veškerých stávajících konstrukcí a vedení proti poškození, zničení, ztrátě či jinému znehodnocení.

Spolupracovat s projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.

Sledovat vedení stavebních/montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách.

Spolupracovat s pracovníky zhotovitelů stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.

Kontrolovat postup prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňovat příkazce i dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí.

Účastnit se kolaudačního řízení.

# III

Povinnosti Příkazníka

  - Postupovat při výkonu předmětu této smlouvy s veškerou péčí a v souladu se zájmy Příkazce.

  - Neprodleně upozornit Příkazce na nevhodnost jeho pokynů. Od pokynů Příkazce se Příkazník může odchýlit jen tehdy, koná-li opatření k zamezení prodlení, z něhož Příkazci hrozí vznik závažných škod, nebo je-li to zjevně nezbytné v zájmu Příkazce a Příkazník již nemůže předem včas obdržet jeho souhlas. Vyloučeny jsou případy, kdy Příkazce přijetí rozhodnutí předem písemně vyhradí sobě.

  - Pečovat o věci, které mu příkazce svěřil a o věci, které pro Příkazce opatřil za úhradu.

  - Oznamovat Příkazci všechny skutečnosti, které mohou mít vliv na úspěšnou realizaci stavby. Příkazník není jménem Příkazce, bez jeho písemného souhlasu oprávněn rozhodovat o změně sjednaných smluvních podmínek se zhotovitelem díla, a to zejména o:

- předání staveniště,

- změnách materiálů a změnách cen,

- změnách projektu, změnách stavebního povolení nebo jiných rozhodnutí příslušných úřadů,

- vícepracích,

- převzetí díla (jeho části) od zhotovitele díla.

O návrzích v uvedených případech je Příkazník povinen bezodkladně informovat Příkazce a vyčkat jeho stanoviska

  - Příkazník se zavazuje, že činnosti a výkony, ke kterým se touto smlouvou zavázal, bude poskytovat výhradně Příkazci, v souladu s jeho oprávněnými zájmy, a že tyto činnosti a výkony bude provádět a obstarávat s nejvyšší odbornou péčí a zvolí nejúčinnější způsob jejich zabezpečení.

  - Příkazník bude na stavbu docházet 1 x až 7 x týdně podle aktuálního průběhu a náročnosti prováděného díla. Přítomnost na stavbě vždy potvrdí zápisem do stavebního/montážního deníku.

  - Příkazník se zavazuje dodržovat bezpečnostní předpisy včetně používání veškerých ochranných pracovních pomůcek souvisejících s prováděním činností dle této smlouvy, a ke kterým se touto smlouvou zavázal. Tyto pomůcky si zajistí na svůj náklad.

  - Příkazník výslovně prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených jeho činností, a to do výše 1 000 000,- Kč po celou dobu výkonu činností dle této smlouvy a na požádání příkazce se ji zavazuje kdykoliv předložit.

  - Zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění předmětu této smlouvy seznámil a nesdělovat je třetím osobám bez souhlasu Příkazce.

# IV

Povinnosti Příkazce

  - Předat včas Příkazníkovi dokumenty a informace nezbytné k plnění předmětu smlouvy a má-li Příkazníkovi činit úkony, v souvislost s plněním závazků dle této smlouvy, jménem Příkazce vystavit mu včas písemně plnou moc pro zastupování a jednání před dotčenými orgány státní správy.

  - Předat Příkazníkovi bez zbytečných odkladů kopie smluv uzavřených s dodavateli projektových i stavebních prací, stejně jako i ostatních smluv uzavřených v souvislosti s realizací stavby.

  - Příkazce se zavazuje zajistit Příkazníkovi vstup do všech prostorů stavby, poskytnout mu potřebné konzultace a vyjádření a na jeho výzvu bezodkladně přijmout veškerá nutná opatření, která zabezpečí řádné provádění činnosti Příkazce. Dále se Příkazce zavazuje zabezpečit pro výkon technického dozoru podle této smlouvy potřebnou součinnost se zhotovitelem a projektantem.

  - Seznámit Příkazce s rozsahem svých záměrů a zájmů, pokud zjevně nevyplývají z této smlouvy a včas oznamovat a projednávat jejich změny a případné úpravy.

  - Dbát odborných rad Příkazníka.

  - Řádným zaplacením sjednané smluvní ceny dle čl. 6.1 této smlouvy jsou veškeré závazky Příkazce vůči Příkazníkovi v rozsahu této smlouvy splněny.

# V

Doba plnění smlouvy

5.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, od data uzavření smlouvy se Zhotovitelem

díla do data ukončení díla, jeho převzetí od zhotovitele a vydání kolaudačního souhlasu.

5.2 V případě, že Příkazce požádá o pokračování provádění technického dozoru dle této

smlouvy i po uplynutí shora uvedené lhůty, zavazuje se Příkazník pokračovat v této

činnosti. Podmínkou prodloužení výkonu služeb Příkazníka bude vypracování dodatku k

této smlouvě obsahujícího, kromě jiného, dohodu o ceně takových prací.

# VI

Odměna a způsob její úhrady

  - Příkazníkovi náleží za činnosti dle čl. 1 této smlouvy odměna, která byla sjednána dohodou smluvních stran za výkon technické dozoru po celou dobu trvání této smlouvy ve výši 25 000,- Kč bez DPH / měsíc.

DPH ke dni uzavření smlouvy činí: 5 250,- Kč

Odměna včetně DPH: 30 250,- Kč

  - Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc. Příkazník předloží zástupci Příkazce k odsouhlasení měsíční výkaz práce, vždy po příslušného kalendářního měsíce, nejpozději do 2. dne měsíce následujícího. Tento odsouhlasený výkaz bude tvořit přílohu k následné dílčí fakturaci. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a její nedílnou součástí je kopie odsouhlaseného měsíčního výkazu podepsaného Příkazcem.

  - Příkazník je oprávněn účtovat dohodnutou částku v dílčích měsíčních fakturách ve výši 25 000,- Kč. K fakturované částce bude připočtena DPH podle platného daňového předpisu.

  - Smluvní strany stanoví, že v této ceně – úplatě za činnost dle této smlouvy jsou zahrnuty veškeré ostatní náklady Příkazníka nutné pro zdárné splnění jeho závazku z této smlouvy ve sjednaném rozsahu, a že Příkazník není oprávněn Příkazci žádné další náklady účtovat, pokud přímo v této smlouvě není výslovně uvedeno jinak.

  - Dohodnutá cena neobsahuje náklady na případnou úhradu správních a jiných poplatků souvisejících s dílem/stavbou, jakož i ceny obstarávaných prací a služeb nezahrnutých do předmětu plnění (expertní posudky, atesty apod.), na jejichž případném zajištění prostřednictvím Příkazníka se smluvní strany později dohodnou.

  - Splatnost faktur je dohodnuta v délce 21 dnů ode dne doručení Příkazci na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

  - Příkazce je povinen řádně a v souladu s touto smlouvou vystavené faktury zaplatit V případě, že faktury Příkazníka jsou neoprávněné nebo nesplňují veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, je Příkazce oprávněn takovéto faktury ve lhůtě splatnosti vrátit Příkazníkovi, přičemž po tuto dobu není v prodlení se zaplacením sjednané odměny.

# VII

Zajištění plnění závazků

7.1 Příkazce je oprávněn požadovat na Příkazníkovi za každý prokázaný jednotlivý případ

porušení smluvních povinností uvedených v čl. Iodst.1.1 až 1.4 a čl. II této smlouvy

smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč.

7.2 Příkazník je oprávněn požadovat na příkazci, který nezaplatí včas a řádně v souladu s

touto smlouvou vystavené faktury, úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů.

Trvá-li prodlení déle než 30 dnů, je Příkazník oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.3 Uhrazení smluvní pokuty, nezbavuje dlužníka povinnosti splnit závazek smluvní

pokutou utvrzený.

7.4 Ujednání o smluvních sankcích není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody

vzniklé porušením smluvních povinností, jejichž plnění je sankcí zajištěno.

VIII

Odpovědnost za škodu

8.1 Příkazník odpovídá Příkazci za škodu vzniklou porušením závazků podle této smlouvy.

8.2 Činnosti, k nimž se Příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů Příkazce a

v souladu s jeho zájmy. Příkazník je povinen oznámit Příkazci okolnosti, které zjistil při

výkonu činnosti, a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce. Příkazník neodpovídá

za případné škody způsobené dodržením nevhodných pokynů Příkazce, jestliže

Příkazník na nevhodnost těchto pokynů Příkazce písemně upozornil a Příkazce na jejich

dodržení písemně trval.

IX

Závěrečná ustanovení

  - V případě potřeby plné moci pro Příkazníka k úkonům vyplývajícím z této smlouvy, vystaví Příkazce tuto plnou moc neprodleně po obdržení žádosti Příkazníka, nejpozději do jednoho týdne.

  - Vztahy vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s uzavřením této smlouvy, ale touto

smlouvou neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

  - Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy. Smluvní strany se vzájemně dohodly,

že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.“

  - Zástupcem Příkazce k plnění předmětu smlouvy a ke koordinaci vztahů Příkazce ke zhotovitelům projektové dokumentace jsou:

X X – vedoucí stavebního odboru.

X X – zástupce stavebního odboru.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Příkazce obdrží dva a Příkazník dva

stejnopisy.

  - Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky oboustranně odsouhlasenými a

potvrzenými statutárními zástupci smluvních stran.

  - Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Č. 1 – kopie pojistné smlouvy příkazníka

Č. 2 – kopie výpisu ze živnostenského rejstříku

V Praze dne 15. 7. 2016				V Praze dne 20. 7. 2016

Příkazce						Příkazník

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

………………………………………………		……………………………………..…

JUDr. Jiří Malý, ředitel	                                    Ing. Čeněk Kadlec, jednatel