|  |  | Smlouva o dílo |
| --- | --- | --- |

Smluvní strany:

| Odběratel |  |  | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 472 |  |  | Název: Petr Vinař – Stavomont Most |
|  | Sídlo: Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most |  |  | Sídlo: Saběnice 43, 434 01 Havraň |
|  | IČO: 00080730 |  |  | IČ: 40 25 56 89 , DIČ: 6904262706 |
|  | Bankovní spojení: KB č.ú. 3938491/0100 |  |  | Bankovní spojení: KB č.ú. |
|  | není plátce DPH |  |  |  |
|  | Zástupce: Mgr. Michal Soukup, ředitel |  |  | Zástupce: Petra Vinařová |
|  | tel: +420 728 736 457 |  |  | Tel: +420 |
|  |  |  |  | Datum vyhotovení smlouvy: 13.05.2022 |
|  |  |  |  | Termín dodání: do 10.6.2022 |
|  |  |  |  | Způsob platby: příkaz k úhradě |
|  |  |  |  | Lhůta splatnosti: 7 dní po předání díla Číslo VZ-4735/2022 |

Předmět smlouvy a jeho cena

| ### Adaptace výstavních prostor |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Celkem bez DPH | 206 611,57 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | 43 388,43Kč |
| Celkem včetně DPH | 250 000,00 Kč |

I.

Předmět smlouvy a díla

- Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: „Adaptace výstavních prostor“ a za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.

- Jedná se o adaptaci prostor výstavního sálu – tělocvična a vstupu v Oblastním muzeum a galerii v Mostě,

Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most.

- Adaptace výstavního sálu zahrnuje:

- Oklepání omítky ze zdí, kde byla vlhkost

- Opravení omítek dvouvrstvou vápennou omítkou včetně špricování a izolace pod malbou (podmínka: dodržet závazné stanovisko památkářů)

- Štukování maleb

- Vymalovat celé prostory v tělocvičně a předsálí

- Výmalba stropu kromě barevných stropních ornamentů

- Nátěr radiátorů

- Zakrytí koberce

- Odvoz stavebního odpadu

- Úklid po malování – mytí oken, světel, dveří, aj.

- Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

- Dodavatel bude akceptovat Závazné stanovisko vydané dne 3.11.2021 Magistrátem města Mostu a použije takový materiál, jenž je povolen v závazném stanovisku. „Nový nátěr omítek bude vápenný. Případné penetrační podnátěry jsou přípustné pouze na minerálním základě.“ Tento technologický list s informacemi o hodnotách paropropustnosti, podílech, složení výrobku, aj. obdrží objednatel od zhotovitele ještě před zahájením zhotovení díla.

- Zástupcům památkové péče bude před zahájením prací přeldožen technologický list s informacemi o hodnotách paropropustnosti, podílech složení výrobku apod. Další podmínky závazného stanoviska jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

- Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, může je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně.

II.

Doba a místo plnění díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 10.6.2022

- Předání staveniště zhotoviteli proběhne 16.5.2022

- Zhotovené dílo bude předáno zadavateli nejpozději do 11.6.2022

- Místem plnění díla budova Oblastního muzea a galerie v Mostě na adrese Čsl. armády 1360, 43401 MOST (dále jako „staveniště“).

III.

Cena díla a platební podmínky

- Cena díla je sjednána ve výši 206 611,57 Kč (slovy: dvěstěšesttisícšestsetjedenáctkorupadesátsedmhaléřů) bez DPH tj. 250 000,00 Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských) s  21 %.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-4735/2022 s názvem „Adaptace výstavního sálu“ uvedené v průběžné cenové kalkulaci dle skutečnosti, která bude předána Odběrateli na závěr provedeného díla.

- Cena díla je stanovena smluvní cenou. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

- Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy (zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků postupem  dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále také jen „ZZVZ“), není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

Změna v rozsahu díla nastane jestliže:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

c) při provádění díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je  nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla

d) při provádění díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

- Zhotoviteli může být poskytnuta záloha ve výši 50 % z celkové ceny díla na nákup materiálu a zajištění zázemí staveniště a to do 14 dnů od podpisu této smlouvy na základě zaslané zálohové faktury. Tato záloha bude řádně vyúčtována.

- Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 7 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka připsána na účet zhotovile.

- Pro platby dle čl. VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a placení faktury.

IV.

# Splnění závazku (provedení díla)

# Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla

- Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění díla. Zhotovitel je povinen před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.

- Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Závady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.

- Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl.

- Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, nemá právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. S ohledem na takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel nedostává do prodlení se splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle čl. II odst. 1.

V.

# Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

- Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.

- Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.

- Záruční doba činí 12 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech vad a nedodělků). Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel z důvodu toho, že nemohl ovlivnit použití materiálů na tomto smluvních díle, (nařízení památkářů) nenese za dílo po jeho předání objednateli žádnou odpovědnost.

VI.

Porušení smluvních povinností

- Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:

|  | - zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby díla, nebo odstranění vady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, - smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky do jejího zaplacení. |
| --- | --- |

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení závazku zhotovitele uvedeného v čl. III. odst. 13 této smlouvy, a to doručením odstoupení zhotoviteli. V tomto případě, ale má objednatel povinnost, zaplatit zhotoviteli veškeré náklady do této doby zhotovitelem na provádění díla vynaložené.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

Ostatní ujednání

- Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě.

- Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.

- Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla).

- Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy.

- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. Objednatel nesmí v žádném případě mít požadavky na zhotovitel v rozsahu provádění díla, které jsou v rozporu s technologickými postupy a postupy zhotovitele ověřené z praxe.

- Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli svou činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit.

- Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a spoléhá se, že nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných nese objednatel a to z důvodu, že vykonávané dílo je ochráněno uzamčením v budově objednatele.

- Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom, že zhotovitel je nespolehlivý plátce podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce daně. Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo ze strany objednatele.

- Kontaktní osoba při zajištění díla Luboš Kindl, telefon      .

VIII. 
Pojištění zhotovitele a díla

Bankovní záruky

- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.

- Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

- Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání zhotovitel. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

IX. 
Závěrečná ustanovení

- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.

- Tato smlouva je vyhotovena v 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

- Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

- Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání.

- Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Nepřípustné údaje – např. podle jiných právních předpisů budou pro účely registru smluv skryty (začerněny) a to opět po dohodě smluvních stran.

X.

Podpisy smluvních stran

- Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

| V Mostě dne .......................................................... Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace Mgr. Michal Soukup, ředitel | V Saběnicích dne .......................................................... Stavomont-Most s.r.o. Petr Vinař, majitel |
| --- | --- |

- Přílohy

- Příloha č. 1: Závazné stanovisko