Smluvní strany

Objednatel: 	ČPP Transgas, s.p.

Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

statut. orgán:		Ing.Václav Černý, ředitel

IČO: 			00002674

DIČ: 			CZ00002674

Email:			cerny@cpptransgas.cz

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné,

a

Zhotovitel: 	NOSCALE architects s.r.o.

Vratislavova 3/25, 128 00 Praha 2

statut. orgán:		Ing. arch. Ondřej Fuchs, jednatel

IČO: 			05292352

DIČ: 			CZ05292352

Email:			fuchs@noscale.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé,

společně dále jako „smluvní strany“

uzavřely tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Základní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku.

1.2 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, provedené dílo převzít a zhotoviteli řádně uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

1.3 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, jež je předmětem této smlouvy, řádně, s potřebnou péčí, v obvyklé jakosti, svým jménem a na vlastní zodpovědnost ve smluveném termínu na své náklady a nebezpečí dle specifikace stanovené touto smlouvou.

Článek II.

Předmět smlouvy

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je realizace díla – zpracování projektové dokumentace, a to zpracování rozvojové studie areálu ČPP Transgas,s.p. v uici U Svitavy 8/3 v Brně Černovicích  způsobem a za podmínek, které jsou specifikovány v Cenové nabídce na zpracování projektové dokumentace zhotovitele ze dne 6.4.2022, číslo 06/04/2022, číslo projektu 22-04, která formou přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2.2 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě nutnosti provedení prací nad rozsah specifikovaný v této smlouvě na díle nepřesahujících 10% předpokládané ceny díla, objednatel udělí souhlas či nesouhlas s provedením takovýchto víceprací prostřednictvím elektronické pošty na výše uvedenou e-mailovou adresu zhotovitele.

Článek III.

Cena za dílo

Zhotovitel a objednatel sjednali cenu díla ve výši 110.000,- Kč (slovy sto deset tisíc korun českých) + 21 % DPH, dohromady tedy cenu ve výši 133.100,- Kč (slovy sto třicet tři tisíc sto korun českých) vč. DPH.

Článek IV.

Termín realizace díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo dokončit a předat objednateli v termínu nejpozději do 3 měsíců od účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli jednotlivé části / etapy díla dle jeho nabídky v těchto dílčích termínech :

- etapa 1 dle bodu č.1 nabídky			do 31.5.2022

- etapa 2 dle bodu č.2 nabídky			do 30.6.2022

- etapa 3 dle bodu č.3 nabídky			do 31.7.2022

4.2 Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo, resp. jeho jednotlivé části převzít. Řádným dokončením díla se rozumí jeho provedení bez vad a nedodělků.

4.3 O předání a převzetí předávané části díla se pořídí písemný protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“).

4.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností bez zavinění kterékoli ze smluvních stran (vyšší moc) po uzavření smlouvy, se smluvní strany zavazují uzavřít dohodu o prodloužení termínu dokončení díla, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy kterákoli ze smluvních stran vznik takovýchto okolností, které způsobí prodlení s realizací díla, zjistí, s tím, že termín dokončení díla bude prodloužen o dobu, po kterou trvala okolnost způsobující předmětné prodlení, nebude-li sjednána doba delší.

Článek V.

Záruka za jakost

Zhotovitel odpovídá dle občanského zákoníku za vady díla, které existují v době jeho předání, a za vady později vzniklé, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Článek VI.

Financování - způsob úhrady díla

6.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla, a to po dokončení a předání díla zhotovitelem objednateli. V případě předání a převzetí jednotlivých etap / částí díla dle odst. 4.1. této smlouvy je zhotovitel oprávněn vyúčtovat dílo částečně, a to za jednotlivé etapy / části díla takto:

- etapa 1 dle nabídky		částka ve výši 25 000 Kč + 21 % DPH, tj. celkem 30 250 Kč

- etapa 2 dle nabídky		částka ve výši 50 000 Kč + 21 % DPH, tj. celkem 60 500 Kč

- etapa 3 dle nabídky		částka ve výši 35 000 Kč + 21 % DPH, tj. celkem 42 350 Kč

6.2 Úhrada bude provedena na základě řádného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po dokončení a předání a převzetí každé etapy díla zhotovitelem objednateli.

6.3 Splatnost daňového účetního dokladu je stanovena na 14 kalendářních dní ode dne jeho doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele.

Článek VII.

Sankce - smluvní pokuty

7.1 V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla, nejedná-li se o prodlení zaviněné objednatelem uvedené v této smlouvě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny části díla, s jejímž dokončení je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

7.2 V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu – faktury se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

Článek VIII.

Odstoupení od smlouvy

8.1 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou, a to zejména v následujících případech:

1) Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

- je v prodlení s termínem dokončení díla po dobu delší než 30 dnů,

- přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, a případně písemnými pokyny objednatele.

2) Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:

- je v prodlení s předáním dokumentace potřebné k dokončení díla zhotovitelem po dobu delší než 30 dnů,

- pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 30 dnů z důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele,

- je v prodlení s úhradou splatného daňového dokladu – faktury za část díla, po dobu delší než 30 dnů.

3) Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurz nebo povoleno oddlužení, či reorganizace,

- návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,

- druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

- nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

8.2 Odstoupením není dotčeno právo stran na náhradu škody a smluvní sankce vzniklé přede dnem účinnosti odstoupení od smlouvy.

8.3 Odstoupení od smlouvy musí být písemné s tím, že odstoupení je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

Článek IX.

Ostatní ujednání

9.1 Smluvní strany si poskytnou vzájemnou součinnost, tj. např. budou společně konzultovat průběžná řešení na základě výzvy druhé smluvní strany a budou si poskytovat operativně veškeré potřebné informace potřebné pro zdárný průběh práce na projektové dokumentaci.

9.2 Smluvní strany sjednávají, že pro doručování mezi stranami lze doručovat i prostřednictvím elektronické pošty, není-li výslovně v této smlouvě stanovena písemná forma, a to na e-mailové adresy smluvních stran uvedené v úvodu této smlouvy.

9.3 Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických a zmocněn k převzetí díla Ing. Petr Buchtík nebo Ing. Martin Čajda. Ve věcech smluvních a cenových ředitel podniku Ing. Václav Černý. Za zhotovitele je oprávněn jednat jednatel Ing.arch. Ondřej Fuchs.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

10.1 Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a dnem zveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy.

10.2 Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami.

10.3 Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, pokud smlouva nestanoví jinak.

10.4 Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě, které budou platné a účinné po podpisu obou smluvních stran.

10.5 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu s tím, že každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu této smlouvy.

10.6 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a porozuměly jejímu obsahu. Dále prohlašují, že tato smlouva byla sepsána v souladu s jejich ujednáním a že tedy tato smlouva odpovídá jejich skutečné, svobodně projevené vůli, že byla sepsána vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha:  cenová nabídka zhotovitele na zpracování projektové dokumentace ze dne 6.4.2022

V ________________ dne _____________		V ________________ dne ____________

___________________________________		__________________________________

ČPP Transgas, s.p.					NOSCALE architects s.r.o.

Objednatel						Zhotovitel