# Smlouva o dílo

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Technické služby města Pelhřimova**

**příspěvková organizace**

Myslotínská 1740

393 01 Pelhřimov

Zastoupen Ing. Evou Hamrlovou, ředitelkou

IČ: 490 56 689

DIČ: CZ49056689

Bankovní spojení: KB Pelhřimov, 23938-261/0100

Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka č.1

**Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**

 Průmyslová 941

 580 01 Havlíčkův Brod

 Zastoupena:

ve věcech smluvních Petrem Suchým, předsedou představenstva

 Liborem Langhansem, členem představenstva

 Ing. Vlastimilem Hladíkem, členem představenstva

ve věcech technických Janem Pártlem, vedoucím střediska Recyklace

IČ: 60932171

DIČ: CZ60932171

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487

## II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto smlouvou provést sjednané dílo ***„Recyklace stavebního materiálu***“ v rozsahu předmětu veřejné zakázky specifikovaném ve Výzvě z 13.4.2022, dle nabídkového rozpočtu ze dne 26.4.2022, který je nedílnou součástí této smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a v termínech sjednaných touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy dodá objednateli platné povolení Krajského úřadu Kraje Vysočina k provozování mobilního zařízení, kterým bude předmět zakázky plněn.

Zhotovitel dodá doklad Certifikáty na výrobek k použití např. na terénní úpravy s názvem „Recyklát k použití jako náhrada kameniva (podle normy ČSN 13242+A1)“.

## III. Cena a platební podmínky

Cena za poskytnutí služby byla smluvními stranami dohodnuta takto:

1 tuna materiálu vyrobeného recyklací ,- Kč/t

Předdrcení velkých kusů betonu včetně

pronájmu kladiva a dopravy na místo plnění ,- Kč

Cena za přepravu stroje ,- Kč

Instalace a demontáž linky ,- Kč

Certifikát na výrobky ,- Kč

K takto dohodnutým cenám bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů. Cena za poskytnutí služby je cena pevná a konečná.

Po protokolárním předání a převzetí díla (součástí tohoto protokolu bude také údaj o množství předaného a převzatého recyklátu) bude vystavena faktura za zpracovaný materiál dle skutečně zpracovaného množství, přepravu stroje a instalaci a demontáž linky. Faktura za certifikát na výrobek „Recyklát k použití jako náhrada kameniva (podle normy ČSN 13242+A1)“ bude vystavena po předání certifikátu objednateli. Splatnost obou faktur bude 21 dnů.

Na dílo nebude poskytována žádná záloha předem ani v průběhu realizace.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu. Za datum zdanitelného plnění se považuje skutečné datum předání předmětu plnění.

Faktura musí obsahovat následující text čestného prohlášení: „*Vystavitel tohoto daňového dokladu čestně prohlašuje, že není v insolvenčním řízení, a že se zavazuje zde vyčíslenou DPH uhradit včas a řádně příslušnému správci daně*.“ Prohlášení bude uvedeno nad závěrečnou signací dokladu nebo bude znovu podepsáno.

## IV. Termín a místo provedení díla

Termín provedení díla je od oboustranného podepsání smlouvy **do 31.října 2022**. Uvedený termín je nejpozději maximálně možný.

Místem poskytování služby je zařízení pro sběr stavebních odpadů „Za nábytkem“ v ulici Rynárecká v Pelhřimově.

Po řádném ukončení díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma stranami. Do doby předání uvedených dokladů objednateli se dílo považuje za neprovedené a nepředané.

## V. Součinnost poskytovatele a objednatele

Objednatel se zavazuje nedodávat zhotoviteli k recyklaci kontaminovaný materiál.

Objednatel zabezpečí zhotoviteli volný přístup na místo realizace během doby provádění díla. Komunikace s objednatelem včetně sepsání předávacího protokolu je možná v pracovní době objednatele od 6:00 do 14:00 hodin.

Místem předání materiálu určeného k recyklaci i místem předání a převzetí recyklátu je vždy recyklační plocha.

Zhotovitel provádí záznam o průběhu provádění díla v provozním deníku, v němž jsou vedeny údaje o příjmu materiálu určeného k recyklaci, jeho zpracování a odběru recyklátu objednatelem.

Veškerý materiál dodaný k recyklaci a materiál vyrobený recyklací náleží po celou dobu poskytování služby objednateli, který se zavazuje tento materiál průběžně odebírat nebo zajistit jeho meziskladování.

## VI. Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění z vlastní viny, sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení a nebude objednateli účtovat částku za přepravu stroje. Smluvní pokuta bude splatná na základě faktury vystavená objednatelem se splatností 14 dnů.

V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednavatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel nepředloží do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy platné povolení Krajského úřadu Kraje Vysočina k provozování mobilního zařízení, kterým bude plnit předmět smlouvy uhradí Objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč. Smluvní pokuta bude splatná na základě faktury Objednatele se splatností 21 dnů.

## VII. Ostatní ujednání

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou, následně v případě nutnosti soudní cestou.

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha č.1: Nabídka Prodávajícího včetně cenové ze dne 26.4.2022

Příloha č.2: Protokol o účasti v e-aukci

V Pelhřimově dne ..................... V Havlíčkově Brodě dne .............

..................................................... .......................................................

 Ing. Eva Hamrlová Petr Suchý, předseda představenstva

Technické služby města Pelhřimov, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

příspěvková organizace