Cenová nabídka

Manuál značení památek v Kroměříži

Investor:	Město Kroměříž

Zhotovitel:	Ing. arch. Jakub Sysel

xxx,767 01 Kroměříž

IČO: 07225202

Předmět nabídky:

Vytvoření manuálu pro nové značení památek ve městě Kroměříži, případně doplnění stávajícího označení.

Rozsah dokumentace:

- analýza stávajícího stavu památek a jejich přilehlého okolí, včetně fotodokumentace

- analýza vlastnických vztahů

- analýza stávajícího značení

- návrh nového značení

- návrh celkové strategie pro značení památek a propojení s turistickým portálem města Kroměříže

- základní typy (např. pro zabudování do dlažby)

- grafická podoba (font, velikost, QR kód apod.)

- materiálové a technické řešení

- řešení specifických případů

- podklady pro propojení s turistickým portálem pomocí QR kódů

- grafické přílohy s výkresy

Pozn.: Text popisu řešených památek, který bude součástí prezentace památky na turistickém portálu, nebude součástí manuálu a bude řešen zvlášť pracovníky NPÚ.

Termín vyhotovení:

- fáze - do 60ti dnů od přijetí objednávky

-> vytvoření manuálu pro značení Mariánského sloupu (21444/7- 6009) a sloupu Nejsvětější Trojice (39566/7-6009)

- fáze - do 90ti dnů od přijetí objednávky

-> odevzdání kompletního manuálu

Vyhotovení dokumentace:

(dle domluvy) 3x paré v tištěné podobě, 1x v digitální podobě pdf

V Kroměříži 2. května 2022

Navrhovaná cena dokumentace:	57.000,- Kč (nejsem plátce DPH)

Vypracoval: Ing. arch. Jakub Sysel