**DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ**

**Kupující: Město Dobruška**

Sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ: 00274879

DIČ: CZ00274879

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 1721571/0100

Zastoupený: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou

na straně jedné (dále jen „kupující“)

a

**Prodávající: AGRICO, s. r. o.**

Sídlo: Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí

IČ: 49286838

DIČ: CZ49286838

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 18902571/0100

Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C 4215

Zastoupený: Ing. Josefem Faltou, jednatelem

na straně druhé (dále jen „prodávající“)

(kupující a prodávající dále společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke kupní smlouvě**.

**I.**

1. Smluvní strany spolu dne 25.02.2022 uzavřely kupní smlouvu (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je dodávka profesionálního žacího traktoru Kubota GZD 15 HD specifikovaného v příloze č. 1 smlouvy, cenové nabídce prodávajícího ze dne 07.01.2022 (dále jen „žací traktor“), v počtu 2 (dvou) kusů.

2. Smluvní strany konstatují, že jeden kus žacího traktoru byl prodávajícím dne 02.03.2022, tj. ve lhůtě stanovené v odst. 1 písm. a) čl. II smlouvy, již předán a kupujícím převzat.

3. Smluvní strany dále konstatují, že druhý kus žacího traktoru měl být prodávajícím předán a kupujícím převzat nejpozději do 30.04.2022 (odst. 1 písm. b) čl. II smlouvy). Z důvodů nikoli na straně prodávajícího však prodávající nebude schopen tento termín dodržet, což dokládá omluvným dopisem ze dne 27.04.2022 od společnosti K.B.T. PROFTECH, s. r. o., Košťálkova 1527, 266 01 Beroun, IČ: 03499120, výhradního dovozce komunální techniky a zemědělských traktorů značky Kubota do Česka.

4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti mění smluvní strany tímto dodatkem obsah smlouvy, a to v rozsahu stanoveném v čl. II tohoto dodatku.

**II.**

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro dodání druhého kusu žacího traktoru. Prodávající se nově zavazuje dodat kupujícímu v předchozí větě specifikované zboží nejpozději do 30.06.2022.

2. Kupní cena ani žádná další ujednání smlouvy se nemění.

3. Smluvní strany dále konstatují a činí nesporným, že kupující nebude uplatňovat nárok na úhradu smluvní pokuty za prodlení prodávajícího s dodáním zboží kupujícímu ve výši 600 Kč za každý i započatý den prodlení, která by mu náležela za období od 01.05.2022 do dne podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami v souladu s odst. 1 čl. VII smlouvy.

**III.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní kupující.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tento dodatek je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tento dodatek podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jeho obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají jej dobrovolně, nikoli v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto jej podepisují.

4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 16.05.2022.

V Dobrušce dne: 16.05.2022 V Týništi nad Orlicí dne: 18.05.2022

**Kupující:** **Prodávající:**

Město Dobruška AGRICO, s. r. o.

Ing. Petr Lžíčař starosta Ing. Josef Falta, jednatel společnosti