SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřely

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené starostou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

bankovní účet číslo: 	xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé:	Sportovní projekty s.r.o.

IČO: 270 60 659, DIČ: CZ27060659

se sídlem Sokolovská 87/95, Karlín, 186 00 Praha 8

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93393

zastoupena jednatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

I.

Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu cenu za jeho provedení.

  - Dílem je provedení průzkumů, rozborů a zpracování studie „Areál Na Cihelně Svitavy - studie revitalizace území“.

  - Dílo zahrnuje:

- průzkumy a rozbory, které zahrnují:

- shromáždění podkladů k území od města - územní plán, již zpracované studie a projekty,

- stanovení základního stavebního programu dle požadavků a představ objednatele,

- zpracování dotazníku a veřejné ankety s cílem získat písemné požadavky a představy zájmových sdružení, lokálních komunit uživatelů i jednotlivých občanů,

- pracovní workshop s cílem rozproudit diskuzi mezi zúčastněnými a najít co nejvíce možností, jak areál využít pro sportovní a volnočasové aktivity;

- návrh studie:

- upřesnění stavebního programu a vytvoření 2-3 variant základního urbanistického uspořádání areálu,

- výběr jedné z variant uspořádání a propracování dispozičního řešení jednotlivých aktivit v areálu;

- čistopis studie bude obsahovat:

- dispoziční řešení schválené objednatelem,

- zastavovací plán 1:500,

- jednotlivé části areálu - půdorysy, řezy, pohledy 1:250,

- 3D vizualizace areálu - nadhledové perspektivní pohledy na celý areál zakreslené do fotografie.

  - Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje i účast na průběžném projednání studie během jejího zpracování a zapracování požadavků objednatele do studie.

  - Dílo musí být zpracováno tak, aby jeho výsledek odpovídal platným právním předpisům, ČSN a technickým normám.

  - Studie bude vyhotovena v češtině a bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v digitální prezentační verzi.

II.

Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v těchto termínech:

- průzkumy a rozbory dle bodu 1.2. písm. a) této smlouvy: 	do 12.7.2022

- návrh studie dle bodu 1.2. písm. b) této smlouvy: 	do 12.9.2022

- předání čistopisu studie dle bodu 1.2. písm. c) této smlouvy:	do 3 týdnů od schválení studie dle bodu 1.2. písm. b) této smlouvy

- Objednatel se zavazuje schválit předaný návrh dle bodu 1.2. písm. b) této smlouvy, resp. vybrat variantu, do 14 dnů ode dne předání návrhu zhotovitele.

- III.

Cena za dílo

- Cena za dílo bez DPH byla smluvními stranami dohodnuta ve výši celkem 297 000,- Kč.

- Dohodnutá cena zahrnuje veškeré činnosti související s provedením díla, jakož i veškeré poplatky, obchodní a jiné přirážky, pojištění a dopravní náklady.

- Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH), která bude připočtena v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Cena je sjednána jako cena pevná, nepodléhající vlivu změn cenových vstupů a vnějších podmínek, která zahrnuje veškeré práce a dodávky nutné pro splnění této smlouvy, i když tyto nemusí být ve smlouvě výslovně uvedeny, přičemž tato cena je sjednána s platností po celou dobu provádění díla.

- Pokud se v průběhu provádění díla dle této smlouvy smluvní strany dohodnou na změně rozsahu předmětu plnění dle této smlouvy, budou nový rozsah předmětu plnění, popř. i cena za dílo, sjednány mezi oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo.

IV.

Platební podmínky

- Objednatel nebude v průběhu provádění díla poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.

- Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě faktur vystavených zhotovitelem. Zhotovitel vystaví za své plnění objednateli faktury po protokolárním předání a převzetí níže uvedených částí díla takto:

- po předání písemné zprávy o výsledku průzkumů a rozborů, včetně výsledků vyvolaného workshopu fakturu na částku 50 000,- Kč + DPH

- po provedení celého díla fakturu na částku 247 000,- Kč + DPH.

- Přílohou každé faktury musí být oboustranně podepsaný předávací protokol.

- Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu.

- Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:

- 	číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;

- 	zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.

- Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení objednateli.

- Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn své pohledávky vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu, ani zastavit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- V.

Znalost místa plnění a podkladů pro provádění díla

- Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro řádné provádění díla.

- Zhotovitel je oprávněn použít veškeré podklady, které mu byly předány objednatelem za účelem řádného provádění díla, výhradně pro plnění předmětu této smlouvy. Jakékoliv jiné využití takovýchto podkladů je dovoleno pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem objednatele. Veškeré takto předané podklady zůstávají ve výlučném vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen mu je po splnění díla vrátit.

- VI.

Provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo dle této smlouvy řádně a včas.

- Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy postupovat v souladu s platnými právními předpisy, touto smlouvou o dílo, platnými normami a pokyny objednatele.

- Zhotovitel umožní kontrolu provádění díla dle této smlouvy objednateli nebo jím pověřeným zástupcům kdykoliv v jeho průběhu.

- Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel nepostupuje při provádění díla v souladu s touto smlouvou, nebo že předmět díla vykazuje vady, je povinen toto neprodleně oznámit zhotoviteli a stanovit mu přiměřenou lhůtu k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Jestliže zhotovitel neodstraní takto zjištěné vady a nedostatky ve stanovené lhůtě, má objednatel právo od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

- VII.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo, resp. jeho část, v místě sídla objednatele, nedohodnou-li se strany jinak.

- O předání díla, resp. jeho části, sepíší obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,

- prohlášení objednatele o tom, že dílo, resp. jeho část, přebírá, nebo popis vad díla a prohlášení objednatele, že dílo, resp. jeho část, z důvodů těchto vad nepřebírá,

- datum podpisu předávacího protokolu,

- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,

- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.

- Jestliže budou při předání díla dle této smlouvy zjištěny na díle nebo jeho části jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo, resp. jeho část, nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.

- V případě, že objednatel převezme dílo či jeho část, i když bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol.

- VIII.

Záruka za jakost

- Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců ode dne předání díla bez vad a nedodělků.

- Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, pokud strany písemně nedohodnou jiný termín.

- Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli i třetím osobám v důsledku vad projektu.

- IX.

Sankce

- V případě, že zhotovitel neprovede dílo v termínu dle bodu 2.1. písm. c) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 250,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury dle článku IV. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu zákonných úroků z prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení.

- Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být objednatelem jednostranně započítána proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo, a to i v případě, že tato pohledávka objednatele není ještě splatná.

- Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

- X.

Odstoupení od smlouvy a výpověď

Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit pouze v případech, kdy to stanoví tato smlouva nebo platné právní předpisy.

- Mimo případy uvedené v ustanovení § 2002 občanského zákoníku se za podstatné porušení této smlouvy považuje následující:

- vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení a došlo tím k ohrožení plnění zhotovitele dle této smlouvy;

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka;

- zhotovitel neodstranil ani ve stanovené lhůtě vady a nedostatky při provádění díla, které mu byly oznámeny objednatelem;

- prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než 10 dní;

- opakované jiné porušení této smlouvy zhotovitelem;

- opakované porušení této smlouvy objednatelem.

- Svoje odstoupení od smlouvy je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením dne, ke kterému od smlouvy odstupuje. V oznámení o odstoupení musí být rovněž uveden důvod, pro který se od smlouvy odstupuje, s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy či platného právního předpisu, které toto právo zakládá.

XI.

Adresy pro doručování

- Adresy pro doručování:

- adresa a e-mail objednatele jsou:

Město Svitavy

Adresa: T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

e-mail: xxxxxxxxx a současně xxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: 6jrbphg

- adresa a e-mail zhotovitele jsou:

Sportovní projekty s.r.o.

Adresa: Sokolovská 87/95, Karlín, 186 00 Praha 8

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: ej93t5s

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny.

- Veškerá oznámení, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.

XII.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

- Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravená se řídí občanským zákoníkem.

- Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.

- Obsah této smlouvy může být měněn pouze písemnou dohodou smluvních stran. Zrušit tuto smlouvu lze pouze písemně.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 09.05.2022.

Ve Svitavách dne 10.05.2022

Za objednatele:		 Za zhotovitele:

………..…………………………………….	…………………….………………………..

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxx xxxxxxxxxx

starosta města Svitavy	jednatel Sportovní projekty s.r.o.