Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 6/2020–537100 ze dne 15.04.2020

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 170-2020-537212

KoPÚ v k.ú. Mašov

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:                                                Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:                                                           Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Adresa:                                                        Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený:                                                Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:   Martin Šrámek, vrchní referent

Pobočka Příbram

Adresa:                                                               Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Tel.:                                                                    XXXXX

E-mail:                                                               m.sramek@spucr.cz

ID DS:                                                                z49per3

Bankovní spojení:                                              Česká národní banka

Číslo účtu:                                                          3723001/0710

IČO:                                                                    01312774

DIČ:                                                                    CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitel: | GROMA PLAN s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plachého 40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupený: | Pavel Vostracký, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Pavel Vostracký, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX |
| Tel./Fax : | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | ekc85xd |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 27-4501350277/0100 |
| IČO: | 25233025 |
| DIČ: Zhotovitel (podal nabídku společně) : | CZ25233025 POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |
| Sídlo: IČO : | Plachého 40, 301 00 Plzeň 29099323 |

Společnost je zapsaná   v obchodním rejstříku vedeném : Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II.

Na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu dne 1.4.2022 pod č.j. SPU 114604/2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 5.4.2022 pod č.j. 159/2022) a v souladu s ustanovením čl. XII, odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 6/2020-537100 ze dne 15.04.2020 se  smluvní strany dohodly na nových počtech měrných jednotek u hlavního celku 3.4. a jeho dílčích částí  3.4.3., 3.4.5. a u dílčích částí 3.5.1. (včetně podkapitol) , 3.5.2. a 3.6. uvedené v příloze č. 1 SoD  „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Mašov“.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 4.5.2022 pod č.j. SPU 152468/2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 4.5.2022 pod č.j. 211/2022).

III.

Důvodem pro změnu počtu měrných jednotek je skutečný počet měrných jednotek, vyplývající ze zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.

# IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 6/2020–537100 ze dne 15.04.2020 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součást dodatku č. 2 tvoří položkový výkaz činností.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 19. 5. 2022

Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele:

……………………………………                                 …………………………………..

Ing. Jiří Veselý                                                                     Pavel Vostracký

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                jednatel GROMA PLAN s.r.o.

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Mašov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 1 | 2 000 | 2 000 | 31.8.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 7 | 3 000 | 21 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 84 | 1 000 | 84 000 | 31.8.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 53 | 1 000 | 53 000 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 62 | 1 500 | 93 000 | 30.4.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 177 | 1 500 | 265 500 | 30.4.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 4 000 | 0 | 30.4.2022 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 137 | 400 | 54 800 | 30.9.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 138 | 500 | 69 000 | 31.10.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 642 300 | 31.10.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 138 | 1 000 | 138 000 | 30.9.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 92 | 300 | 27 600 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | 500 | 15 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3 | 2 000 | 6 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 92 | 1 500 | 138 000 | 31.5.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 344 600 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 138 | 400 | 55 200 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 55 200 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 642 300 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 344 600 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 55 200 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 042 100 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 218 841 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 260 941 Kč |  |
| V Praze dne 19. 5. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  | Pavel Vostracký,jednatel GROMA PLAN s.r.o. |  |  |  |  |  |