

Konečný Jiří, Mgr.

U Dubu 237

74792 Háj ve Slezsku

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: POD/09574/2022/924/2.5584

Vyřizuje: Jiří Konečný, Ing.

Tel.: xxx

E-mail: xxx

Datum: 10.5.2022

**Objednávka OVs2922/0201 na provedení náhradní výsadby a povýsadbové péče**

**5584 Opatření v prostoru jezu Kunov, OHO**

Předmětem plnění objednávky je v souladu s výzvou ze dne 4.5.2022 a nabídkou ze dne 9.5.2022 zajištění náhradní výsadby celkem 30 ks dřevin za dřeviny kácené v rámci stavby "Opatření v prostoru jezu Kunov, OHO" a na zajištění povýsadbové péče po dobu 5 let, dle následujících podmínek:

Náhradní výsadba dřevin bude provedena ve 2 lokalitách:

1. v prostoru stavby jezu Kunov na pozemku parc.č. 601/1 k.ú. Skrbovice - výsadba 6 ks dřevin
2. v prostoru obce Nové Heřminovy, na pozemku parc. č. 838/3 k.ú. Nové Heřminovy - výsadba 24 ks dřevin.

**Práce na výsadbě budou zahrnovat:**

* dodávku a provedení výsadby 30 ks dřevin
* přihnojení dřevin pomocí tablet nebo substrátu podporujícího zakořenění dřevin
* upevnění dřevin k upevňovacím kůlům, impregnovaným proti hnilobě. Výška kůlů bude upravena dle potřeb sázené dřeviny.
* zajištění potřebného zalití dřevin
* výstavbu oplocenky u výsadby v Nových Heřminovech (délka 90 m) vč. přelezového žebříku
* provedení ochrany dřevin proti okusu

K výsadbě budou použity výpěstky dřevin o obvodu kmínku 6-8 cm (průměr cca 3 cm) se zapěstovanou korunou, s kořenovým balem v rozsahu pro lokality.

ad 1) výsadba vždy 2 ks - olše lepkavé, jasanu ztepilého a javoru klen

ad 2) výsadba vždy 6 ks - dubu letního, buku lesního, jasanu ztepilého, javoru klen

**Další podmínky pro výsadbu:**

* V prostoru obce Nové Heřminovy je plocha vytyčena v terénu.
* Zalévání dřevin bude prováděno s ohledem na aktuální povětrnostní podmínky.
* Výsadba bude provedena do jamek hloubených do velikosti 1,5 násobku průměru balu.
* Bezprostředně po výsadbě budou dřeviny zality vodou v množství 50 l na strom.
* Kolem vysazených dřevin bude ze zeminy vytvořena závlahová mísa průměru 1 m.

**Termín provedení výsadby:** práce na výsadbě budou provedeny v květnu 2022. Činnost bude evidována fotodokumentací s uvedením data.

**Fakturace za práce na výsadbě** bude provedena po dokončení všech prací, na základě schváleného protokolu o provedení prací, vč. pořízené fotodokumentace.

**Povýsadbová péče**

**Termín:** bude prováděna v návaznosti na provedení výsadby v období 5 let (do 05/2027)

**Práce na povýsadbové péči bude zahrnovat:**

* kontrolu a případnou výměnu úvazků a opěrných kůlů;
* kontrolu a případnou výměnu ochrany proti okusu;
* kontrolu a případnou opravu oplocenky;
* pravidelnou zálivku a hnojení;
* vykosení (odplevelení) okolo stromků 2x ročně;
* kontrolu a případné nahrazení všech dřevin, které uhynou - náhrada bude provedena v nejbližším vhodném období (jarní/podzimní) po dohodě s objednatelem. Náhrada dřevin bude fakturována za cenu dle nabídky na výsadbu dřevin do počtu 10% dřevin (3 ks) za rok. Případné vyšší úhyny budou nahrazeny zhotovitelem v rámci záruky bez nároku na proplacení;
* provádění následné péče bude veden záznam s uvedením činnosti a data a fotodokumentace. Tyto podklady budou předloženy k fakturaci za každý kvartál daného roku.

**Fakturace povýsadbové** péče bude prováděna kvartálně. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem a fotodokumentace.

**Cena díla:**

**Práce na výsadbě celkem:** 86 850,- Kč bez DPH

**Následná péče:** 15 000,- Kč bez DPH / rok (3 750 Kč bez DPH / kvartál)

**Následná péče celkem:** 75 000,- Kč bez DPH

**Cena celkem: 161 850,- Kč bez DPH**

**K celkové ceně bude dále v případě úhynu dřevin připočítávána cena za náhradu uhynulých dřevin (vč. výsadby, do 3 ks za rok):**

* 2 300,- Kč bez DPH / ks (olše lepkavá, jasan ztepilý, javor klen)
* 2 700,- Kč bez DPH / ks (dub letní, buk lesní)

**Další podmínky:**

Při plnění zakázky se zhotovitel zavazuje dodržovat příslušné zákony a vyhlášky, všeobecné právní předpisy a pokyny zadavatele.

Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel s ohledem na povahu a smysl předmětu plnění neidentifikoval možnosti uplatnění zásad odpovědného veřejného zadávání a inovací v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které by zároveň splnily principy 3E (účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti) podle zákona č. 320/2001 S., o finanční kontrole.

Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu této smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne nabytí účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

Zástupce pro věci technické: Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

Ing. Jiří Konečný, investiční referent

**Identifikační údaje zhotovitele:**

**Mgr. Jiří Konečný**

U Dubu 237, Háj ve Slezsku, 747 92

IČO 88706222

Tel. xxx

e-mail: xxx

č. účtu: xxx

plátce DPH: ANO

**Identifikační údaje objednatele:**

**Povodí Odry, státní podnik**

**Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26**

Statutární zástupce: Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Břetislav Tureček, technický ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

Ing. Jiří Konečný, investiční referent

Telefon: 596 657 111

IČO: 70890021

DIČ: CZ70890021

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Ostrava, č.ú. 97104-761/0100

Plátce DPH: ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, spisová značka AXIV 584.

xxx

**Ing. Břetislav Tureček**

**technický ředitel**

Co: OOK – p. Orlitová, zde

**Potvrzenou kopii objednávky zašlete zpět objednateli!**

Potvrzení převzetí objednávky

Datum a podpis: xxx

18.5.2022