Smlouva o dílo č. LDN 002/2022VZMR

„Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví – vymalování oddělení A, B, C, D“

Smluvní strany

Objednatel:		Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

Činžovních domů 139-140, 533 54 Rybitví

IČO: 		00190560

Zastoupena:	  		Mgr. Bc. Jana Tomšů, ředitelka

Kontaktní osoba:		XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: 		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

LDN Rybitví není plátcem DPH

zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové odd. Pr, vložka 710

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:     		Ladislav Polák

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 				43451390

DIČ: 				není plátce DPH

Zastoupen: 			Ladislav polák

Kontaktní osoba:		Ladislav Polák

Bankovní spojení: 		XXXXXXXX

č. účtu: 			XXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „Zhotovitel“

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje plnit objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Článek I.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy o dílo je provedení díla „Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví – vymalování oddělení A, B, C, D“.

Dílo bude provedeno v tomto rozsahu:

- vymalování oddělení A

- vymalování oddělení B

- vymalování oddělení C

- vymalování oddělení D

Stěny dotčených prostor budou vymalovány omyvatelnou barvou. Stropy budou vymalovány otěruvzdornou barvou za sucha.

- Zhotovitel zajistí vymalování požadovaných prostor. Předpokládané výměry stěn celkem činí cca 3670 m2 a stropů cca 1415 m2.

- Zhotovitel je v průběhu realizace díla povinen udržovat místo plnění v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek a uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní z místa plnění jakékoli nečistoty nebo zbytky, které již nepotřebuje pro realizaci díla.

Článek II.

Odměna, platební podmínky

      - Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla dle této smlouvy činí:

Celková cena výmalby omyvatelnou barvou: 	50,- Kč/m2 bez DPH

Celková cena výmalby omyvatelnou barvou: 	--     Kč/m2 včetně DPH

Celková cena výmalby otěruvzdornou barvou: 35,- Kč/m2 bez DPH

Celková cena výmalby otěruvzdornou barvou: --     Kč/m2 včetně DPH

Cena obsahuje všechny náklady spojené s výmalbou požadovaných prostor od objednatele uvedené v této smlouvě.

      - Smluvní odměna je stanovená jako pevná a nepřekročitelná za veškeré činnosti zhotovitele uvedené dle této smlouvy. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

      - Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů. Strany výslovně stanoví, že veškeré náklady zhotovitele jsou pokryty jeho smluvní odměnou v souladu bodem 1 tohoto článku.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy. K faktuře bude přiložen soupis provedených m2 za jednotlivá oddělení.

- Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Od doručení opravené nebo přepracované faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je povinen na adresu Objednatele do 5 kalendářních dnů předložit faktury nové či opravené.

- Adresa pro doručení faktur je Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, Činžovních domů 139-140, 533 54 Rybitví.

- Platba bude provedena bezhotovostně výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Článek III.

Doba trvání

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 4 měsíce od učinnosti smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje evidovat provedené práce průběžně po dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen evidenci na požádání předložit Objednateli.

- Zhotovitel je oprávněn dílo předat před sjednanou dobou.

Článek IV.

Místo plnění

Místem plnění předmětu smlouvy: Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, Činžovních domů 139-140, 533 54 Rybitví.

Článek V.

Důvěrnost informací

- Zhotovitel se zavazuje během plnění předmětu smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při plnění předmětu smlouvy dozví, a nakládat s nimi jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které již byly veřejně publikovány).

- Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, jejich zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení zákona z jeho strany.

Článek VI.

Práva a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel bude v průběhu plnění smlouvy s Objednatelem úzce spolupracovat.

- Zhotovitel je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované v souvislosti s plněním této smlouvy a zavazuje se v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytnout potřebnou součinnost.

- Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobí výkonem činnosti v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a to i tehdy, byla-li by škoda způsobena jím zvolenou třetí osobou.

- Zhotovitel by se této odpovědnosti zprostil jen tehdy, pokud by prokázal, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které bylo možno na něm spravedlivě požadovat.

Článek VII.

Práva a povinnosti objednatele

- Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné plnění smlouvy.

- Objednatel je povinen zhotoviteli za činnost provedenou v souladu s touto smlouvou uhradit sjednanou smluvní odměnu.

Článek VIII.

Záruky, odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla podle smlouvy, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo bude prosto jakýkoliv vad věcných, i ostatních. Dílo nebo část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití.

- Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená zejména, že předmět díla provedený podle smlouvy bude prostý jakýkoliv vad.

- Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku, které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

- Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.

- Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.

- Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami, přičemž rozhoduje pozdější datum podpisu. V případě aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu v registru smluv uveřejní Objednatel.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna v registru smluv. Poskytovatel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje, které by nebylo možno uveřejnit, utajované informace ve smyslu ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit.

- Zhotovitel souhlasí s poskytováním údajů v této smlouvě obsažených, nebo i celé smlouvy, případně dalších údajů týkajících se závazku touto smlouvou založeného v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah podrobně znají, je jim srozumitelný a souhlasí s ním.

- Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jednu.

V Rybitví  dne:

Za Objednatele: 								Za Zhotovitele:

……….............................................				………….........................................

Mgr. Bc. Jana Tomšů						Ladislav Polák

ředitelka LDN Rybitví