***Příloha č. 1*** *Smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky k projektu Park Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova:*

***Vymezení společného postupu***

1. Činnosti zajišťované **IPR Praha** v rámci **1. fáze** společného postupu:

1.1 příprava zadávacích podmínek a dalších souvisejících podkladů a spolupráce na přípravě

jednotlivých smluv o dílo, sestavení návrhu členů komise a zajištění jejích jednání vč. komunikace s jednotlivými členy,

1.2 příprava strategie komunikace s veřejností a stakeholdery a zahájení její implementace, 1.3 zahájení zadávacího řízení odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku

veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské unie,

1.4 příprava rozhodnutí o vyloučení dodavatelů a oznámení vyloučení dodavatelům.

2. Činnosti zajišťované **IPR Praha** v rámci **2. fáze** společného postupu:

2.1 příprava výzvy k účasti v soutěžním dialogu a její odeslání účastníkům zadávacího řízení,

2.2 vedení soutěžního dialogu s cílem nalézt řešení způsobilá splnit potřeby zadavatele,

2.3 organizace konferencí a jednotlivých workshopů,

2.4 příprava rozhodnutí o tom, zda jsou předložená řešení vhodná,

2.5 ukončení soutěžního dialogu spočívající ve vytvoření finální podoby zadání veřejné

zakázky.

3. Činnosti zajišťované **IPR** **Praha** v rámci **3. fáze** společného postupu:

3.1 příprava výzvy k podání nabídek a její odeslání účastníkům zadávacího řízení,

3.2 zajištění jednání komise při posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek, 3.3 příprava rozhodnutí o výběru, případně vyloučení účastníka.

4 Činnosti zajišťované **IPR Praha** v rámci **4. fáze** společného postupu:

4.1 příprava usnesení o výsledcích soutěžního dialogu do RHMP/ZHMP,

4.2 uzavření smlouvy o dílo dle čl. II odst. 2.1 a čl. III odst. 3.1 a plnění veřejné zakázky

(vypracování Koncepce Rohanské ostrova).

5 Činnosti zajišťované **IPR Praha** **z pozice garanta Koncepce** v rámci **5. fáze** společného postupu:

5.1 Účast v realizačním týmu a projektovém výboru Parku Maniny, případně dalších

projektů vyplývajících ze zadání soutěžního dialogu,

5.2 součinnost při tvorbě zadání Management plánu Parku Maniny případně dalších částí

řešeného území, pokud tato potřeba vyplyne ze soutěžního dialogu.

Stránka **1** z **3**

6 **Další činnosti** zajišťované **IPR Praha**:

6.1 uveřejnění výsledků řízení se soutěžním dialogem,

6.2 publicita a marketing projektu, včetně informací o projektu na webových stránkách, 6.3 spolupráce při jednání o uzavření smluv o dílo s vybraným dodavatelem.

7 Činnosti zajišťované **HMP (OCP a INV)** v rámci **1. fáze** společného postupu:

7.1 spolupráce na přípravě zadávací dokumentace a příprava smluv o dílo, nominace člena komise

(za OCP) a člena (za INV) a zastoupení s rozhodovacím hlasem při veškerých jednáních vůči účastníkům zadávacího řízení dle § 69 ZZVZ,

7.2 schvalování rozhodnutí vymezených v § 43 odst. 2 ZZVZ: výběr dodavatele, vyloučení

účastníka zadávacího řízení a rozhodnutí o námitkách,   
7.3 účast na jednání komise.

8 Činnosti zajišťované **HMP (OCP a INV)** v rámci **2. fáze** společného postupu:

8.1 schvalování rozhodnutí vymezených v § 43 odst. 2 ZZVZ: výběr dodavatele, vyloučení

účastníka zadávacího řízení a rozhodnutí o námitkách,

8.2 účast na jednání komise a workshopech soutěžního dialogu,

8.3 účast na participativních a dalších akcích souvisejících s projektem,

8.4 součinnost při úpravě zadání včetně pokynů k dopracování k jednotlivým návrhům.

9 Činnosti zajišťované **HMP (OCP a INV)** v rámci **3. fáze** společného postupu:

9.1 schvalování rozhodnutí vymezených v § 43 odst. 2 ZZVZ: výběr dodavatele, vyloučení

účastníka zadávacího řízení a rozhodnutí o námitkách,

9.2 účast na jednání komise,

9.3 součinnost při odůvodnění výběru komise,

9.4 účast na participativních a dalších akcích souvisejících s projektem.

10 Činnosti zajišťované **HMP (OCP a INV)** v rámci **4. fáze** společného postupu:

10.1 uzavření smluv o dílo dle čl. II odst. 2.2 a 2.3 a čl. III. Odst. 3.2 a 3.3 této smlouvy,

10.2 spolupráci na usnesení do RHMP/ZHMP.

11 Činnosti zajišťované **OCP** z pozice budoucího **správce parku** v rámci **5. fáze** společného

postupu:

11.1 Zajištění projektové práce a realizace krajinářských stabilizačních úprav Parku

Maniny, etapy 1 a 2 a koordinace s INV,

Stránka **2** z **3**

11.2 Zajištění projektové práce, projednání a realizace krajinářských úprav Parku Maniny,

etapy 3 a koordinace prací s INV,

11.3 Účast v realizačním týmu a projektovém výboru Parku Maniny, případně dalších

projektů vyplývajících ze soutěžního dialogu,

11.4 Zajištění Management plánu Parku Maniny, případně dalších částí řešeného území,

pokud tato potřeba vyplyne ze soutěžního dialogu.

12 Činnosti zajišťované **INV** z pozice **manažera projektu Park Maniny** **v 5. fázi** společného

postupu:

12.1 Zajištění projektové dokumentace, projednání a realizace Parku Maniny (etapa 3,

vyjma krajinářských stabilizačních úprav),

12.2 Zajištění zapojení správce parku (OCP), který bude zajišťovat krajinářskou část

projektové dokumentace a realizace Parku Maniny (etapa 3) a garanta Koncepce (IPR) do přípravy projektu Parku Maniny.

Stránka **3** z **3**