Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 1190400198 o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

# Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem:	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa:	Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO:	00020729

zastoupený:	Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR (dále jen „Fond“)

a

# město Chrastava

kontaktní adresa:	Městský úřad Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava

IČO:	00262871

zastoupené:	Ing. Michaelem C a n o v e m, starostou (dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 1190400198 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 25. 6. 2021 (dále jen „Smlouva“):

- Článek III, bod 3 se mění v tom smyslu, že při splnění příslušných podmínek Smlouvy poskytne Fond podporu takto:

| v roce | ve výši (Kč) |
| --- | --- |
| 2021 | 3 613 624,37 |
| 2022 | 7 152 722,27 |

- Termín ukončení akce uvedený v článku IV, bod 1, písm. p) za druhou odrážkou se mění na 7/2022.

- Termín předložení podkladů k ZVA uvedený v článku IV, bod 1, písm. q) se mění na 1/2023.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve dvou listinných exemplářích a podepsán vlastnoručně; každý exemplář má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:	V Praze dne:

dne:

…………………………………………….	...............…………………………………… zástupce příjemce podpory		zástupce Fondu