Cenová nabídka  Oprava- rekonstrukce OK – Plavecký bazén Litvínov

Poptávající :						Nabízející :

p.Otcovský 							Martin Vít - jednatel

vedoucí provozu-jednatel					Kontrol KOVO s.r.o.

SPORTAS s.r.o.							nám.Republiky čp.966

Jiráskova 413							IČ:28683064 ,DIČ:CZ 28683064

436 01 Litvínov							M: +420 723 973 626
 tel.777 360 346						 www.kontrolkovo.cz

Na základě Vaší poptávky nabízíme následující  opravy ocel. Konstrukcí včetně obroušení , přeplátování  - svaření a nátěrů HEMPL.

Sloupy č.1	- vyztužení  pl.10x200 x d.200mm				    4 500,-kč/ks

Sloupy č. 2   -  vyztužení pl.10 x 200 x d.200mm				    5 800,-kč/ks

Nosníky v kanálku č.3 – 34ks – stav katastrofa vyztužení pl.10x200 x 400	  289 800,-kpl

Nové rámečky pro rošty 40bm - 	Stav - katastrofa				    96 000,-kpl

Nosné sloupy č.5 – vyztužení 2 x U160 délka 1m				      9 700,-/ks

Cena za barvy na ocelové konstrukce						   42 000,-kč

Přeprava lidí a mat. na celou akci kromě 					   15 000,-kč

Nátěr + obroušení  patek sloupů u kterých nebude nutné vyztužení		   1 000,-kč/ks

Termín provedení prací cca 20.6. – 15.8.2022

Odhadovaný rozsah prací 4-5 lidí na dva měsíce.

EL.proud 230V zajistí objednatel, co nejvíce budeme zakrývat práce ve vestibulu bazénové vany ,odvezeme vyřezaný mat. , ale stejně budete muset zajistit denní úklid po provedených pracích.

V Lomu dne 20.4.2022

Martin  Vít – Kontrol  KOVO s.r.o.

jednatel

723 973 622

Sloupy č.1

Nosné sloupy pod stropem č2

Nosníky v kanálku č.3

Nové rámečky pro uložení PVC roštů č.

Hlavní nosný sloup č. 5

Naše společnost provozuje dle zákona O zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. chráněnou dílnu. Nákupem našich výrobků a služeb splňujete podmínku náhradního plnění, čímž ušetříte až 35% z fakturované částky na povinných odvodech do státního rozpočtu.