Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 1049/2015

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

ve věcech technických: 			Vladimír Krampera, ved. odb. rozvoje

technický dozor objednatele (TDO):	Karel Tejčka, ved. odd. investic

koordinátor BOZP pro realizaci:	Roman Soudek, koord. BOZP

Zhotovitel:		Bautechnik s.r.o.

zastoupen:		Ing. Karel Zelenka - jednatel

sídlo:		náměstí T.G.Masaryka 21, Veselí nad Lužnicí

IČ:			28139143

DIČ: 		CZ28139143

bankovní spojení:	xxxxx

e-mail:		xxxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 19757

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		        Ing. Karel Zelenka, jednatel

ve věcech technických:		        Martin Kec, jednatel

ve věcech realizace a předání díla: Ing. Karel Zelenka

stavbyvedoucí:                                   Martin Kec ČKAIT: 0101066

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č.1049/2015 uzavřené dne 24.8.      2015 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Dům s pečovatelskou službou 31/I,  Jindřichův Hradec“

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 13.042.391,95 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č.1 zvyšuje o celkovou částku 176.680,36 Kč bez DPH z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1 - 10, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

# Uvedená částka zejména zahrnuje práce na realizaci elektronické požární signalizace provedené nad rámec PD, dále pak provedení úpravy odvodu dešťových vod od objektu, úpravu okenních otvorů a výplní, realizaci dlažby kotelny včetně přístupového schodiště, prodloužení kuchyňských linek a nátěr potrubí VZT nad střešní krytinou.

# Součástí změnových listů jsou i položky nerealizovaných prací.

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			13,219.072,31	Kč

DPH 15%				  1,982.860,84	Kč

Cena díla celkem vč. DPH		15,201.933,15	Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

Článek II.

# Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

# Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Přílohou Dodatku č. 1 jsou změnové listy stavby č. 1 -10.

- Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením

č. 824/25R/2016 ze dne 17. 8. 2016.

V Jindřichově Hradci dne 25. 8. 2016		          V Jindřichově Hradci dne 24. 8. 2016

...........................................................			................................................................

za zhotovitele:						za objednatele:

Ing. Karel Zelenka, jednatel                                                       Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

vz. Ing. Bohumil Komínek