**Dohoda o inovačním partnerství**

**Dodatek č. 1**

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Číslo smlouvy: ZAK 19-0095

**TENTO DODATEK Č. 1 dohodY o inovačním partnerství**(dále jen „**Dodatek**“) se uzavírá mezi:

1. **Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

se sídlem Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město,

IČO: 70883858,

DIČ: CZ70883858,

bankovní spojení: xxxxxxxxx,

Číslo účtu: xxxxxxxxxx ,

Zastoupen: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem (dále jen „**Objednatel**“); a

1. **KVADOS a.s.**

se sídlem Pivovarská 4/10, 702 00 Ostrava,

IČO: 25826654,

DIČ: CZ25826654,

bankovní spojení: xxxxxxxxx.,

Číslo účtu: xxxxxxxxx,

Zastoupen: Miroslavem Hamplem, statutárním ředitelem (dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále také „**Strany**“ nebo jednotlivě „**Strana**“).

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

1. Objednatel je veřejným zadavatelem a realizuje projekt *„Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města“* (dále jen „**Projekt**“), který je spolufinancován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, ev. č. projektu CZ.07.1.02/0.0/0.0/17\_046/0000631, přičemž předmětem Projektu je nalézt nové inovativní řešení při zpřístupnění nových datových zdrojů na bázi lokalizačních dat sítí mobilních operátorů pro potřeby města a městských organizací prostřednictvím nově vyvinutého informačního systému, který dokáže vstupní lokalizační data mobilních operátorů přetransformovat do podoby využitelné pro jednotlivé cílové skupiny;
2. Dodavatel podal nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města“ (dále také jen „**Veřejná zakázka**“) v řízení o inovačním partnerství vedeném v souladu s ustanovením § 70 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „**Zadávací řízení**“);
3. nabídka Dodavatele s návrhem řešení byla Objednatelem vyhodnocena na základě hodnotících kritérií v Zadávacím řízení jako nejvýhodnější, a proto byl Dodavatel vybrán k řešení Projektu na základě Rozhodnutí Objednatele o zavedení inovačního partnerství a mezi Objednatelem a Dodavatelem byla dne 20.11.2019 uzavřena dohoda o inovačním partnerství (dále jen „**Dohoda**“); a
4. v průběhu realizace Projektu byla zjištěna potřeba změny uzavřené Dohody.

**UZAVÍRAJÍ STRANY** tento Dodatek:

1. Změna předmětu dohody

Dohoda se mění tak, že nově zahrnuje následující Předmět plnění Dodavatele za následujících podmínek.

**Začlenění funkčnosti integrátora do prostředí Objednatele**

* 1. Popis změny:

Začlenění nástrojů pro zajištění služby integrátora dat od různých operátorů do prostředí Objednatele.

* 1. V souvislosti se změnou nebude prováděno:

Změna nevyvolává méněpráce.

* 1. Časová náročnost:

Časová náročnost provedení dodatečných služeb je 3 měsíce.

Termín „c) 3. Fáze inovačního partnerství – vytvoření konečného řešení informačního systému“ dle přílohy č. 2 Dohody se posouvá z 31.5.2022 na 31.8.2022.

Doba trvání Dohody dle článku 9.1 Dohody se prodlužuje z 31.5.2022 na 31.8.2022.

Doba poskytování primárních dat pro účely Projektu se nemění. Primární data budou pořizována pouze do 31.5.2022.

* 1. Cena:

Bez navýšení ceny.

* 1. Odůvodnění změny:

V rámci Veřejné zakázky Dodavatel Objednateli nabídl možnost využívat v rámci Projektu data od dvou různých operátorů. Tuto skutečnost, ačkoliv bylo Objednateli zřejmé, že může v průběhu inovačního partnerství způsobovat i dílčí komplikace, Objednatel akceptoval, jelikož výstup Projektu bude při využití širšího spektra dat kvalitnější a lépe využitelný.

V momentě uzavření Dohody byl navržen postup na spojení dat obou operátorů Dodavatelem, který byl akceptován. V průběhu realizace Projektu však bylo zjištěno,   
že původní návrh nebude možné implementovat bez role integrátora. Ten by data   
od jednotlivých operátorů sjednotil a pro Objednatele dál poskytoval data sjednocená. Role integrátora je klíčová z hlediska generování výstupních datových sad, které jsou přepočítávány z jednotlivých vstupů na celkovou odhadovanou populaci.

Z hlediska udržitelnosti by v budoucnu Objednatel musel zabezpečit nejenom vstupní data od operátorů, ale i zmíněného integrátora dat. Integrátorem by navíc mohl být pravděpodobně jen stávající dodavatel, resp. stávající dodavatel by měl při výběru integrátora těžko odstranitelnou významnou konkurenční výhodu. Vznikla tedy potřeba začlenění nástrojů po podporu služeb integrátora přímo do prostředí Objednatele. Tím pádem na vstupu v budoucnu může stát jakýkoli mobilní operátor, který bude ochoten dodávat data v požadovaném zpracování přímo do systému Objednatele, bez nutnosti hledat a definovat integrátora a bez rizika vzniku vendor-locku.

Tento požadavek je nově zařazen do Předmětu plnění, ale na jeho realizaci musel být vyčleněn časový, ne finanční, rámec, tudíž vzniká požadavek na prodloužení projektu bez změn ve financování. Plnění Dodavatele spočívající v začlenění funkčnosti integrátora přímo do prostředí Objednatele bude poskytováno bez nutnosti zajišťování nových primárních dat. Primární data budou tedy pořizována pouze v období původně předpokládaného trvání projektu, tj. do 31.5.2022.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tato změna je nezbytná k dosažení původně předpokládaného cílového stavu, kdy Objednatel bude moci na základě výstupů realizace Projektu pořizovat definované datové vstupy pro další zpracování již přímo od mobilních operátorů. Dodatečné plnění musí poskytnout Dodavatel, jelikož se jedná o nedílnou součást probíhajícího Projektu výzkumu a vývoje v pokročilé fázi, přičemž právě pouze Dodavatel disponuje nezbytnými informacemi z dosavadního průběhu realizace Projektu, aby mohl na dosud realizované plnění navázat a dodatečné plnění poskytnout bez obtíží, významného zdržení Projektu a výrazného zvýšení nákladů.

1. Závěrečná ustanovení
   1. Ustanovení Dohody výslovně nedotčená tímto Dodatkem zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
   2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním prostřednictvím Registru smluv.

**SMLUVNÍ STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ**, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou   
a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují níže podpisy osob oprávněných za ně jednat.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze  za **Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**  Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V Ostravě  za **KVADOS a.s.**  Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Jméno: Mgr. Ondřej Boháč  Funkce: ředitel | Jméno: Miroslav Hampel  Funkce: statutární ředitel |