Příkazní smlouva

uzavřena dle § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:

1.

| Název: | Zlínský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín |
| Zastoupen: | Ing. Radimem Holišem – hejtmanem |
| Osoba pověřená jednáním: | XX – vedoucí Odboru investic |
| IČO: | 70891320 |
| DIČ: | CZ70891320 |
| Bankovní spojení: | PPF banka, a.s. |
| Č. účtu: | 730090001/6000 |
| Kontaktní osoba: | XX - vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí |
| Tel.: | (+420) XX, XX |
| E-mail: | XX |

jako „Příkazce“ na straně jedné (dále jen „Příkazce“)

a

2.   FLAGRO a. s.

sídlem:	Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

zastoupena:	Ing. Vladislavem Varmužou, Ph.D., členem představenstva

IČO:	28644344

DIČ:	CZ28644344

bankovní spojení:	XX

č. účtu:	XX

Realizační tým:

XX,

jako „Příkazník“ na straně druhé (dále jen „Příkazník“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Identifikační údaje stavby

Název veřejné zakázky/akce:	Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza

Stavební povolení/ohlášení:	společné povolení na soubor staveb "Vsetínská nemocnice a.s.–

Objekt K - Hemodialýza" (dále též stavební povolení)

Místo stavby:	Katastrální území: Vsetín (786764), pozemek 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3239, 3240, 3241, 3244, 3246, 3247/1, 3247/2, 3247/3, 3247/5, 3247/6, 3248, 3083,15016 a ostatní pozemky a budovy dotčené výstavbou,

Investor:	Zlínský kraj, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70891320

Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno, IČO: 29220785

Projektová dokumentace:	pro provádění stavby zpracovaná společností LT PROJEKT a.s.,

Kroftova 2619/45, 616 00 Brno, IČO: 29220785.

Autorský dozor:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno, IČO: 29220785

Generální dodavatel stavby	:	bude sdělen po jeho výběru

Uživatel:	Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČO:26871068,

xx, xx

# PREAMBULE

## Příkazník se zavazuje poskytovat Příkazci Supervizní činnost, jejíž specifikace a rozsah jsou uvedeny v čl. 2 této smlouvy a Příkazce se zavazuje Supervizní činnost od Příkazníka přijímat a za Supervizní činnost Příkazníkovi zaplatit sjednanou odměnu v souladu s touto smlouvu.

# PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

## Poskytováním Supervize při realizaci stavby „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza “ (dále jen „stavba“) se pro účely této smlouvy rozumí zejména Supervizní činnost spočívající ve:

### výkonu kontroly případných víceprací a méněprací spočívající v dozoru nad cenami a zda odpovídají ceně obvyklé v místě plnění (reálných odbytových cen);

### kontrola koncepčnosti případných víceprací požadovaných Vsetínskou nemocnicí a.s.;

### kontrola výkazů výměr;

### spolupráce s technickým dozorem stavebníka při koordinaci stavby;

### spolupráce s koordinátorem bezpečnosti ochrany zdraví při práci v průběhu stavby;

### aktivní účast na kontrolních dnech;

### vedení jednání se Vsetínskou nemocnicí a.s. ve věci požadavků na úpravu rozsahu díla stavby;

### spolupráce s generálním projektantem (autorským dozorem) v průběhu stavby;

### kontrola Změnových listů;

### konzultační a poradenská činnost při kontrole koncepčnosti realizace stavby;

### analytický rozbor případných sporů;

### vedení jednání (v zastoupení příkazce) v případě sporu se zhotovitelem stavby;

### účast na kontrolních dnech stavby max. 1x za 14 dní a e-mailové a písemné komunikace se zhotovitelem, popř. objednatelem stavby;

### v případě požadavku účast na koordinačních poradách stavby max. 1x týdně a e-mailové a písemné komunikace se zhotovitelem, popř. objednatelem stavby;

### informování příkazce o neplnění povinností účastníků výstavby;

### účast při předání převzetí díla dodavatelem stavby.

### (vše výše uvedené dále jen „Supervizní činnost“).

## Příkazník se zavazuje poskytovat Příkazci Supervizní činnost od protokolárního předání stavby zhotoviteli stavebních prací do doby předání a převzetí dokončené stavby. Pro výpočet předpokládané ceny je tato činnost stanovena na období 12 měsíců. O přesném datu protokolárního předání stavby bude příkazce příkazníka neprodleně informovat. Fakturace bude probíhat dle skutečné délky realizace stavby.

## Příkazník je oprávněn, bez důsledků pro trvání a plnění závazků, které vyplývají 
pro obě smluvní strany z této smlouvy, odmítnout poskytnutí Supervizní činnost v případech, kdy:

### požadavky Příkazce jsou v rozporu s právními předpisy nebo touto smlouvou;

### Příkazce je v prodlení s placením peněžitých plnění podle této smlouvy;

### Příkazce neposkytne potřebnou součinnost včetně součinnosti při přípravě a vyhotovení potřebných dokladů, dokumentů a jiných věcí potřebných k řádnému poskytnutí Supervizní činnosti.

## Příkazník je oprávněn při poskytování Supervizní činnosti využít v případě potřeby přiměřeně a za obvyklých podmínek také další osoby, případně je oprávněn se jimi nechat při některých úkonech zastupovat. Použije-li příkazník pro zajištění předmětu této smlouvy jiné subjekty, odpovídá za veškeré právní následky vůči příkazci stejně, jako kdyby tyto následky způsobil sám.

## Místem plnění je místo stavby.

# DALŠÍ UJEDNÁNÍ

## Příkazce není bez předchozího písemného souhlasu oprávněn použít písemností, předané mu Příkazníkem, k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny dle této smlouvy, a to ani jako vzory pro své další právní jednání či jednání třetích osob, jinak je povinen Příkazníkovi nahradit škodu takto vzniklou včetně náhrady takto ušlé odměny.

## Všechny činnosti a záležitosti související se supervizní činností je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které zná nebo které s přihlédnutím k okolnostem musí znát.

## Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy (popř. pravidla poskytovatele dotace), ujednání této smlouvy a bude se řídit podklady příkazce, jeho pokyny a vyjádřeními příslušných veřejnoprávních orgánů.

## V případě, že příkazník poruší povinnosti stanovené mu touto smlouvou, sjednávají si smluvní strany ve prospěch příkazce smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení jeho povinností. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká právo příkazce na náhradu škody vůči příkazníkovi.

## Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.

# ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA A FAKTURACE

## Odměna za výkon supervizní činnosti je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nepřekročitelná a činí 950 Kč bez DPH/hodina. Hodinová sazba zahrnuje veškeré vynaložené náklady včetně režie, cestovného, času stráveného na cestě apod.

## Měsíčně vyplácená odměna bude stanovena na základě počtu hodin skutečně vynaložených za supervizní činnost v daném měsíci (písemně odsouhlasených zástupcem příkazce), kdy maximální měsíční částka za supervizní činnost nesmí překročit částku 25.650 Kč bez DPH to je max. 27 hodin měsíčně. Případně vyšší počet hodin jde k tíži Příkazníka. Příkazník se nemůže domáhat v případě vyššího počtu vykonaných hodin v daném měsíci navýšení maximální měsíční částky.

## K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

## Příkazce se zavazuje za výkon supervizní činnosti uhradit příkazníkovi odměnu na základě daňových dokladů – faktur, vystavených příkazníkem vždy za období ukončeného jednoho kalendářního měsíce. Součástí faktury bude příkazcem odsouhlasený výkaz pracovních úkonů (písemně nebo emailem). Bez příkazcem odsouhlaseného výkazu pracovních úkonů je faktura neplatná. Faktura se považuje za doručenou 3. dnem od odeslání na adresu příkazce uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo příkazcem odsouhlasená faktura včetně příloh bude zasílána na emailovou adresu: fakturace@kr-zlinsky.cz. Zaplacením faktury se rozumí den odeslání příslušné částky z účtu příkazce na účet příkazníka. Časový cyklus fakturace může být změněn pouze písemnou žádosti příkazníka. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části příkazcem zpochybněna, nesplňuje-li některou z náležitostí stanovenou právními předpisy nebo nebude v souladu s touto smlouvu, je příkazce povinen tuto skutečnost do 14 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu příkazníkovi s uvedením důvodu nesprávnosti. Příkazník je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti.

## Splatnost je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury příkazci.

## Faktura musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

## Fakturu je příkazník povinen zaslat příkazci nejpozději k patnáctému kalendářnímu dni každého kalendářního měsíce za práci vykonanou pro příkazce v předcházejícím kalendářním měsíci, jestliže nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

## Příkazník podpisem této smlouvy prohlašuje, že:

### nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),

### mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,

### nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,

### úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,

### úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,

### nebude nespolehlivým plátcem,

### bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

### souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o příkazníkovi zveřejněna správcem daně skutečnost, že příkazník je nespolehlivým plátcem, uhradí příkazce daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

### souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu příkazníka určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí příkazce daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

## V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník příkazci po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

## Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou a to i bez udání důvodu.

## V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených platí pro vzájemné vztahy ustanovení 	zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

## Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě.

## Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, 2 obdrží Příkazce a 1 obdrží Příkazník.

## Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

## Příkazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

## Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem stavby propojenou ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Ve Zlíně …………						V Ostravě .................

Za Příkazce:							Za Příkazníka:

Xx								XX.

vedoucí odboru investic 					člen představenstva