**Smlouva o Dílo**

**č.005/2022**

Gymnázium Karviná, příspěvková organizace,

Mírová 1442/2, 735 06 Karviná-Nové Město, IČ62331795 (objednatel)

zastoupená Mgr.Milošem Kučerou, ředitel školy

a

Elmat Industry s.r.o.

Mickiewiczova 423/157, 733 01 Karviná-Hranice, IČ06237185 (zhotovitel)

zastoupená Z.Szkorupou, jednatel

uzavírají tuto smlouvu o Dílo:

# I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

**Výměna osvětlovacích těles, ve sportovní hale Gymnázia Karviná,** v rozsahu dle CN č.073/2022, tj 21 ks osvětlovacích těles (výrobce MODUS), včetně 21 ks reflektorů,

dle projektové dokumentace č.11E/2022 - ELEKTROKONTROL ing.Jaroslav Klepek.

# II. Cena Díla a způsob placení

Celková cena díla činí

237 465,52 Kč vč.21% DPH. Objednatel do sedmi dnů od podepsání smlouvy zaplatí zálohu (50% ceny materiálu), a to ve výši 97 860,- Kč, na účet zhotovitele č.115-4732790237/0100. Zbývající část ceny díla zaplatí do 15 dnů po předání hotového Díla. Daňový doklad - Fakturu vystaví zhotovitel po řádném předání zhotoveného díla objednateli. Pokud dojde k prodlení v platbě záloh nebo zbývající části ceny Díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 0,01% Kč z nezaplacené částky, za každý den prodlení.

# III. Termín provedení a předání Díla

Zhotovení Díla bude započato do 14 kalendářních dnů od podpisu SoD a dokončeno do 30.6.2022. K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od oznámení o dokončení Díla. Převzetí Díla bude potvrzeno písemně v Předávacím protokolu. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání Díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.

Pokud budou v době předání na Díle viditelné vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel. Jelikož zhotovení Díla je

podmíněno včasným dodáním osvětlovacích těles v kompletním a bezchybném stavu, nenese zhotovitel odpovědnost za prodlení v dokončení a předání Díla, z důvodů prodlení s dodáním osvětlovacích těles, případných vad na kvalitě osvětlovacích těles ze strany výrobce. V případě takového prodlení bude proveden zápis o tomto prodlení ve Stavebním deníku a doloženo písemné odůvodnění výrobce o důvodu a délce prodlení s dodáním osvětlovacích těles. Dále si zhotovitel vyhrazuje odpovědnost za následky či škody zapříčiněné z důvodu Vyšší moci.

# IV. Záruka, odstranění vad

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na výrobky a materiál dodavatelů použitý pro zhotovení Díla, a to na komponenty 24 **měsíců,** na ostatní použitý materiál 36 měsíců a na provedení a práce při zhotovení Díla 48 měsíců. Pakliže objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady narušující funkci, vzhled nebo technický stav Díla a oznámí o těchto vadách písemně (včetně jejich foto dokumentace) zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vady do 30 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady tyto vady odstranit. Objednatel se zavazuje v případě uplatnění reklamace v záruční době z důvodu zjištěných vad, umožnit dodavateli jejich odstranění. K tomuto odstranění zajistit zpřístupnění a potřebnou součinnost.

# V. Možnost odstoupení od smlouvy

Účastníci smlouvy si ponechávají otevřenou možnost odstoupení od smlouvy.

V případě, že od smlouvy odstoupí objednatel, propadá část zaplacené zálohy ve prospěch zhotovitele, a to do výše již zhotovené části díla. Zhotovitel je následně oprávněn odvézt si z místa zhotovení Díla veškeré nepoškozené a neprostavěné součásti díla, nebo požadovat po objednateli finanční kompenzaci do výše vzniklých nákladů přesahujících zaplacenou zálohu za již provedenou část Díla.

V případě, že od smlouvy odstoupí dodavatel, je povinen vrátit objednateli část zálohy za neprovedení Díla, a to do výše částky neprostavěného materiálu, určeného ke zhotovení Díla do 15 dnů od odstoupení od smlouvy, dále na vlastní náklady odvézt z pozemku objednatele veškeré součásti rozestavěného díla.

# VI. Prohlášení stran

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o Dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly

a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. Tato Smlouva o Dílo byla sepsána

a vytištěna ve dvou provedeních, s tím že obě provedení jsou považována jako Originál,

po jednom provedení pro objednatele a zhotovitele.

V Karviné, 23.5.2022

-----------------

Mgr.Miloš Kučera

(za objednatele)

-----------------

Zdeněk Szkorupa

(za zhotovitele)