# SMLOUVA O DÍLO, č. S-006/22

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Smluvní strany:**

1. **Česká republika – Úřad průmyslového vlastnictví**

Sídlo: Antonína Čermáka 1057/2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč

Právní forma: 325 – organizační složka státu

IČO: 481 35 097

DIČ: CZ48135097

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 21526001/0710

Osoba oprávněná jednat za objednatele: Ing. Luděk Churáček, ředitel Odboru ekonomického

Odpovědná osoba ve věcech technických: XXXXXXXXXX, vedoucí Oddělení technických služeb

(dále jen **„objednatel“**)

**a**

1. **Obchodní firma / jméno: Level Light s.r.o.**

Adresa: Lesní 206, 739 32 Řepiště

IČO: 294 47 208

DIČ: CZ29447208

Zapsaná u: Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 53923

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 2927995399/0800

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: XXXXXXXXXX, jednatel

Odpovědná osoba pro účely této smlouvy: XXXXXXXXXX, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen „**smlouva**“).

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího postupu k veřejné zakázce malého rozsahu  
   s názvem „Výměna zastřešení světlíků, č. ZMR‑166“, tj. v návaznosti na nabídku zhotovitele podanou  
   dne 25. 4. 2022, která byla vzhledem ke splnění veškerých zadávacích podmínek stanovených objednatelem vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Účelem této smlouvy je realizace výše specifikované veřejné zakázky, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, Zadávací dokumentací k uvedené veřejné zakázce, v platném znění, která je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, a v souladu s obsahem výše uvedené nabídky zhotovitele.

**II.**

**Předmět smlouvy**

1. Dle této smlouvy, za podmínek v ní obsažených a taktéž v souladu se Zadávací dokumentací, v platném znění, (příloha č. 1 smlouvy) k veřejné zakázce „Výměna zastřešení světlíků, č. ZMR-166“ ze dne  
   7. 4. 2022, na základě jejíhož výsledku se tato smlouva uzavírá, se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí a v níže uvedeném termínu dílo „Výměna zastřešení světlíků“ (dále také jen „**dílo**“ nebo „**plnění**“) a objednatel se pak zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli smluvní cenu podle podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem níže stvrzuje, že je v souladu s právními předpisy způsobilý  
   a oprávněný k uzavření a následnému plnění této smlouvy.
3. Výše uvedená Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh byla zhotoviteli zpřístupněna v rámci odeslané Výzvy k podání nabídek dne 7. 4. 2022, resp. dne 19. 4. 2022 v rámci provedení změny zadávacích podmínek, což podpisem této smlouvy stvrzuje, přičemž tímto aktem taktéž potvrzuje,  
   že se s touto Zadávací dokumentací a všemi jejími přílohami, v platném znění, důkladně seznámil  
   a že je schopen dílo v rozsahu tam specifikovaném provést.
4. Součástí díla jsou dále:
5. veškeré práce (včetně organizačních), konstrukce a materiály nezbytné k řádnému provedení díla;
6. vyčištění nově nainstalovaného zařízení a úklid dotčených prostor;
7. ekologická likvidace vzniklého odpadu a doklady o nakládání s odpady;
8. technické listy použitých materiálů a protokoly o kontrole;
9. splnění veškerých ostatních požadavků uvedených ve zmíněné Zadávací dokumentaci, zejména pak v její příloze č. 2 – **Cenová kalkulace**.

###### III.

###### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v tomto termínu:
   1. termín zahájení prací: **ode dne nabytí účinnosti této smlouvy**,
   2. termín dokončení prací a předání díla (včetně úklidu dotčených prostor): nejpozději **15. 7. 2022**.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že v celkově vytyčeném termínu dle písm. 1. tohoto článku má zhotovitel vždy nejvýše 1 týden (bez přerušení) na realizaci prací na každém z dotčených světlíků, přičemž souběh prací na několika světlících zároveň není vyloučen.
3. Místem provedení díla je sídlo objednatele na adrese uvedené na straně první této smlouvy, konkrétně pak budovy a příslušné prostory uvedené v čl. 1. Zadávací dokumentace (dále také jen „**místo plnění**“).

**IV.**

**Smluvní cena za dílo**

1. Celková cena díla v rozsahu dle této smlouvy byla dohodou smluvních stran stanovena takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Celková cena díla v Kč | *bez DPH* | *částka DPH* | ***včetně DPH*** |
| 588 800,00 | 123 648,00 | **712 448,00** |

1. Výše uvedená celková cena díla je vyjádřena jako souhrnná cena za veškeré plnění poskytnuté podle této smlouvy zhotovitelem objednateli, přičemž vychází z nabídky podané zhotovitelem, tj. konkrétně  
   z **Cenové kalkulace** (příloha č. 2 Zadávací dokumentace), ve které je celková cena díla podrobně rozepsána na dílčí plnění v členění na jednotlivé položky.
2. Výše uvedená celková cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, které jsou potřebné k realizaci předmětu této smlouvy a ke splnění všech ostatních závazků zhotovitele.
3. Smluvní cena může být změněna pouze z důvodu a v mezích případné změny zákona č. 235/2004 Sb.,  
   o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

**V.**

**Platební podmínky a fakturace**

1. Smluvní cena díla bude proplacena následujícím způsobem:
2. Po protokolárním předání a převzetí díla, po odstranění případných vad uvedených v **předávacím protokolu** bude zhotovitelem vystavena faktura.
3. Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení do sídla objednatele.
4. Objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
5. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli zálohu.
6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti anebo pokud bude  
   obsahovat nesprávné cenové údaje, vyhrazuje si objednatel právo ji ve lhůtě splatnosti vrátit zpět zhotoviteli k přepracování / doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, přičemž na tuto fakturu se v takovém případě hledí jako na nedoručenou. Lhůta splatnosti pak začíná běžet znovu  
   od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
7. Faktura zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

* označení faktury a čísla IČO a DIČ;
* název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bankovních účtů;
* název a číslo smlouvy;
* předmět plnění;
* cena poskytnutého plnění;
* účtovaná částka;
* DPH v plné výši;
* datum uskutečnění zdanitelného plnění;
* den vystavení a splatnosti faktury;
* v příloze protokol o předání a převzetí díla.

1. Objednatel není plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Obchodní vztah se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

**VI.**

**Práva a povinnosti smluvních stran**

* + - 1. Objednatel se zavazuje zpřístupnit zhotoviteli místo plnění ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla, a předat mu i veškeré podklady a další údaje a informace nezbytné k realizaci díla,  
         pokud již nebyly zhotoviteli předány spolu s přílohou č. 1 k této smlouvě, a to nejpozději k datu zahájení prací podle čl. III. odst. 1. písm. a). V této souvislosti se objednatel zavazuje vyvíjet vůči zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména při zajišťování vstupů do příslušných prostor.
      2. Objednatel se rovněž zavazuje poskytnout zhotoviteli bezúplatně uzamykatelný prostor pro uložení ručního nářadí, materiálu a dalších prostředků potřebných k provedení díla a umožnit mu přístup  
         ke zdroji elektrické energie.
      3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem. S předanými podklady a zjištěnými informacemi  
         a údaji bude zhotovitel zacházet šetrně a nezneužije je ve prospěch třetí osoby a nevyužije je ani  
         k jiným účelům.
      4. Zhotovitel neodpovídá za vady a nedostatky díla způsobené použitím nevhodných podkladů převzatých od objednatele, jestliže ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně objednatele písemně upozornil a ten na jejich použití trval.
      5. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně, s potřebnou péčí, v ujednaném čase a v požadované kvalitě, a to v souladu se svou nabídkou podanou v rámci veřejné zakázky, která uzavření této smlouvy předcházela. Veškeré materiály potřebné ke zhotovení díla, stejně jako i veškeré práce zajistí zhotovitel  
         tak, aby odpovídaly platným normám vztahujícím se k předmětu plnění této smlouvy a dohodnutým smluvním podmínkám, především požadavkům uvedeným v příloze č. 1 smlouvy a v jejích přílohách.
      6. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí zajistit provedení ekologické likvidace veškerého odpadu (demontovaného materiálu, zařízení atp.) vzniklého při provádění díla, přičemž je povinen předložit objednateli doklad o provedení této likvidace, pokud k tomu bude objednatelem vyzván.
      7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržovat vnitřní pokyny a směrnice platné v budovách objednatele, zejména pak **Manuál pro dodavatele** (příloha č. 2), upravující povinnosti vztahující  
         se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k ochraně životního prostředí, a **Provozní řád budov** **užívaných Úřadem průmyslového vlastnictví** (příloha č. 3).
      8. Zhotovitel se zavazuje zakrývat stávající inventář a podlahové krytiny objednatele, aby při realizaci díla nedošlo k jejich znečištění nebo poškození. Dále se zhotovitel zavazuje k přijetí takových opatření, která zamezí zatečení do budovy nebo poškození jejího vybavení při provádění díla.
      9. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy provádět vlastním vybavením, materiálem, nářadím  
         a náčiním. Nebezpečí škody na věcech k provedení díla nese zhotovitel.
      10. Zhotovitel musí mít po dobu plnění povinností vyplývajících z této smlouvy řádně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu, která může vzniknout jakoukoli jeho činností při plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, a to minimálně v pojistném limitu 2 000 000,00 Kč za jednotlivou škodní událost. Pojistnou smlouvu, případně pojistný certifikát prokazující existenci pojistné smlouvy č. 505483484 u Allianz pojišťovna, a.s. zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy.

**VII.**

**Předání a převzetí díla**

1. Dílo vymezené v čl. II. této smlouvy bude provedeno řádným a včasným dokončením a následným předáním na základě písemného **předávacího protokolu** odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Součástí přejímky díla je i předání všech jeho součástí a splnění podmínek dle čl. II. odst. 4. písm. a), b), c), d), e) smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést úklid místa plnění do data uvedeného v čl. III. odst. 1. písm. b) smlouvy, resp. do dvou pracovních dní od odstranění případných vad a nedodělků.
3. Objednatel je povinen provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou smluvní cenu pouze  
   v případě, že na něm nebudou v době předání a převzetí zjištěny vady či nedodělky. Zjištěné vady  
   a nedodělky budou uvedeny v **předávacím protokolu** s dohodnutými termíny k jejich odstranění.
4. Zhotovované dílo je od počátku ve vlastnictví objednatele. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese  
   po celou dobu zhotovování díla do převzetí díla objednatelem zhotovitel.

**VIII.**

**Záruka za dílo**

Zhotovitel objednateli poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců ode dne ukončení převzetí díla podle této smlouvy.

Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této  
smlouvy, neprodleně vyzve zhotovitele písemnou reklamací k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 5 pracovních dní od jejího obdržení a do dalších 3 pracovních dní  
od tohoto vyjádření zahájit odstraňování vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel  
se zavazuje nést veškeré náklady spojené s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad. Záruční vada je včas uplatněna odesláním ohlášení reklamace i v poslední den záruční doby.

V případě havárie je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději však do 4 hodin od jejího nahlášení objednatelem (telefonicky / e-mailem, s následným písemným doplněním).

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění havárie do 4 hodin od jejího nahlášení a reklamované vady  
do 10 pracovních dní od jejího nahlášení anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve lhůtě písemně dohodnuté s objednatelem, jinak nejpozději do kalendářních 30 dnů od doručení reklamace zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli zároveň i smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 14 kalendářních dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel  
od objednatele na základě vystavené faktury. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

**IX.**

**Smluvní pokuty a odpovědnost za škodu**

Smluvní strany se dohodly, že **zhotovitel zaplatí** objednateli smluvní pokutu (je-li nedodržení smluvních podmínek zaviněné zhotovitelem):

Za nedodržení konečného termínu dokončení a předání kompletního díla podle čl. III. odst. 1.  
písm. b) smlouvy ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení;

Za prodlení se zahájením prací na odstranění vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v **předávacím protokolu**, ve výši 2 000,00 Kč za každý započatý den prodlení;

Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny  
v **předávacím protokolu**, ve výši 2 000,00 Kč za každý započatý den prodlení;

V případě podstatného porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VI. odst. 5. až 10. smlouvy  
ve výši 5 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

Smluvní strany se dohodly, že **objednatel zaplatí** zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení se zaplacením faktury podle čl. V. smlouvy ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, pokud je nedodržení zaviněné objednatelem.

Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta  
se na náhradu škody nezapočítává. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele odpovědnosti  
za škodu, která porušením jeho povinností sjednaných touto smlouvou objednateli nebo třetí osobě vznikla.

Zhotovitel nese do předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených pro dílo zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

Za škody prokazatelně způsobené pracovníky zhotovitele (subdodavatele) při provádění díla, zodpovídá zhotovitel.

**X.**

**Ostatní podmínky smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla:
2. Kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami  
   a právními předpisy vztahujícími se k předmětu plnění této smlouvy;
3. Upozorňovat na zjištěné nedostatky;
4. Dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prováděných prací v případě, že není zástupce zhotovitele dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život či zdraví, anebo pokud hrozí jiné vážné škody.

**XI.**

**Ukončení smlouvy**

1. Jestliže kterákoli ze smluvních stran poruší podstatným způsobem tuto smlouvu, je dotčená strana oprávněna písemně vyzvat protistranu ke splnění jejích závazků. Pokud do 10 kalendářních dnů od doručení této výzvy strana, která porušila smlouvu, neučiní uspokojivé kroky k nápravě nebo neodstraní porušení svých závazků, může dotčená strana od smlouvy **odstoupit**, aniž by se tím zbavovala výkonu jakýchkoli jiných práv nebo prostředků k dosažení nápravy.
2. Mezi **podstatné** **případy porušení** této smlouvy, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:
   1. Prodlení zhotovitele delší než 10 kalendářních dnů od dohodnutého termínu řádného dokončení  
      a předání kompletního díla dle čl. III. odst. 1. písm. b);
   2. Porušení povinností uvedených v čl. VI. odst. 1. a 2. a dále odst. 5. až 10. smluvními stranami;
   3. Zhotovitel provádí plnění dle této smlouvy v rozporu se standardy a normami, které jsou pro dílo relevantní, a objednatel na tuto skutečnost bezvýsledně písemně upozornil;
   4. Zhotovitel závažným způsobem poruší povinnost ochrany chráněných informací dle čl. XII. smlouvy;
   5. Objednatel zjistí, že zhotovitel ve své nabídce v rámci zadávacího postupu k veřejné zakázce, která předcházela uzavření této smlouvy, uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího postupu;
   6. Zhotovitel vstoupí do likvidace, na jeho majetek byl prohlášen úpadek, nebo zhotovitel sám podal dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo insolvenční návrh byl zamítnut, protože majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
   7. Zhotovitel je trestně stíhán podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob  
      a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Pokud zhotovitel již částečně plnil, může objednatel odstoupit od smlouvy jen ohledně nesplněné části plnění, avšak nemá-li toto částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel odstoupit od smlouvy ohledně plnění celého.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti či právo  
   na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení.

**XII.**

###### Ochrana informací a obchodního tajemství

1. Smluvní strany se zavazují, že při realizaci této smlouvy budou chránit a utajovat před nepovolanými osobami informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku a takové informace a skutečnosti, které některá ze smluvních stran jako chráněné označila (dále jen „**chráněné informace**“). Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za chráněné implicitně všechny informace, které by mohly ohrozit bezpečnost informačního systému jedné ze smluvních stran nebo informace, které patří do obchodního tajemství jedné ze smluvních stran, tj. například technické informace o provozovaných informačních a komunikačních technologiích, seznamy zákazníků, nákupní prameny, seznamy zástupců stran, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách  
   a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, personální politika, odměňování zaměstnanců  
   a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
2. Strana, které byly poskytnuty chráněné informace, vyvine pro zachování jejich tajnosti stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní chráněné informace. Pořizovat kopie nebo záložní kopie chráněných informací druhé strany je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu druhé strany. Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany se obě strany zavazují nepředat chráněné informace třetím osobám.
3. Smluvní strany se zavazují:
4. zachovávat v tajnosti veškeré chráněné informace týkající se druhé smluvní strany, používat chráněné informace týkající se druhé smluvní strany pouze pro účely stanovené touto smlouvou;
5. neodtajňovat obsah jednání nebo chráněné informace třetím osobám s výjimkou vlastních zaměstnanců a subdodavatelů, je-li to nezbytné pro účely provádění díla. Všichni výše označení zaměstnanci a subdodavatelé musí být před odtajněním chráněných informací upozorněni  
   na závazky ochrany chráněných informací obsažených v této smlouvě a musí se písemně zavázat,  
   že se budou řídit ustanovením odst. 4. tohoto článku;
6. po obdržení písemné žádosti druhé smluvní strany bez zbytečného odkladu vrátit druhé smluvní straně všechny kopie chráněných informací, které se druhé smluvní strany týkají, nebo tyto kopie  
   na žádost druhé smluvní strany zničit a písemně potvrdit druhé smluvní straně jejich zničení.
7. Tato smlouva nevylučuje poskytnutí chráněných informací v případě, že tyto informace bude potřeba poskytnout na základě ustanovení zákona nebo jiného právního předpisu, na základě žádosti soudu nebo správního orgánu, a to za podmínky, že žádné poskytnutí chráněných informací nebude uskutečněno bez předchozí konzultace s druhou smluvní stranou.

**XIII.**

###### Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, stejně jako i vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a předpisy souvisejícími, jakožto i dalšími platnými právními předpisy vztahující se k předmětu plnění této smlouvy.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, srozumitelně a vážně, bez jakékoliv tísně a nátlaku a bez ekonomického zvýhodnění některé ze smluvních stran, což potvrzují  
   svým podpisem.
3. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.
4. V případě soudního sporu bude tento spor řešit příslušný obecný soud objednatele.
5. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit  
   věci předané k provedení díla, vyklidit místo plnění včetně poskytnutých prostor a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy.
6. Zánikem smlouvy nezaniká právo na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá  
   ze smluvních stran.
8. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které se poté stávají nedílnou součástí této smlouvy.
9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena, přičemž smluvní strany se zavazují nahradit takovéto ustanovení dodatkem tak, aby bylo účelu smlouvy dosaženo.
10. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob  
    v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, budou smluvní strany při plnění závazků vyplývajících z této smlouvy vždy postupovat v souladu s podmínkami uvedenými v dokumentu **Informace o ochraně osobních údajů**, v aktuálním znění, který vydal Úřad průmyslového vlastnictví a který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
11. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,  
    ve znění pozdějších předpisů, že tuto smlouvu včetně příloh elektronicky zveřejní.
12. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,  
    o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bez odkladu po obdržení podepsané smlouvy  
    oběma smluvními stranami.
13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnost smlouvy je podmíněna jejím uveřejněním prostřednictvím Registru smluv.
14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 2 – Manuál pro dodavatele

Příloha č. 3 – Provozní řád budov užívaných Úřadem průmyslového vlastnictví

Příloha č. 4 – Informace o ochraně osobních údajů

Přílohu č. 1 smlouvy – Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Výměna zastřešení světlíků,  
č. ZMR-166“ ze dne 7. 4. 2022 (včetně všech jejích příloh) obdržel zhotovitel dne 7. 4. 2022, resp.  
dne 19. 4. 2022 v rámci provedení změny zadávacích podmínek.

V Praze dne ……………….

#### Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………….. ……………………………

Ing. Luděk Churáček XXXXXXXXXX

ředitel ekonomického odboru jednatel