Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/9624/2021

| 1. Zhotovitel: se sídlem: zapsán pod sp. zn.: zhotovitele zastupuje: ve věcech technických: e-maily: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: stavbyvedoucí: osvědčení o autorizaci č. | Smluvní strany TOMIreko, s.r.o. Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč C 63551 vedená u Krajského soudu v Brně Milan Šťastný, Ing. Tomáš Kliner, jednatelé společnosti xxxxx, tel.: xxxx 283 59 216 plátce, CZ28359216 Česká spořitelna, a. s., Jihlava 2174012369/0800 xxxxx, tel.: xxxxxx |
| --- | --- |

(dále jen „Zhotovitel'" a

2. Objednatel:

Sídlo/místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Jednající osoba:

Osoba odpovědná za realizaci:

Zapsaný:

Telefon:

Email:

(dále jen „Objednatel")

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň 44994575

CZ44994575

KB Brno - město, č. účtu: 100736621 /0100

Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel

xxxx., tel.: xxxxx

v rejstříku veřejných výzkumných institucí u MŠMT

xxxxxxx

xxxxxxx

Společně též jako „Smluvní strany"

(dále jen „zhotovitel")

(dále též společně jako „smluvní strany", nebo jednotlivě jako „smluvní strana")

Preambule:

Vzhledem k tomu, že:

- Mezi výše uvedenými Smluvními stranami byla dne 12.5.2021 uzavřena Smlouva o dílo č. SML/9624/2021 (dále jen „Smlouva"), jež byla následně upravena dodatkem č. 1 ze dne jejímž předmětem je závazek Zhotovitele pro Objednatele v souladu s jeho požadavky provést dílo v souladu se Smlouvou - tj. provedení stavebních prací v rozsahu výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PPT_RVO_06-21 - Sanace KZS administrativních budov CDV" (dále též „dílo“) dle návrhu opravy s názvem „Oprava pláště Centrum dopravního výzkumu" zpracované společností Saint Gobain Construction Products CZ, a.s. a zadávacích podmínek této zakázky.

- Jelikož při realizaci a detailní kontrole stavu kontaktního zateplovacího systému z postaveného lešení byly dle jednotlivých etap zjištěny a konzultovány tyto skutečnosti, které se nedaly objektivně dopředu předvídat a Objednatel tak zjistil rozhodné skutečnosti, které nebyly před zahájením stavebních prací známy, bude nutné provést dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a rozšíření díla o činnosti dle potřeb Objednatele, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Podrobný popis změn je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené a také v souladu s článkem III. odst. 3 Smlouvy dohodly na následujících změnách a doplněních Smlouvy, za účelem čehož uzavírají tento Dodatek č. 2. (dále jen „Dodatek č. 2"):

ČI. I

1.	Vzhledem ke skutečnostem, které nebyly známy, jsou vyžadovány změny, které však nejsou podstatnými změnami závazku, dohodly se smluvní strany na doplnění a změně smlouvy o dílo.

ČI. II

1. Z článku I. tohoto Dodatku č. 1 vyplývá potřeba změny Smlouvy, a proto se smluvní strany dohodly na změně současného znění Smlouvy následovně:

Článek III. odst.1 Smlouvy se mění textem:

celková cena bez DPH: 2.107.910,00 Kč

(slovy: dva miliony jedno sto sedm tisíc devět set deset korun českých)

Článek VI. odst.2 Smlouvy se mění textem:

Zhotovitel se tak zavazuje k poskytnutí záruky na jakost díla v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, jež proběhne nejpozději 30. května 2022.

Přílohy tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo:

Příloha č. 1 - Popis příčin změn a technologie sanace

ČI. III

- Ostatní ustanovení Smlouvy či Příloh Smlouvy zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2.

- Tento Dodatek č. 2 je podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran.

- Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv.

- Případné plnění Smluvních stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 2, které si Smluvní strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 2, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 2. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem č. 2 a Smlouvou.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 včetně příloh bude uveřejněn v souladu s ustanoveními zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu v registru smluv uveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 ani jeho přílohy neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje osob na straně Zhotovitele, které by nebylo možno uveřejnit, utajované skutečnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit.

- Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 2 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

V Třebíči dne

17.5.2022

V Brně dne

1 7. 05. 2022

Zhotovitel:

Objednatel:

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Ing. Jindřich Frič, PhD., ředitel

TOMIreko, s.r.o.

Ing. Tomáš Kliner, jednatel

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.