dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. T-108-00/20

uzavřené dne 19. 10. 2020

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: XXX

XXX

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel”)

a

Metrostav a.s.

IČO: 00014915

DIČ: CZ000149

se sídlem: Koželužská 2450, 180 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

zástupce ve věcech smluvních: XXX

XXX

zástupce ve věcech technických: XXX

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany” nebo každý samostatně též jako „smluvní strana”)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19 Společná ustanovení odst. 19.3., na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce „Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 19. 10. 2020. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění následovně:

- V článku 3 Doba plnění v odstavci 3.1. se stávající znění ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 3 pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě do 681 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště; kolaudační souhlas s užíváním díla zhotovitel zajistí ve lhůtě 45 kalendářních dní ode dne řádného dokončení díla bez kolaudace.

- V článku 5 Cena za dílo, platební podmínky v odstavci 5.1. se stávající znění ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

5.1.	Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- Cena bez DPH 323 855 977,11 Kč (slovy: třistadvacettřimilionůosmsetpadesátpěttisícdevětsetsedmdesátsedmkorunčeskýchjedenácthaléřů)

- DPH 21 % ve výši 68 009 755,19 Kč (slovy: šedesáosmmilionůdevěttisícsedmsetpadesátpětkorunčeskýchdevatenácthaléřů)

- Cena včetně DPH ve výši 391 865 732,30 Kč (slovy: třistadevadesátjednamilionůosmsetšedesátpěttisícsedmsettřicetdvakorunčeskýchtřicethaléřů)

(dále též „Cena za provedení díla”);

- V článku 20 Závěrečná ustanovení v odstavci 20.4. se stávající znění přílohy č. 1 "Oceněný výkaz výměr" upravuje v rozsahu oznámení změny a změnového listu č. 1 – 3. Oznámení změny a změnové listy 1 – 3 jsou součástí tohoto dodatku, a to včetně upřesnění, v jakém rozsahu se příloha č. 1 smlouvy mění.

- V článku 20 Závěrečná ustanovení v odstavci 20.4. se stávající znění přílohy č. 2 "Podrobný harmonogram výstavby" ruší a nahrazuje se novým zněním. Toto nové znění je součástí tohoto dodatku jako součást oznámení změny č. 1.

- Článek 20 Závěrečná ustanovení, odstavec 20.4. se doplňuje o:

Přílohu č. 9: Oznámení změny č. 1 - 3, změnový list č. 1 - 3 vč. rozpočtu změn

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Předchozí věta neplatí v případě, bude-li dodatek uzavřen v elektronické podobě s připojením elektronických podpisů smluvních stran.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Praze dne					V Praze dne

__________________________			     ________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace			    Metrostav a.s.

Ing. Martin Lehký				    		XXX

ředitel organizace				            na základě plné moci

________________________

Metrostav a.s.

XXX

na základě plné moci