Dodavatel:			HEDERA ZIMA, spol. s r.o.

Velvěty 10, 415 01 Rtyně nad Bílinou

Zastoupený:			Lumírem Zimou, jednatelem

IČ: 25013769

DIČ: CZ25013769

- Objednávka :	02253/0053

- Č.j.; Číslo spisu: 	03110/UL/22; S/03110/UL/22

Bank. spojení odběratele:	ČNB č.ú. 18228011/0710

IČ: 	62933591

Adresa odběratele:		Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 – Chodov

- V rozsahu této objednávky je osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V rámci naší rámcové dohody č. j. 03686/SOPK/20 (dále jen „Rámcová dohoda“) ze dne 30. 3. 2020 objednáváme provedení opatření v rámci projektu LIFE CS LIFE16 NAT/CZ/000639, aktivita C4 - zlepšení druhové struktury porostů v EVL Košťálov, a to:

Bude realizována péče o sazenice odstraněním buřeně celoplošným vyžínáním nemotorovým nářadím nebo ručními motorovými stroji dvakrát za sezónu. První ožin (část 1) proběhne v termínu od 1. 6. do 15. 7. 2022, druhé ožnutí (část 2) v termínu od 15. 8. do 30. 9. 2022. Péče o sazenice bude zajištěna v PSK 277C1e (plocha č. 2), v PSK 277C1d (plocha č. 3), v PSK 274E11 (plocha č. 6), v PSK 275B1a (plocha č. 7), v PSK 273 B1b/0b (plocha č. 9, 10), v PSK 273 B1c (plocha č. 11 – v horní části u vylepšovaných sazenic) a v PSK 272B0 (plocha č. 12, 13). Maximální výška vyžnutí je 20 cm nad úrovní terénu s důrazem na nepoškození stávající umělé a přirozené obnovy.

Tab. č. 1 Plochy určené k vyžínání

| číslo plochy | PSK | plocha vyžínání (ha) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 277C1e | 0,06 |  |
| 3 | 277C1d | 0,07 |  |
| 6 | 274E11 | 0,26 |  |
| 7 | 275B1a | 0,07 |  |
| 9, 10 | 273B1b/0b | 0,08 |  |
| 11 | 273B1c | 0,20 |  |
| 12, 13 | 272B0 | 0,24 |  |
| Celkem (ha) |  | 0,98 |  |

Nedílnou součástí této objednávky jsou

Příloha č.1 – položkový rozpočet

Příloha č.2 – mapový zákres

Cena za jednotlivé části díla může být fakturována po provedení dílčí části díla.

Na fakturu je nutné úvést, že managementová opatření jsou realizována pro projekt LIFE České středohoří (LIFE16 NAT/CZ/000639) financovaného Evropskou komisí a Ministerstvem životního prostředí.

Část 1 – ožin v termínu od 1. 6. 2022 do 15. 7. 2022

Celkem bez DPH							                    14 210,00 Kč

DPH 21%									         2 984,10 Kč

Cena celkem s DPH 								       17 194,10 Kč

Část 2 – ožin v termínu od 15. 8. 2022 do 30. 9. 2022

Celkem bez DPH							                    14 210,00 Kč

DPH 21%									         2 984,10 Kč

Cena celkem s DPH 								       17 194,10 Kč

Max. cena za objednávku celkem: 34 388,20 Kč včetně DPH

- Kontaktní osoba: Kateřina Tremlová

- Telefon: +420 703 499 068

E-mail: katerina.tremlova@nature.cz

V Litoměřicích dne ……………..

dodavatel		odběratel

Lumír Zima	          Ing. Petr Kříž

ředitel RP Správa CHKO České středohoří

Příloha č.1 – položkový rozpočet

| Položky | MJ | Počet MJ | Cena za HA (bez DPH) | Cena zásahu (Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Následná péče |  |  |  |  |
| ožin buřeně - plošný | ha | 1,96 | 14 500 | 28 420 |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 28 420 Kč |
| DPH 21% |  |  |  | 5 968,20 Kč |
| Celkem s DPH |  |  |  | 34 388,20 Kč |