**SMLOUVA O DÍLO NA ÚPRAVU A ROZVOJ SOFTWARU V ODBAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH**

**A LICENČNÍ SMLOUVA**

(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany:

**Objednatel:** **Jablonecká dopravní a.s.**se sídlem: Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, PSČ 466 01  
IČO: 06873031  
DIČ: CZ06873031  
datová schránka: zfs4kk6  
e-mailová adresa: jabloneckadopravni@mestojablonec.cz  
bankovní spojení (IBAN): Komerční banka, a.s., č.ú. 115-5854810237/0100  
zastoupen: Mgr. Jan Zeman, předseda představenstva

(dále jen „*Objednatel*“)

a

**Zhotovitel: EM TEST ČR spol. s r.o.**se sídlem: Jiráskova 1284, 755 01 Vsetín  
IČO: 62362771  
DIČ: CZ62362771  
datová schránka: trm3z89  
e-mailová adresa: emtest@emtest.cz

bankovní spojení (IBAN): ČSOB a.s., č.ú. 189231012 / 0300  
zastoupen: Ing. Radek Orság, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13211

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s  § 2358 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) tuto Smlouvu:

**OBSAH**

[**I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3**](#_Toc101876971)

[**II. ÚČEL SMLOUVY 4**](#_Toc101876972)

[**III. PŘEDMĚT SMLOUVY 5**](#_Toc101876973)

[**IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 5**](#_Toc101876974)

[**V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 6**](#_Toc101876975)

[**VI. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ 9**](#_Toc101876976)

[**VII. PODMÍNKY PLNĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA VADY 10**](#_Toc101876977)

[**VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 11**](#_Toc101876978)

[**IX. PODDODAVATELÉ, OPRÁVNĚNÉ OSOBY 13**](#_Toc101876979)

[**X. Odpovědnost za ŠKODU 15**](#_Toc101876980)

[**XI. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 16**](#_Toc101876981)

[**XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 16**](#_Toc101876982)

[**XIII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY 18**](#_Toc101876983)

[**XIV. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 20**](#_Toc101876984)

[**XV. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 21**](#_Toc101876985)

[**XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 21**](#_Toc101876986)

# 

# **I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

## Objednatel uzavřel dne **30. 11. 2020** se Zhotovitelem jako poskytovatelem **Smlouvu o zajištění provozu odbavovacích zařízení IDOL a o poskytování souvisejících služeb – MHD Jablonec nad Nisou**, předmětem které je zajištění provozu odbavovacích zařízení (dále jen „**odbavovací zařízení**“)ve vozidlech dopravce městské hromadné dopravy na území Jablonecka určených Objednatelem v integrovaném dopravním systému IDOL, který je zaveden po celém území Libereckého kraje a v některých lokalitách i mimo Liberecký kraj, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**Smlouva o provozu odbavovacích zařízení**“). Smlouva o provozu odbavovacích zařízení byla uzavřena na 5 (pět) let s možností prodloužení (opce) na další 2 (dva) roky.

## Jelikož v souvislosti s realizací projektu modernizace elektronického odbavování cestujících v integrovaném dopravním systému IDOL na úrovni Libereckého kraje, v rámci kterého má být zavedena celá řada nových nosičů jízdních dokladů, platebních nástrojů a jehož součástí je i spuštění nových prodejních kanálů, vyplynuly požadavky na softwarové úpravy odbavovacích zařízení také nad rámec cílového konceptu dle Smlouvy o provozu odbavovacích zařízení, Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu.

## Smlouva se uzavírá v režimu zadání sektorové veřejné zakázky přímým zadáním, a tedy postupem mimo režim zadávacího řízení ve smyslu § 158 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“).

## Objednatel prohlašuje, že:

* + 1. je akciovou společností, jejímž vlastníkem je statutární město Jablonec nad Nisou. Společnost byla založena 14. prosince 2017 (usnesením zastupitelstva města ZM/235/2017). Objednatel byl založen pro případné řešení operativního zajištění městské hromadné dopravy na území města a případně i správního obvodu obce s rozšířenou působností. Objednatel mimo jiné zabezpečuje pro objednatele dopravy servisně-poradenské služby, tvoří jízdní řády městské hromadné dopravy, spolupracuje s koordinátorem dopravy Libereckého kraje, který provozuje dopravní systém IDOL, společností KORID LK, spol. s r. o., IČO: 27267351, sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec (dále jen „**KORID LK**“ nebo „**Koordinátor dopravy LK**“);
    2. je sektorovým veřejným zadavatelem dle Zákona, a
    3. splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

## Zhotovitel prohlašuje, že:

* + 1. je podnikatelem dle § 420 a násl. OZ;
    2. splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
    3. ke dni podpisu Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;
    4. se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí dokumentace poskytnuté Objednatelem za účelem vypracování cenové nabídky Zhotovitele a které stanovují požadavky na plnění předmětu Smlouvy;
    5. je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Smlouvy;
    6. se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené ve Smlouvě; a
    7. jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.
  1. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován.
  2. Písemnou formou (podobou) se rozumí dokument podepsaný oprávněnou osobou Smluvní strany nebo e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.
  3. Je-li ve Smlouvě uvedena lhůta nebo doba počítaná podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li uvedeno jinak.

# **II. ÚČEL SMLOUVY**

* 1. Základním účelem, pro který se Smlouva uzavírá, je poskytnutí plnění ze strany Zhotovitele Objednateli, kterým budou softwarové úpravy stávajícího odbavovacího systému a poskytnuta licence na užívání těchto softwarových úprav dle této Smlouvy.
  2. Výše uvedeného cíle chce Objednatel dosáhnout prostřednictvím specifikace následně dále definované v této Smlouvě a jejích přílohách. Veškeré ve Smlouvě a jejích přílohách uvedené požadavky na úpravy softwaru a s ním spojené služby musí být primárně vykládány tak, aby Objednatel realizací předmětu Smlouvy Zhotovitelem dosáhl účelu uvedeného v tomto článku Smlouvy.

# **III. PŘEDMĚT SMLOUVY**

* 1. Předmětem této Smlouvy je zhotovení díla dle technické specifikace a další technické dokumentace, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a je její neoddělitelnou součástí, a za podmínek dále stanovených v této Smlouvě. Předmětem této Smlouvy je také poskytnutí licence na užívání díla dle článku XV. Smlouvy. Za poskytnutí předmětu této Smlouvy ze strany Zhotovitele se Objednatel zavazuje uhradit cenu dle článku V. této Smlouvy
  2. Přílohou č. 1 je seznam dokumentace platné ke dni podpisu Smlouvy, která tvoří technickou specifikaci potřebnou na plnění této Smlouvy. Dokumenty uvedené v tomto seznamu jsou rovněž neoddělitelnou součástí této Smlouvy. Jednotlivé přílohy uvedené v tomto seznamu nejsou dále uvedeny v této Smlouvě, i tak jsou jejími neoddělitelnými přílohami.
  3. Součástí předmětu Smlouvy je také podpora a údržba části systému v podobě customizovaného softwaru odbavovacích zařízení na základě této Smlouvy v rozsahu a za podmínek dojednaných ve Smlouvě o zajištění provozu odbavovacích zařízení.
  4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout plnění v souladu se Smlouvou a jejími přílohami.

(dále jen „**Předmět smlouvy**“ nebo „**Plnění**“).

* 1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Zhotovitel prohlašuje a bere na vědomí, že funkcionality odbavovacích zařízení Plněním této Smlouvy nedotčené, musí být plně funkční v rozsahu a způsobem před realizací Předmětu smlouvy.

# **IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

* 1. **Doba plnění**
     1. Zhotovitel je povinen Předmět smlouvy zhotovit a dodat do stávajících odbavovací zařízení v harmonogramu uvedeném níže, a to včetně akceptace Předmětu smlouvy (tj. po vykonání testovacího provozu a demonstraci plné funkčnosti Předmětu smlouvy v cílovém stavu dle technické specifikace).
     2. Odevzdání a převzetí Předmětů smlouvy bude probíhat v následovných fázích a termínech:

1. do 1. 10. 2022 je Zhotovitel povinen dodat a předložit Předmět smlouvy k testování dle článku VI. Smlouvy,
2. od 1. 10. 2022 do 15. 11. 2022 bude probíhat testování a odstraňovaní chyb v Předmětu smlouvy dle požadavku Objednatele v souladu s článkem VI. Smlouvy,
3. do 16. 11. 2022 je Zhotovitel povinen odevzdat finální plně funkční verzi díla, tj. do 16. 11. 2022 musí dojít k finální akceptaci Předmětu smlouvy a vyhotovení akceptačního protokolu dle článku VI. Smlouvy.
   * 1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel musí zajistit plnou funkčnost Předmětu smlouvy v provozu nejpozději k 16. 11. 2022. Nejpozději do 1. 12. 2022 musí Zhotovitel zajistit na základě výzvy Objednatele nahrání nové verze software odbavovacích zařízení (tj. akceptovanou plně funkční verzi díla) do všech odbavovacích zařízení, které Objednateli poskytl na základě Smlouvy o provozu odbavovacích zařízení Zhotovitelovi a otestovat jejích plní funkčnost a připravenost pro provoz.
     2. V případě, když se Zhotovitel dostane do prodlení ve vztahu k jakémukoliv termínu dle harmonogramu podle odst. 4.1.2 Smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, tak Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu a úhradu škody, která mu v této souvislosti vznikne.
     3. V případě, když se Zhotovitel dostane do prodlení ve vztahu k jakémukoliv termínu dle harmonogramu podle odst. 4.1.2 Smlouvy z důvodu výlučně na straně Objednatele nebo na straně třetí osoby, termíny dle harmonogramu podle odst. 4.1.2 Smlouvy se posouvají.
   1. **Místo plnění**
      1. Plnění bude prováděno na území České republiky v Libereckém kraji nebo dle dohody Smluvních stran.
      2. Pokud to povaha plnění Smlouvy umožňuje, je Zhotovitel oprávněn poskytovat Plnění také vzdáleným přístupem, není-li nezbytné nebo vhodné výkon takového plnění zajistit on-site.

# **V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

## Cena za Předmět smlouvy v rozsahu dle článku III. Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran ve formě fixní ceny ve výši **1 440 000,- Kč** (slovy: jedenmilion čtyřistačtyřicettisíckorun českých) **bez DPH** a ve výši **1 742 000,- Kč** (slovy:jedenmilion sedumsetčtyřicetdvatisíce čtyřista korun českých) **s DPH**. Cena je stanovena dle cenové nabídky Zhotovitele aktualizované dne 3. 5. 2022, která je Přílohou č. 2 Smlouvy.

* 1. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) dle platných předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
  2. Cena je stanovena jako cena maximální, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady Zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy v rozsahu dle článku III. Smlouvy (např. správní a místní poplatky, vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do místa plnění, včetně nákladů souvisejících s celními poplatky a s provedením všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů předmětu plnění dle Smlouvy, náklady na licence apod.).
  3. Cena za poskytování plnění dle Smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem (dále jen „**Faktura**“). Splatnost řádně vystavené Faktury, obsahující stanovené náležitosti, musí činit nejméně 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
  4. Fakturu Zhotovitel Objednateli doručí písemně, buď v listinné podobě na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nebo elektronicky ve formátu PDF do e-mailové nebo datové schránky Objednatele uvedené v záhlaví této Smlouvy.
  5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejména náležitosti týkající se daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“) a náležitosti uvedené v § 435 OZ. Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy, případně jiného bankovního účtu Zhotovitele písemně oznámeného Objednateli, dojde-li u Zhotovitele ke změně platebních údajů v průběhu plnění Smlouvy.
  6. Nebude-li jakákoliv Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn Fakturu před uplynutím lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury. Odesláním vadné Faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit nejméně 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů ode dne doručení nové Faktury Objednateli.
  7. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Všechny částky poukazované v Kč vzájemně Smluvními stranami na základě Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.
  8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel poskytne Zhotoviteli na plnění zálohy za následujících podmínek:
     1. výše zálohy: 25 % ceny ve výši 360.000,- Kč bez DPH

předmět plnění: dílčí plnění realizované před a bezprostředně po podpisu Smlouvy spočívající v analýze požadavků a zadání vývojových prací

podmínka fakturace: odevzdání projektu realizace díla včetně popisu odevzdávaných dílčích plnění v termínu do 30. 6. 2022, 31. 7. 2022, 31. 8. 2022, 30. 9. 2022 a do 16. 11. 2022

termín fakturace: vystavení zálohové Faktury do 30. 6. 2022, splatnost dle bodu 5.4 Smlouvy

* + 1. výše zálohy: 10 % ceny ve výši 144.000,- Kč bez DPH

předmět plnění: dílčí plnění realizované do 30. 6. 2022

podmínka fakturace: předání informace o postupu prací za 06/2022 dle odst. 8.5 Smlouvy

termín fakturace: vystavení zálohové Faktury do 14 dnů po splnění podmínky fakturace, splatnost dle bodu 5.4 Smlouvy

* + 1. výše zálohy: 10 % ceny ve výši 144.000,- Kč bez DPH

předmět plnění: dílčí plnění realizované do 31. 7. 2022

podmínka fakturace: předání informace o postupu prací za 07/2022 dle odst. 8.5 Smlouvy

termín fakturace: vystavení zálohové Faktury do 14 dnů po splnění podmínky fakturace, splatnost dle bodu 5.4 Smlouvy

* + 1. výše zálohy: 10 % ceny ve výši 144.000,- Kč bez DPH

předmět plnění: dílčí plnění realizované do 31. 8. 2022

podmínka fakturace: předání informace o postupu prací za 08/2022 dle odst. 8.5 Smlouvy

termín fakturace: vystavení zálohové Faktury do 14 dnů po splnění podmínky fakturace, splatnost dle bodu 5.4 Smlouvy

* + 1. výše zálohy: 20 % ceny ve výši 288.000,- Kč bez DPH

předmět plnění: dílčí plnění realizované do 30. 9. 2022

podmínka fakturace: předání informace o postupu prací za 09/2022 dle odst. 8.5 Smlouvy

termín fakturace: vystavení zálohové Faktury do 14 dnů po splnění podmínky fakturace, splatnost dle bodu 5.4 Smlouvy

* + 1. výše zálohy: 25 % ceny ve výši 360.000,- Kč bez DPH

předmět plnění: dílčí plnění realizované do 16. 11. 2022

podmínka fakturace: finální akceptace Předmětu smlouvy a vyhotovení akceptačního protokolu dle článku VI. Smlouvy

termín fakturace: vystavení zálohové Faktury do 14 dnů po splnění podmínky fakturace, splatnost dle bodu 5.4 Smlouvy

Po finální akceptaci Předmětu smlouvy a vyhotovení akceptačního protokolu dle článku VI. Smlouvy zároveň Zhotovitel vyhotoví a doručí Objednateli řádnou Fakturu.

* 1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům Objednatele. Pohledávky a nároky Zhotovitele vzniklé v souvislosti se Smlouvou nesmějí být postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak disponováno. Jakékoliv právní jednání učiněné Zhotovitelem v rozporu s tímto ustanovením Smlouvy bude považováno za příčící se dobrým mravům.
  2. Objednatel není oprávněn započíst svůj závazek plynoucí z faktury za Předmět Smlouvy oproti jakýmkoliv svým nárokům.

# **VI. ODEVZDÁNÍ A** **PŘEVZETÍ PLNĚNÍ**

* 1. Zhotovitel poskytne Předmět smlouvy Objednateli na testování, v termínu dle odst. 4.1.2 písm. a) Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že testování Předmětu smlouvy bude probíhat za účasti a za součinnosti společnosti KORID LK. Během testování je Objednatel oprávněn nahlašovat vady, závady, chyby nebo části plnění, které budou v rozporu s technickou specifikací a Zhotovitel je povinen tato hlášení vyřešit ke spokojenosti Objednatele. Smluvní strany berou na vědomí, že v testovací fázi nemusí být Předmět smlouvy dokončen ve finální verzi, je však potřebné, aby toto bylo možné dosáhnout během testovací fáze tak, aby došlo k řádnému a včasnému odevzdání Předmětu smlouvy. V případě prodlení s dodáním finální verze Předmětu smlouvy je tato skutečnost k tíži Zhotovitele. K účasti na testování Předmětu smlouvy může Objednatel přizvat i další osoby, když to bude považovat za potřebné.
  2. Splnění podmínek pro dodání a funkčnost Předmětu smlouvy dle bodu III. Smlouvy bude ověřeno v rámci akceptačního řízení. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k zahájení akceptačního řízení. Akceptační řízení bude Objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
  3. Objednatel poskytne Zhotoviteli výčet testovaných funkcionalit a podmínky pro akceptaci včetně kategorizace vad nejpozději do 31. 8. 2022.
  4. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v akceptačním řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
  5. Smluvní strany v případě akceptace sepíší o výsledku akceptačního řízení akceptační protokol.
  6. Akceptační protokol obsahuje:
* výslovnou akceptaci dodání Předmětu smlouvy,
* prohlášení Zhotovitele, že Předmět smlouvy je v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a v souladu s technickou specifikací plnění a s obchodními podmínkami stanovenými ve Smlouvě,
* datum akceptace,
* prohlášení Objednatele, zda přebírá plnění bez výhrad, nebo s výhradami,
* soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání plnění,
* dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
* soupis dokladů a licencí předaných Zhotovitelem Objednateli.
  1. Objednatel převezme plnění bez výhrad, je-li v akceptačním řízení zjištěno, že dodání Předmětu smlouvy je bez vad.
  2. Převezme-li Objednatel plnění s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně dle sankčních ujednání v této Smlouvě, přičemž pro odstranění vad platí doba sjednaná v akceptačním protokolu, jinak doba 5 dnů od oboustranného podpisu akceptačního protokolu, a za výhradu se považuje identifikace vad uvedená v akceptačním protokolu podepsaném Objednatelem.
  3. V případě, že Objednatel plnění nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu tohoto nepřevzetí a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
  4. V případě nepřevzetí plnění sjednávají Smluvní strany lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 5 dnů ode dne konání přejímacího řízení, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele, nedojde-li k ukončení Smlouvy odstoupením Objednatele dle odst. 13.3.1 Smlouvy. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody a další nároky vyplývající ze Smlouvy. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního akceptačního řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
  5. Podpisem akceptačního protokolu je akceptační řízení ukončeno a Předmět smlouvy finálně dodaný.

# **VII. PODMÍNKY PLNĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA VADY**

* 1. Zhotovitel se zavazuje, že Plnění bude vyhovovat všem požadavkům Objednatele stanoveným Smlouvou a veškerými jejími přílohami. Zhotovitel odpovídá za to, že Plnění bude provedeno podle podmínek této Smlouvy a jejích příloh a v souladu s obecně závaznými předpisy, technickými normami, že bude bez vad a bude mít vlastnosti obvyklé nebo v této Smlouvě dohodnuté.
  2. Smluvní strany berou na vědomost, že se Předmět smlouvy může nepatrně měnit, když to vyplyne z potřeb Objednatele nebo z povahy Plnění. Bude se však jednat pouze o drobné úpravy Předmětu smlouvy, které nebudou mít dopad na hlavní funkcionality Plnění, a tedy Zhotoviteli za takové změny Předmětu smlouvy nebude náležet dodatečná odměna.
  3. V případě, když Smluvní strany po podpisu Smlouvy zjistí, že je nutné upravit technickou specifikaci nebo rozšířit Předmět smlouvy, a nebude se jednat o drobné úpravy dle odst. 7.2 Smlouvy a zároveň Zhotovitel prokáže navýšení nákladů na plnění Předmětu smlouvy, tak Zhotovitel je povinen uvedené dodat Objednateli, a to na základě samostatné objednávky Objednatele, případně dodatku k této Smlouvě, kterým bude rozšířeno plnění Zhotovitele. Zhotovitel následně zašle po obdržení objednávky cenovou kalkulaci, kde uvede celkovou cenu a počet člověkohodin potřebných na splnění objednávky. Objednatel je povinen po obdržení cenové kalkulace potvrdit, že akceptuje cenovou nabídku a až poté je Zhotovitel povinen objednávku plnit.
  4. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruční dobu ode dne odevzdání Předmětu smlouvy na Předmět smlouvy v trvání po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy o provozu odbavovacích zařízení (tj. do 31. 1. 2026).
  5. Zhotovitel se zavazuje, že bude poskytovat veškerou potřebnou součinnost a bude provádět odstraňování vad, které mu Objednatel v termínu dle odst. 4.1.2 písm. b) Smlouvy písemně oznámí.
  6. Plnění musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. V případě, že plnění má právní vadu, zavazuje se Zhotovitel uhradit veškeré nároky třetích osob a dále náhradu škody způsobenou Objednateli.
  7. Plnění má vady, jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv od převzetí Objednatelem po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy nebude plně fungovat v souladu s dokumentací, jejíž seznam je Přílohou č. 1 Smlouvy, a to z důvodu na straně Zhotovitele. .
  8. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná je komunikace prostřednictvím helpdesku Zhotovitele. Za okamžik doručení reklamace se považuje okamžik doručení oznámení o vadě do helpdesku Zhotovitele nebo okamžik doručení oznámení o vadě do e-mailové schránky Zhotovitele či okamžik doručení oznámení o vadě do datové schránky Zhotovitele, nebude-li helpdesk Zhotovitele funkční. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

# **VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

* 1. Zhotovitel se dále zavazuje:

## poskytnout řádně a včasné plnění podle Smlouvy bez faktických a právních vad;

## postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy (či jeho dílčí části), které Objednatel Zhotoviteli poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob;

## bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky poskytování plnění dle Smlouvy. Zejména je povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli změny svého majetkoprávního postavení, jako je např. přeměna společnosti, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, úpadek či prohlášení konkurzu;

## informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění, byť by za ně Zhotovitel neodpovídal, jako např. o okolnostech vyšší moci, o vznesených požadavcích orgánů státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění dle Smlouvy ovlivnit;

## poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy;

## informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu plnění předmětu Smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k plnění předmětu Smlouvy;

## použít veškeré podklady předané mu Objednatelem pouze pro účely Smlouvy a zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně možné vzhledem k jejich povaze a způsobu použití.

* 1. Objednatel se dále zavazuje:

1. poskytovat Zhotoviteli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému a včasnému plnění Zhotovitele dle Smlouvy;
2. zajistit pro Zhotovitele bezplatně nejdéle do 7 dnů od písemné výzvy Zhotovitele nezbytný počet testovacích nosičů a médií (Opuscard2, bankovní karty, In-karty, SAM moduly aj.) k vývojovým a testovacím účelům – tyto prostředky bude mít Zhotovitel k dispozici po celou dobu trvání provozu předmětu smlouvy k zajištění podpory provozu;
3. zabezpečit účast pracovníků Objednatele či jím určených osob na pracovních schůzkách;
4. poskytnout Zhotoviteli součinnost potřebnou k řádné a včasné realizaci Plnění, kterou je po něm Zhotovitel jako osoba, která disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci Plnění, oprávněna požadovat;
5. zajistit a odevzdat SAM pro Opuscard2 Zhotoviteli k instalaci do odbavovacích zařízení v počtu odpovídajícím počtu odbavovacích zařízení dle Smlouvy o provozu odbavovacích zařízení.
   1. Zhotovitel není v prodlení s plněním svých smluvních povinností dle Smlouvy v případě, že k prodlení na straně Zhotovitele došlo z důvodu neposkytnutí řádné součinnosti ze strany Objednatele nebo Objednatelem určených třetích osob pro účely plnění této Smlouvy; v tomto případě Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou vzniklou škodu Objednateli nebo třetím osobám a zároveň není možné uplatnit vůči Zhotoviteli případné smluvní sankce dle této Smlouvy. Dojednání dle prvé věty neplatí v případě, když Zhotovitel již byl v prodlení s plněním svých smluvních povinností dle Smlouvy.
   2. Zhotovitel je povinen předkládat Objednateli průběžné zprávy o postupu plnění Předmětů smlouvy nejméně jednou za měsíc, a to do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se průběžná správa předkládá, nebo kdykoliv na požádání ze strany Objednatele. V průběžné zprávě musí byt zejména uvedené:

* popis činností, které Zhotovitel v měsíci, za který se průběžná zpráva předkládá, vykonal,
* další postup při plnění Předmětu smlouvy,
* označení osoby, která průběžnou zprávu zpracovala, její podpis a datum.
  1. Zhotovitel je povinen Objednatele informovat o postupu plnění Předmětu smlouvy také formou osobních nebo online schůzek. Forma schůzky bude na dohodě Smluvních stran. Schůzka se však musí konat minimálně jednou za měsíc, přičemž její obsahem bude informace o postupu za měsíc, který předchází měsíci, ve kterém se schůzka koná. Zhotovitel je povinen se schůzky zúčastnit také kdykoliv na pokyn Objednatele, v takovém případě však musí Objednatel oznámit konání schůzky Zhotoviteli nejméně 5 dní předem.

# **IX. PODDODAVATELÉ, OPRÁVNĚNÉ OSOBY**

* 1. **Poddodavatelé** 
     1. Zhotovitel se zavazuje plnění předmětu Smlouvy provést sám nebo s využitím poddodavatelů. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o všech svých poddodavatelích (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom, které plnění pro něj v rámci předmětu plnění každý z poddodavatelů poskytuje) a o jejich změně, a to nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne, kdy Zhotovitel vstoupil s poddodavatelem ve smluvní vztah či ode dne podpisu Smlouvy, anebo ode dne, kdy nastala změna. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Pokud se Objednatel nevyjádří ke změně poddodavatele do 5 dnů ode dne písemného oznámení Zhotovitele, platí, že se změnou poddodavatele souhlasí.
     2. Zadání provedení části plnění dle Smlouvy poddodavateli Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění dle Smlouvy vůči Objednateli. Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění předmětu Smlouvy, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.
  2. **Oprávněné osoby**

9.2.1. Smluvní strany tímto určují oprávněné osoby, které budou vystupovat jako zástupci Smluvních stran ve věci Smlouvy:

1. Oprávněné osoby ve věcech technických:

**Za Objednatele**:

Jméno a příjmení: Ing. Luboš Wejnar

Mobilní telefon: + 420 770 157 665

e-mail: jabloneckadopravni@mestojablonec.cz

**Za Zhotovitele:**

Jméno a příjmení: Adam Hajda

Mobilní telefon: +420 739 877 822

e-mail: a.hajda@emtest.cz

1. Oprávněné osoby ve věcech smluvních:

**Za Objednatele**:

Jméno a příjmení: Mgr. Jan Zeman, předseda představenstva

Mobilní telefon: + 420 604 200 252

e-mail: jabloneckadopravni@mestojablonec.cz

**Za Zhotovitele:**

Jméno a příjmení: Ing. Radek Orság, jednatel

Mobilní telefon: +420 603 237 733

e-mail: r.orsag@emtest.cz

* + 1. Oprávněné osoby ve věcech smluvních budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Smluvní strany ve vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárními orgány, však nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení Smlouvy.
    2. Každá ze Smluvních stran má právo změnit jí jmenované oprávněné osoby, musí však o každé změně bezodkladně písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu a uvést rozsah zmocnění pro nově jmenovanou oprávněnou osobu dle specifikace uvedené v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Změna oprávněných osob je vůči druhé Smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna.
  1. **Helpdesk**

9.3.1 Zhotovitel je povinen zřídit a po celou dobu trvání této Smlouvy zajistit nepřetržitou funkčnost helpdesku. Zhotovitel je povinen zajistit a sdělit Objednateli rovněž náhradní způsob oznamování incidentů v případě nedostupnosti či výpadku helpdesku. Helpdesk bude součástí komplexní podpory provozu předmětu Plnění, která bude upravena samostatnou smlouvou uzavřenou před předáním a převzetím mezi Zhotovitelem a Objednatelem, popř. mezi Zhotovitelem a koncovým provozovatelem předmětu Plnění.

# **X. Odpovědnost za ŠKODU**

* 1. Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Strany nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů a Smlouvy.
  2. Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě.
  3. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti Smlouvy sjednánu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem v souvislosti s výkonem činností, které jsou předmětem Smlouvy s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Zhotovitel je povinen předat kopii pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) před podpisem Smlouvy a dále kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele.
  4. V případě, že činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním odpovědnosti dle odst. 10.3 Smlouvy, bude Zhotovitel povinen škodu uhradit z vlastních prostředků, a to v přiměřené lhůtě určené Objednatelem.
  5. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle Smlouvy v nejvyšší dostupné kvalitě, odpovídá za to, že plnění dle Smlouvy bude mít dohodnuté vlastnosti, úroveň a charakteristiky.
  6. Podmínky pojištění dle tohoto článku Smlouvy nesmí být horší než obvyklé podmínky tohoto druhu pojištění poskytované osobám poskytujícím předmětné činnosti v České republice. Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem s negativními důsledky pro Objednatele změnit podmínky pojistné smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu pojištění dle tohoto článku Smlouvy bude za tímto účelem plnit povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti.
  7. Jestliže Zhotovitel nebude udržovat pojištění dle tohoto článku Smlouvy v platnosti nebo nepředloží Objednateli včas doklady ke kontrole, je Objednatel oprávněn svým jménem sjednat a udržovat pojištění ve stejném rozsahu a pokrývající stejná rizika, jako pojištění, které měl zajistit Zhotovitel, platit pojistné a započíst platbu za pojistné vůči jakýmkoliv peněžním nárokům Zhotovitele vyplývajícím ze Smlouvy; tím nejsou dotčeny další nároky a oprávnění Objednatele dle Smlouvy.

# **XI. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že:
     1. v případě prodlení Zhotovitele s plněním ve lhůtách dle odst. 4.1 Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
     2. v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtě dle odst. 6.8 nebo 6.10 této Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení.
  2. Strany se dále dohodly, že v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dle odst. 12.9 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení;
  3. Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Objednatele na náhradu škody; nárok na náhradu škody je Objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty či poskytnutím slevy z ceny není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.
  4. V případě prodlení kterékoliv Strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné Straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
  5. Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb dle Smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení apod.) činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů od doručení jejich vyúčtování.
  6. Obě Smluvní strany se zavazují před uplatněním nároku na smluvní pokutu nebo úroku z prodlení vyzvat druhou Stranu k podání vysvětlení.

# **XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ**

* 1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků ze Smlouvy:
     1. mohou si vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „**Důvěrné informace**“);
     2. mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé Smluvní strany nebo i jejím opomenutím přístup k důvěrným informacím druhé Smluvní strany.
  2. Smluvní strany se dohodly, že Důvěrné informace nikomu neprozradí a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:
     1. Smluvní strany mají povinnost stanovenou právním předpisem, a/nebo
     2. takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti, a/nebo
     3. se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku Smlouvy, a/nebo
     4. to je nezbytné pro splnění Smlouvy, a teprve poté, co byla osoba zavázána povinností mlčenlivosti.
  3. Za třetí osoby dle odst. 12.2 Smlouvy se nepovažují:
     1. zaměstnanci Smluvních stran a osoby v obdobném postavení;
     2. orgány Smluvních stran a jejich členové;
     3. poradci Smluvních stran a zaměstnanci externích poskytovatelů Objednatele, a to i potenciální, u nichž to Objednatel výslovně určí;

za předpokladu, že se podílejí na plnění Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním dle Smlouvy. Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění Důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám ve Smlouvě.

* 1. Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli se považují za Důvěrné informace, není-li stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté Zhotovitelem Objednateli se považují za Důvěrné informace, pouze pokud na jejich důvěrnost Zhotovitel Objednatele předem písemně upozornil a Objednatel Zhotoviteli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat.
  2. Závazek k mlčenlivosti a ochraně Důvěrných informací je platný bez ohledu na ukončení účinnosti Smlouvy.
  3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a předmětných ustanovení Zákona.
  4. Zhotovitel je tedy povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené ve Smlouvě, a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. Zhotovitel odpovídá za porušení závazku mlčenlivosti všemi osobami, jimž k důvěrným a utajovaným informacím umožnil přístup.
  5. Ochrana osobních údajů
     1. V případě, že bude při plnění Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, zpracování bude probíhat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tak i se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele.
     2. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění účelu Smlouvy. Za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy, předávat zpracované osobních údaje Objednateli a osobní údaje likvidovat.
     3. Zhotovitel učiní v souladu s účinnými právními předpisy dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.
     4. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci i další osoby podílející se na jeho straně na plnění předmětu Smlouvy byli v souladu s účinnými právními předpisy poučeni o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této povinnosti.
  6. Veškerá data, která získá Zhotovitel při plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s plněním této Smlouvy, náleží Objednateli. Zhotovitel není oprávněn s těmito daty nakládat jiným způsobem, než který vyplývá z plnění této Smlouvy a konkrétních pokynů Objednatele. V případě pochybností o způsobu nakládání s daty je Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele k nakládání s těmito daty. Zhotovitel je povinen veškerá data řádně ukládat a zabezpečit, aby předešel jejich ztrátě či zcizení. Po skončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen předat data Objednateli, a to nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení Smlouvy. Data, která Objednatel odmítne převzít, je Zhotovitel povinen zničit.

# **XIII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY**

* 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění Předmětu smlouvy.
  2. Tato Smlouva může být kdykoli v průběhu platnosti a účinnosti Smlouvy ukončena rovněž písemnou dohodou Smluvních stran.
  3. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu platnosti a účinnosti Smlouvy od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy je považováno zejména:
     1. prodlení Zhotovitele s dodáním Předmětu smlouvy ve lhůtě dle odst. 4.1.2 písm. c) delší než 20 (slovy: dvacet) dní, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. Za prodlení přitom budou Smluvní strany považovat prodlení s dodáním předmětu Smlouvy pouze z důvodu na straně Zhotovitele.
     2. porušení povinnosti udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu dle odst. 10.3 Smlouvy;
     3. porušení jakékoli povinnosti týkající se nakládání s daty dle odst. 12.9 Smlouvy.
  4. Objednatel je dále oprávněn kdykoli v průběhu platnosti a účinnosti Smlouvy od Smlouvy písemně odstoupit:
     1. v případě, že v insolvenčním řízení zahájeném dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a o způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude zjištěn úpadek Zhotovitele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele;
     2. v případě, že Zhotovitel vstoupí do likvidace.
  5. Zhotovitel je oprávněn kdykoli v průběhu platnosti a účinnosti Smlouvy od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Objednatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat prodlení Objednatele s úhradou ceny za provedení Předmětu smlouvy delší než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
  6. Smluvní strany se dále dohodly, že odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy se nevrací Zhotovitelem již provedené a Objednatelem akceptované plnění dle Smlouvy.
  7. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu (škoda může spočívat i v nákladech vynaložených Objednatelem na realizaci nového zadávacího řízení), nároky na uplatnění smluvních pokut, o ochraně důvěrných informací a ostatních práv a povinností založených Smlouvou, které mají podle zákona nebo Smlouvy trvat i po jejím zrušení.
  8. V případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nebo Objednatelem určené třetí osobě maximální nezbytnou součinnost za účelem plynulého a řádného převedení činností dle Smlouvy či jejich příslušné části na Objednatele nebo Objednatelem určenou třetí osobu tak, aby Objednateli nevznikla škoda. Zhotovitel se zavazuje tuto součinnost poskytovat s odbornou péčí, bezplatně, zodpovědně v rozsahu, který je po něm možno spravedlivě požadovat, a to do doby úplného převzetí takových činností Objednatelem či Objednatelem určenou třetí osobou. Součinnost dle tohoto odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytovat ode dne následujícího po dni doručení písemné výzvy Objednatele k poskytnutí součinnosti. Součinnost bude spočívat zejména ve zpracování návrhu plánu předání a dále v pravdivém a úplném předání informací a dokumentace o aktuálním stavu realizace plnění dle Smlouvy.

# **XIV. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE**

* 1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.
  2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
  3. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob jmenovaných postupem dle odst. 9.2 Smlouvy nebo statutárních zástupců Smluvních stran.
  4. Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě Smlouvy, budou probíhat v souladu s tímto článkem Smlouvy. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Smluvní straně dle Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně. Za účinné považují Smluvní strany osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo na takové adresy, které si Smluvní strany vzájemně písemně oznámí.
  5. Oznámení správně adresovaná se považují za doručená
     1. dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZDS**“), je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo
     2. dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo
     3. dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo
     4. nebude-li doručení výše uvedeným způsobem z jakéhokoli důvodu možné, dnem, kdy bude oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu Smluvní strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty.
  6. Informace a materiály, které obsahují osobní údaje či důvěrné informace, budou doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky a šifrovány. Šifra pro elektronickou komunikaci bude určena před zahájením realizace plnění této Smlouvy.

# **XV. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ**

* 1. Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli uživatelskou licenci k Předmětu smlouvy – úpravám a rozšíření softwaru odbavovacích zařízení dle Smlouvy, a to jako výhradní.
  2. Licence se poskytuje jako časově, územně a množstevně (počet zařízení a uživatelů) neomezená.
  3. Objednatel je oprávněn Předmět smlouvy dále rozšiřovat, Zhotovitel přitom má právo na dodatečnou odměnu pouze v rozsahu implementačních prací a následného rozšíření poskytování podpory. Objednatel může Předmět smlouvy rozšiřovat zejména za účelem integrace dopravy.
  4. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly tak, že odměna Prodávajícího za poskytnutí licence k softwaru je již zahrnuta v ceně dle odst. 5.1 Smlouvy.
  5. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím licence Objednateli neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob a že je oprávněn na Objednatele licenci převést. V případě, že Zhotovitel nedodrží toto ustanovení, zavazuje se uhradit veškeré nároky třetích osob z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob a dále náhradu škody způsobenou tím Objednateli.
  6. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem autorských práv k softwaru a neposkytl dříve licenci k softwaru jako výhradní třetí osobě (ledaže nabyvatel výhradní licence udělil s uzavřením této smlouvy písemný souhlas) nebo je alespoň nositelem oprávnění k výkonu práva software užít způsobem, kdy může licenci v rozsahu dle této smlouvy poskytnout Objednateli.

# **XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

* 1. Smluvní strany prohlašují, že vzájemná plnění dle této Smlouvy jsou v odpovídajícím poměru.
  2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZRS**“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
  3. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
  4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ (dále jen „**obchodní tajemství**“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
  5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 OZ, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
  6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
  7. Smluvní strany si podpisem Smlouvy sjednávají (pokud Smlouva nestanoví jinak), že závazky Smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu Smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před účinností Smlouvy.
  8. Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev stran učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
  9. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 OZ.
  10. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklosti zachovávané obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.
  11. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy a případy taxativně stanovené Smlouvou.
  12. Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená ve Smlouvě.
  13. Práva vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 3 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
  14. Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu Smlouvy.
  15. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.
  16. Vztahy Smluvních stran Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména pak OZ a příslušnými právními předpisy souvisejícími. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice.
  17. Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele.
  18. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy na webových stránkách Objednatele a na profilu Objednatele.
  19. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
  20. Smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení a Zhotovitel 2 (slovy: dvě) vyhotovení.
  21. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Seznam dokumentace technických příloh.

Příloha č. 2 Cenová nabídka.

Přílohami jsou také všechny dokumenty uvedené v Příloze č. 1

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za Objednatele:  V Jablonci nad Nisou dne 30. 5. 2022 |  | Za Zhotovitele:  Ve Vsetíně dne 30. 5. 2022 |
|  |  |  |
| **Jablonecká dopravní a.s.**  Mgr. Jan Zeman  předseda představenstva |  | **EM TEST ČR spol. s r.o.**  Ing. Radek Orság  jednatel |

Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne: 31. 5. 2022