Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

bankovní účet číslo: …………………..

…………………..

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	EKOEKO s.r.o.

IČO: 251 84 750, DIČ: CZ25184750

sídlo Senovážné nám. 240/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice

zápis v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8379

zastoupen jednatelem Ing. Josefem Smažíkem

bankovní účet číslo: …………………..

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.10.2021 Smlouvu o dílo ohledně zhotovení projektové dokumentace k žádosti o společné povolení na stavbu „ČOV Svitavy - solární sušárna kalů a úprava strojního odvodnění kalu“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 22.10.2021.

B.

S ohledem na to, že objednatel se se zhotovitelem dodatečně dohodl na tom, že v areálu ČOV Svitavy bude vybudována i kogenerační jednotka a zhotovitel pro ty účely zpracuje projektovou dokumentaci k žádosti o společné povolení na základě samostatné smlouvy s objednatelem, dohodly se strany na prodloužení termínu pro provedení díla dle Smlouvy o dílo a z toho důvodu uzavírají tento dodatek.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly na změně Smlouvy o dílo tak, že stávající znění bodu 2.1. se ruší a nahrazuje takto:

„2.1.	Zhotovitel se zavazuje, že objednateli předá projektovou dokumentaci (včetně vyjádření dotčených orgán a správců sítí) do 31.10.2022.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 23.5.2022.

Ve Svitavách dne 25.5.2022

Za objednatele:		Za zhotovitele:

..........................................................	..........................................................

Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ing. Josef Smažík

starosta města Svitavy	jednatel EKOEKO s.r.o.