Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 08461832

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 		Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 				00020729

zastoupený: 			Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

obec Leskovice

kontaktní adresa: 	Obecní úřad Leskovice, Leskovice 51, 394 14 Leskovice

IČO: 	00248509

zastoupená: 	Milanem B í l k e m, starostou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 08461832 1o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 2. 12. 2020  (dále jen „Smlouva“):

- V článku IV bodu 1 pod  písm. a) se uvedený text ruší a nahrazuje tímto textem:

„1) Příjemce podpory:

- se zavazuje splnit účel akce tím, že

- akce  bude provedena podle Fondem odsouhlasené projektové dokumentace (Ing. Miroslava Polachová, 1/2018), která je součástí žádosti o poskytnutí dotace ze dne 30. 3. 2018, podle rozpočtu a harmonogramu projektu aktualizovaného dne 5. 8. 2020 a komplexní dokumentace výběrového řízení včetně smlouvy o dílo ze dne 12. 2. 2020 s Marigreen art,  s.r.o., včetně případných změn a doplňků těchto dokumentů odsouhlasených Fondem, a bude provedena revitalizace zeleně v obci Leskovice, v rámci které:

- vysadí 287 ks dřevin,

- ošetří 60 ks stromů,

- vysadí 894 ks trvalek,

- založí 1 356 m2  parkového trávníku a 2 309 m2 lučního trávníku,

- zřídí 327 m2  mlatu, 236 m2 chodníku a 167 m2  štěrkového trávníku,

- zajistí tříletou následnou rozvojovou péči o výsadby,

- nejpozději 1 měsíc po ukončení akce (pokud Fond nepovolí jiný termín) se stane vlastníkem věcí pořizovaných, rekonstruovaných, upravených nebo jinak výrazně zhodnocených s podporou podle této Smlouvy (to platí i pro pozemky, na kterých je akce realizována).“

- V článku IV bodu 1 pod  písm. c) uvedený termín ukončení (realizace) akce se mění na 6/2022. Přitom se konstatuje, že akce byla zahájena v 5/2018.

- V článku IV bodu 1 pod písm. d) uvedený termín předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) se mění na 9/2022.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:                                                                                                                  V Praze dne:

dne:

…………………………………………….						……………………………………

zástupce příjemce podpory						zástupce Fondu