S M L O U V A  O  D Í L O

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

ev. č. objednatele: ……………

ev. č. PORR:  ……….

- SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:		Roudnické městské služby, příspěvková organizace

- sídlem Žižkova 2482, 413 01 Roudnice nad Labem

- zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. Pr 989

IČO:  				46773851

DIČ: 				CZ46773851

Bankovní spojení:       XXXXXX

Zastoupený:			Ing. Martinem Chudobou, MBA, ředitelem

- dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:	PORR a.s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1006

IČO: 		43005560

DIČ: 	  CZ43005560

Zastoupený:		Romanem Kozákem, vedoucím provozu Liberec úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Západ, a Bc. Pavlem Bartákem, ekonomem úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Západ, oba společně na základě plných mocí

Bankovní spojení:	  XXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních:

XXXXXX

- dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení a převzít dílo.

- PŘEDMĚT DÍLA

- Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k provedení díla spočívajícího ve frézování asfaltu a následné pokládce asfaltu v rámci akce s názvem

„Oprava MK Řipská – Roudnice nad Labem“

Místo plnění/realizace: Město Roudnice nad Labem.

2.	Rozsah díla a jeho bližší vymezení je obsaženo v Cenové nabídce zhotovitele – rozpočet (příloha č. 1 této smlouvy)

III. CENA

1.	Za provedení díla vymezeného v čl. II. smlouvy se při respektování ostatních 
ustanovení této smlouvy sjednávají jednotkové ceny dle Cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Při předpokládaném rozsahu prací uvedeném v příloze č. 1, tedy činí

Cena díla bez DPH ….………..…567.477,84 Kč

DPH 21% ..………………………119.170,35 Kč

Cena díla vč. DPH ………………686.648,19 Kč

Konečná cena díla bude určena součtem násobků skutečně provedených výkonů odsouhlasených odpovědným zástupcem objednatele a jednotkových cen uvedených v příloze č. 1.

3.	Cena uvedená v bodě 1. (jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1) zahrnuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k řádnému provedení díla.

Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou cenami pevnými po celou dobu provádění díla v případě, že nenastane podmínka pro její překročení. Cena uvedená výše v bodě 1 může být překročena jen v následujících případech:

- v průběhu realizace díla dojde ke změně předpisů o dani z přidané hodnoty s dopadem na nabídkovou cenu

- v případě většího množství prací než uvedeného v příloze č. 1

- v případě požadavku objednatele na provedení nových prací, v příloze č. 1 neobsažených (výhrada úplnosti - objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny s tím, že nutnost překročení a výši požadovaného zvýšení ceny musí zhotovitel sdělit bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost).

4. Platební podmínky jsou obsaženy v čl. VII. této smlouvy.

IV. ČAS PLNĚNÍ

1. Doba pro provedení díla: 05 – 09/2022.

2. Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, sněžení, mráz), tj. při nesplnění podmínek vyplývajících z příslušných platných technických norem, bude doba pro provedení díla prodloužena posunuta o vynucenou dobu prostojů (přerušení provádění díla), odsouhlasenou oběma stranami ve stavebním deníku.

V. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

NUTNÉ KE SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE

1. Staveniště:

1.1.	Staveništěm se rozumí prostor určený ke zhotovení díla.

1.2.	Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v potřebném rozsahu pro provádění díla a bez právních a faktických závad nejpozději ke dni zahájení prací. O odevzdání staveniště bude sepsán zápis, který podepíší obě strany.

1.3.	Objednatel zabezpečí zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště po celou 		dobu provádění díla a po dobu potřebnou k vyklizení staveniště.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1.	K jednání o předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně (doporučeným dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku proti podpisu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech předání a převzetí díla) nejméně 2 pracovní dny předem.

2.	Při jednání o předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli příslušné doklady prokazující řádné provedení díla (atesty materiálů, výsledky zkoušek).

3.	Při jednání o předání a převzetí díla provede objednatel prohlídku předmětu díla za účelem zjištění případných vad a nedodělků.

4.	O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany.
V zápise budou uvedeny všechny případné vady a nedodělky zjevné při předání a převzetí díla. Požádá-li objednatel při jednání o předání a převzetí díla o odstranění zjevných vad či nedodělků, se kterými dílo přebírá, dohodnou smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla lhůty pro jejich odstranění, která nesmí být delší než 5 dnů, nebude-li dohodnuto jinak.

Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a převzato i po částech.

6.	Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení.

Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu; není-li objednatel přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. Nepříčí-li se to povaze závazku, je zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost zápis předat.

7.	Nedostaví-li se objednatel k jednání o předání a převzetí díla, ke kterému byl řádně vyzván, nebo nebude-li objednatel řádně pokračovat v zahájeném jednání o předání a převzetí díla anebo odmítne-li objednatel neoprávněně dílo převzít, má se zato, že zhotovitel ke dni, uvedenému ve výzvě k jednání o předání a převzetí díla, dílo řádně dokončil a předal objednateli a to se všemi důsledky, se kterými právní předpisy nebo tato smlouva předání a převzetí řádně dokončeného díla spojují.

8.	Ujednání uvedená výše v bodech 1. - 7. se vztahují přiměřeně i na jednání o předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad a nedodělků, na jejichž odstranění se smluvní strany dohodly v zápise o předání a převzetí díla, a dále i na jednání o předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad, které objednatel reklamoval v rámci záruky za jakost díla.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Veškeré platby budou realizovány v českých korunách.

- Cena díla bude uhrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc. Přílohou faktury bude soupis provedených prací za příslušný kalendářní měsíc potvrzený objednatelem a zhotovitelem. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený objednatelem a zhotovitelem. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Pokud bude dílo převzato s vady a nedodělky, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu po odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

- Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z  přidané hodnoty, v platném znění. Pokud objednatel obdrží od zhotovitele fakturu, která nebude obsahovat některou náležitost nebo bude mít jinou závadu v  obsahu, je oprávněn vrátit ji do 10 kalendářních dnů od obdržení                     bez zaplacení zhotoviteli s písemným uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti vrácenou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST

1.	Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude mít vlastnosti smluvené nebo obvyklé a že během  záruční doby bude způsobilý pro použití ke smluvenému nebo obvyklému účelu.
V průběhu záruční doby a na jejím konci může dílo vykazovat běžné známky opotřebení.

2.	Záruční doba počíná běžet od předání díla bez vad a nedodělků objednateli a její délka činí 36 měsíců.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla pro vady, 	za které odpovídá zhotovitel.

3.	 Pokud objednatel bude ve včas zaslaném oznámení vady požadovat odstranění 
vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen vadu v přiměřené lhůtě odstranit ( přiměřenost lhůty pro odstranění vady se posoudí podle povahy vady, rozsahu vady, meteorologických podmínek potřebných  pro řádné odstranění dané vady atd.).

4.	 Záruka za jakost se nevztahuje na vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem, třetími osobami nebo vnějšími událostmi nebo podkladními vrstvami.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze rozumně požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost a nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

IX. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Objednatel je povinen nejpozději do 1 dne po obdržení výzvy zakrývané práce zkontrolovat. O kontrole prací zakrytých v průběhu provádění díla budou 	sepsány zápisy, které podepíší obě smluvní strany. Nedostaví-li se objednatel, ač řádně vyzván, ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla, tj. je oprávněn předmětné práce zakrýt.

- Zhotovitel je povinen vést v souladu s platnými právními předpisy stavební deník. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat denně svá stanoviska. Jestliže některá smluvní strana nesouhlasí s obsahem záznamu druhé smluvní strany, zapíše to do 3 pracovního dne do deníku s uvedením důvodu, jinak se 	má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

- Za prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za každý den prodlení se splněním povinnosti provést dílo ve lhůtě dle čl. IV. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Ustanovení o smluvní pokutě dle tohoto bodu neplatí v případě, že nedodržení těchto termínů podmiňujících smluvní pokutu bylo způsobeno objednatelem nebo v důsledku vyšší moci.

- Převezme-li objednatel dílo s  vadami nebo nedodělky a smluvní strany dohodnou v zápise o předání a převzetí díla lhůty pro jejich odstranění, je zhotovitel povinen 
za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady nebo nedodělky v dohodnutých 
lhůtách zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ (vadu 
nebo nedodělek) a den prodlení.

- Za prodlení s odstraněním vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, v dohodnuté lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ (soubor vad uvedený v 1 oznámení) a den prodlení.

- Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdech k němu pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.

- Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 pracovních dnů od předání díla objednateli. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, potřebné k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal a na jejichž odstranění se smluvní strany dohodly v zápise o předání a převzetí 	díla - tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad a nedodělků, na jejichž odstranění se smluvní strany dohodly v zápise o předání a převzetí díla.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se zejména místa, kde má být dílo provedeno, nebo jiných okolností týkajících se díla jako takového, neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o předání a převzetí staveniště, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.  O dobu přerušení prací na díle bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.

Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

- Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit sjednanou smluvní pokutu, pokud prokáže, že porušení příslušné povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

- Při provádění díla bude zhotovitel respektovat platné právní předpisy, platné normy a dále podmínky a lhůty vyplývající ze stavebního povolení a dalších dokladů vydaných orgány státní správy k provedení díla, které mu byly objednatelem předány.

- V ostatním se vzájemné vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními 	 občanského zákoníku.

X. VYHOTOVENÍ SMLOUVY, ZMĚNY A ZRUŠENÍ SMLOUVY

1.	Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

č. 1: Cenová nabídka zhotovitele - rozpočet

č. 2: Plné moci zástupců zhotovitele

s tím, že v případě rozporu mají ujednání obsažená ve smlouvě přednost před zněním těchto příloh.

2.	Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, označených výslovně jako dodatky ke Smlouvě o dílo a řádně podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To se týká především případů rozšíření předmětu plnění (tzv. vícepráce). Předchozí změna Smlouvy o dílo je nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na zvýšení ceny. Je vyloučeno měnit tuto smlouvu jinou než písemnou formou.

3. 	Nebyl-li adresát zastižen na adrese dle odst. 1., písemnost se uloží na poště a adresát se o této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl.

Případné doručování prostřednictvím datové schránky není tímto ustanovením dotčeno.

V případě pochybností či sporů se má za to, že v souladu s § 573 občanského zákoníku došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.

- Účastníci se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Text vlastní smlouvy však bude objednatelem uveřejněný v registru smluv tak, jak mu ukládá zákon č. 340/2015 Sb.

- Strany se rovněž dohodly, že je vyloučeno, aby objednatel ve smyslu § 1751 odst. 2 a odst. 3 OZ, odkázal jakýmkoliv způsobem na své obchodní podmínky nebo obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi, a platí, že zhotovitel není vázán žádnými obchodními podmínkami objednatele ani obchodními podmínkami vypracovanými odbornými nebo zájmovými organizacemi.

6.	Návrh smlouvy je vyhotoven zhotovitelem ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po dvou.

V případě, že je návrh smlouvy vyhotoven v elektronické podobě, postačí jedno elektronické vyhotovení smlouvy, k němuž připojí zástupci smluvních stran své uznávané elektronické podpisy.

V Roudnici nad Labem dne ………...2022                             V Praze dne ……….2022

| Objednatel Roudnické městské služby, příspěvková organizace | Zhotovitel PORR a.s. |  |
| --- | --- | --- |
| ………………….…… Ing. Martin Chudoba ředitel | ……………….…….. Roman Kozák | …………..…………… Bc. Pavel Barták |
|  | vedoucí provozu Liberec úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Západ (na základě plné moci) | ekonom úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Západ (na základě plné moci) |