Město Náchod

Peněžní ústav:

Komerční banka, pob. Náchod

Číslo účtu: xxxxx

Odbor investic a rozvoje města

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

PID :                 MUNAX00TSTFT

Sp.zn.:	             KS   2630/2022 INV

Čj.(Če.):	MUNAC 46985/2022

Vyřizuje:	xxxxx

Tel./mobil:	xxxxx

E-mail:	podatelna@mestonachod.cz

# Změna č.1 objednávky číslo: 123/2022

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Adresa dodavatele:

SILVAGRO s.r.o., Zábrodí č.p. 120, 549 41 Zábrodí IČO: 274 76 162

Předmětem objednávky je:

Kompletní realizace stavby „Oprava chodníku ul. B. Němcové, Náchod.“

Jedná se o opravu chodníku v úseku od křižovatky s ulicí Purkyňova po křižovatku s ulicí Krásnohorské.

Uzavření objednávky bylo schváleno Radou města Náchoda dne 21.2.2022 pod číslem usnesení 177/3730/22

Změna termínu dokončení stavby z důvodu doporučení dopravního inspektorátu Policie ČR.

Ostatní ustanovení původní objednávky zůstávají nedotčena.

Uzavření změny objednávky bylo schváleno Radou města Náchoda dne 30.5.2022 pod číslem usnesení 192/4049/22

Výše výdaje Kč: 325 000,- Kč bez DPH  tj. 393 250,- Kč včetně DPH	                Dodací lhůta: do 30.8. 2022

Úhrada zajištěna v kap.: 12	                Objednávku vyhotovil: xxxxx

Potvrzení odbor finanční: ................................	                  Dne: 31.5.2022

Bez razítka

města neplatné

..................................................................

podpis příkazce operace

..................................................................

podpis správce rozpočtu

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že dodavatel / zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné dodavatelem / zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za dodavatele / zhotovitele příslušnému správci daně.

Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je úhrada zdanitelného plnění dodavateli / zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této objednávky (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a dodavateli / zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky dne 1.6.2022

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1 / 0 / 0