Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 04931961

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 		Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 				00020729

zastoupený: 			Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

obec Tvrdkov

kontaktní adresa: 	Obecní úřad Tvrdkov, Tvrdkov 57, 793 44 Tvrdkov

IČO: 				00576000

zastoupená: 			Janem Ž é d k e m, starostou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na základě změny č. 1 rozhodnutí č. 04931961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 8. 11. 2021 a změny č. 2 rozhodnutí č. 04931961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 15. 3. 2022 na této změně a doplnění smlouvy č. 04931961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 18. 12. 2019 (dále jen „Smlouva“):

- V článku IV bodu 1 písm. b) odrážce páté Smlouvy se termín pro předložení dokumentů prokazujících splnění Cíle 1 mění na 12/2022.

- V článku IV bodu 1 písm. b) odrážce sedmé se termín pro předložení věcných a finančních dokumentů prokazujících splnění Cíle 2 mění na 6/2024.

- V článku IV bodu 1 písm. c) odrážce první se termín ukončení (realizace) Cíle 2 mění na 6/2024.

- V článku IV bodu 1 písm. d) se termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce mění na 6/2024.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:                                                                                                                   V Praze dne:

dne:

…………………………………………….						……………………………………

zástupce příjemce podpory						zástupce Fondu