Dodatek č. 1

ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru na akci FN Brno – Ústavní lékárna

uzavřený mezi

- Fakultní nemocnice Brno

Zastoupená:		MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel

Se sídlem:			Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO:			65269705

DIČ:			CZ65269705

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:		712 346 21/0710

Ve věcech technických je oprávněn zastupovat Objednatele: XXXXXXXXXXXX, vedoucí Oddělení strategických investic Objednatele

(dále a předtím také „Objednatel“ a „FN Brno“)

a

- „Budoucnost Ústavní lékárny ve FNB“

Vedoucí společník:	DOMY spol. s r.o.

Zastoupená:		Ing. arch. Janem Topinkou, jednatelem

Ing. arch. Michalem Juhou, jednatelem

Se sídlem:			Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1

IČO:			416 92 870

DiČ:			CZ41692870

Bankovní spojení:	ČSOB

Číslo účtu:		836561/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, sp. zn. C 3967

Ve věcech technických je oprávněn zastupovat Zhotovitele: Ing. arch. Jan Topinka a

Ing. arch. Michal Juha, jednatelé

(dále a předtím také „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru na akci FN Brno – Ústavní lékárna (dále jen „Dodatek“)

## Úvodní ustanovení

## Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 06. 12. 2021 Smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru na akci FN Brno – Ústavní lékárna (dále jen „Smlouva“).

V důsledku nepředvídatelných okolností na straně Objednatele týkajících se jeho potřeby na nepřetržitý provoz Nemocniční lékárny po dobu její modernizace se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

I.

Článek V. Lhůty plnění, bod V. 1 a V. 2 se nahrazují tímto novým zněním:

# V. Lhůty plnění

V.1. Lhůta plnění Stupně plnění DURaSP a plnění zajištění UR a SP dle smlouvy se sjednává takto:

V.1.1 	zahájení: na základě písemného pokynu Objednatele

V.1.2. 	dokončení Stupně plnění DURaSP: do 30. 9. 2022

V.1.3. 	dokončení Části plnění zajištění UR a SP: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné společné územní rozhodnutí a stavební povolení a ověřené vyhotovení DURaSP do 5 kalendářních dnů ode dne právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení;

V.1.4.    výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele k Stupni plnění DURaSP poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí Stupně plnění DURaSP Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv autora.

V.2. Lhůta plnění Stupně plnění PDPS dle smlouvy se sjednává takto:

V.2.1.    zahájení: ode dne nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

V.2.2.        dokončení Stupně plnění PDPS: do 20. 12. 2022

V.2.3.    výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele Stupně plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne dokončení Stupně plnění PDPS; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv autora.

II.

V čl. VI. 1 Místo plnění se mění kontaktní osoba Objednatele na XXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX@fnbrno.cz

Ostatní články uzavřené Smlouvy se nemění.

Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

III.

Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán uznávaným elektronickým podpisem.

| ________________________ za Objednatele MUDr. Ivo Rovný, MBA | ________________________ za Zhotovitele DOMY spol. s r.o. |
| --- | --- |