Tf?/_ >Soí). -L

DODATEK Č. 1

## I.

Smluvní strany

| Rozesláno ekon. | itv.dne- |
| --- | --- |
| . i* As>. | p |
| DT& —7T— | 7?—r/— |

1—

1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 1. 2022 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojem: Číslo účtu:

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

Ing. Jiří Veverka

00534242

CZ00534242

Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751

(dále jen „objednatel“)

2. Madesta group s.ro.

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: číslo účtu:

Dolní Líštná 433, 739 61 Třinec

Ing. Pavel Madeja, jednatel společnosti

476 79 646

CZ 476 79 646

KB a.s., expozitura Třinec

34706781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4176

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Pavel Madejatel.: 731 577 255 (dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst.

3 výše uvedené smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto:

- V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a ménpprací specifikovaných v položkových

rozpočtech méně prací a více prací ze dne ť'	teré jsou nedílnou přílohou

č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění

zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce.

- Y článku V. Cena za dílo v odstavci 1. se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

492 997,- Kč 55 221,55 Kč - 7 256,02 Kč

Cena bez DPH

Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH	540 962,53 Kč

III.

- Ostatní ujednám smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 4. 1.2022 zůstávají beze změn.

- Teno dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněm pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

V Třinr.i	^

příspěvková organizace

Kaštanová 268, Dolní Ústná, 739 61 TTinec

IČ^00ň34242 QIC: CZ00534242

V Třinci dne .

za zhotovitele Ing. Pavel Madeja, jednatel

MADrSTA

Příloha č. 1: Položkový rozpočet méně práce a položkový rozpočet více práce

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakázka: Nadstandardní pokoj, Porodní oddělení - VÍCE PRÁCE |  |  |  |  |
| Objednatel: Nemocnice Třinec, p.o. , Kaštanová 268, Dolní Líštná, IČ: 00534242 739 61 Třibec739 61 Třinec DIČ: CZ 005342424 |  |  |  |  |
| Zhotovitel: Ríladesta group a.r.o. IČ: 433 DIČ: 73961 Třtnec-Dolní Líštná |  |  |  | 47679646 CZ47679646 |
| Rozpis ceny Celkem |  |  |  |  |
| HSV |  |  |  | 371,84 |
| PSV |  |  |  | 54 849,71 |
| MON |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  | 55 221,55 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |  |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 55 221,55 CZK |  |  |
| Základní DPH | 21 % | 11 596,53 CZK |  |  |
| Zaokrouhlení 0,00 CZK |  |  |  |  |
| Cena celkem s DPH SS 818,08 czk |  |  |  |  |
| v / dne |  |  | / y |  |
| MADESTA tcví ^00534241, IC;47é7VMS, M6.-CZ4M»444 |  |  | ItlrJfclJ, ’¿I ořr-ínirice í 1 "' “3 61 Třinec j CZ3G534242J f\ \ |  |
| Za zhotovitelé Za obja |  |  | Inatele |  |

| Číslo | Název | Typ dtlu |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |  |  | 371,84 |
| 734 | Armatury | PSV |  |  | 1 640,00 |
| 735 | Otopná tělesa | PSV |  |  | 4 848,00 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV |  |  | 33 250,00 |
| 781 | Obklady keramické | PSV |  |  | 15 111,71 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 55 221,55 |

Položkový rozpočet

S:

Nadstandardní pokoj, Porodní oddělení - VÍCE PRÁCE

| P.č. Díl; | Číslo položky 99 | Název položky Staveništní přesun hmot | MJ | množství | cena / MJ | Celkem 371,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením | t | 0,28000 | 1 328,00 | 371,84 |
| Díl' | 734 | Armatury |  |  |  | 1640,00 |
| 13 | 734224511RT4 | Ventil termost.přímý,vnitřní z. DN 15, s hlavicí ručního ovládání | kus | 2,00000 | 820,00 | 1 640,00 |
| Díl- | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 4 848,00 |
| 14 | 48457201R | Těleso otopné des. Klasik typ21 v.600 dl.600, mm | kus | 1,00000 | 3 015,00 | 3 015,00 |
| 15 | 484518205R | Těleso otopné trubkové Classic výška 960 mm, délka 600 mm | kus | 1,00000 | 1 833,00 | 1 833,00 |
| DII: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 33 250.00 |
| 16 | 766812115R00 | Montáž kuchyňských linek dřevěných linek a nábytku | soubor | 1,00000 | 1 190,00 | 1 190,00 |
| 18 | 749-10R | Přebalovací stolek, zásuvka, dvířka Trachea | kus | 1,00000 | 12 890,00 | 12 890,00 |
| 19 | 749-11R | Jídelní stůl, Alu nohy 60 mm, deska 25 mm | kus | 1,00000 | 2 969,00 | 2 969,00 |
| 20 | 749-12R | Konferenční stolek, deska 25 mm, centrální podnož | kus | 1,00000 | 4 510,00 | 4 510,00 |
| 21 | 615-290R | Šatní skříň, dveře Trachea, výsuvný věšák, police | kus | 1,00000 | 11 691,00 | 11 691,00 |
| Díl; | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 15 111,71 |
| 22 | 781475116R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm | m2 | 11,24800 | 621,«; | 6 985,01 |
| 23 | 597813732R1 | Obkládačka 20x40 cm mat, např. Rako Color One | m2 | 8,33138 | 329,00 | 2 741,02 |
| 24 | 59782100R | Obkládačka 30x60 cm WADV4791, RAKO HOME | m2 | 4,32000 | 549,00 | 2 371,68 |
| 25 | 5537080126R1 | Obkladový profil nerez, h 10 mm, I 2,5 m | kus | 4,00000 | 487,00 | 1 948,00 |
| 26 | 5537080226R1 | Obkladový profil nerez, h 12 mm, I 2,5 m | kus | 2,00000 | 533,00 | 1 066,00 |

Celkem

55 221,55

| Položkový rozpočet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakázka: Nadstandardní pokoj, Porodní oddělaní - MÉNĚ PRÁCE |  |  |  |
| Objednatel: Nemocnice Třinec, p.o., Kaštanová 268, Dolní Líštná IČ: 00534242 739 61 Třinec DIČ: CZ 00534242 |  |  |  |
| Zhotovitel: Madeata group s.r.o, IČ: 433 DIČ: 73961 Třmec-Dolní Líštná |  |  | 47679646 CZ47679646 |
| Rozpis ceny Celkem |  |  |  |
| HSV |  |  | 278,88 |
| PSV |  |  | 6 226,14 |
| MON |  |  | 751,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 7 256,02 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 7 256,02 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 1 523,76 CZK |  |
| Zaokrouhlení 0,00 CZK |  |  |  |
| Cena celkem s DPH 8 779,78 CZK |  |  |  |
| v 7fcLMč/'/dne otl-b . |  |  |  |
| MAty Modo/u/g OdW umů m »C:47ó7í/*A D» | ESTA [ ■" —— 1 1 ' TRínecT ‘ V&$nt»c i 'VBta,,5l'ám,L Cazxý>Tf64é U.QL00h34242 f |  |  |
| Zá zhotovitelé Za objednatele — / / II / u |  |  |  |

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |  |  | 278,88 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV |  |  | 809,67 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV |  |  | 2 355,50 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV |  |  | 1 340,98 |
| 781 | Obklady keramické | PSV |  |  | 1 062,50 |
| 784 | Malby | PSV |  |  | 657,49 |
| M65 | Elektroinstalace | MON |  |  | 751,00 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 7 256,02 |

Položkový rozpočet

S:

Nadstandardní pokoj, Porodní oddělení - MÉNĚ PRÁCE

| P.č, | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena/ MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | 99 | Staveništnl přesun hmot |  |  |  | 278,88 |
| 1 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením | t | 0,21000 | 1 328,00 | 278,88 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 809,67 |
| 2 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. | m2 | 2,46850 | 57,50 | 141,94 |
| 3 | 711212001R00 | Hydroizolační povlak - nátěr | m2 | 2,46850 | 270,50 | 667,73 |
| Díl: | 725 | Zafizovacf předměty |  |  |  | 2 355.50 |
| 4 | 725219502R00 | Montáž sloupu k umývadlu | soubor | 1,00000 | 180,50 | 180,50 |
| 5 | 64291567R | Kryt na sifon např. Jika Cubito pure, bílý, polosloup | kus | 1,00000 | 2 175,00 | 2 175,00 |
| Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 1 340.98 |
| 7 | 776411000R00 | Lepení ukončovacích lišt | m | 18,60000 | 39,30 | 730,98 |
| 8 | 28342453R1 | Lišta ukončovací PVC | m | 20,00000 | 30,50 | 610,00 |
| Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 1 062,50 |
| 9 | 55326106R1 | Lišta ukončovací L-profil hliník elox, délka 250 cm | kus | 5,00000 | 212,50 | 1 062,50 |
| DII: | 784 | Malby |  |  |  | 657,49 |
| 10 | 784401801R00 | Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m | m2 | 28,05980 | 9,80 | 274,99 |
| 11 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x | m2 | 4,50000 | 22,80 | 102,60 |
| 12 | 784195222R00 | Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 4,50000 | 62,20 | 279,90 |
| Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 751 00 |
| 13 | M655 | vypínač č.5 ABB | kus | 2,00000 | 200,00 | 400,00 |
| 14 | M656 | vypínač č.6 ABB | kus | 2,00000 | 175,50 | 351,00 |

Celkem

7 256,02

*