

MZE-36253/2022-12122

dms_carovy_kod

mze000023439118

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 12120  VÁŠ DOPIS ZN.:  ZE DNE:  SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152  NAŠE ČJ.: MZE-36253/2022-12122  VYŘIZUJE: David Neužil  Telefon: 221812012  E-MAIL: David.Neuzil@mze.cz  ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.  Vážený pan  xxx  Za Brumlovkou 266/2  Michle  140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 6. 6. 2022

**Prodloužení termínu dodání Objednávky č.4500139480 k PZ\_PRAIS\_II\_2021\_No658\_EAGRIAPP\_agenda\_zakona\_o\_osivech\_a\_sadby(Z33140)**

Dobrý den,

oznamujeme Vám tímto, že jsme se po dohodě se zástupci ÚKZÚZ a Dodavatele rozhodli prodloužit termín dodání 658\_PZ\_PRAIS\_II\_2022\_OOS\_(Z33140), objednávka č. 4500139480 do 30.09.2022.

**Zdůvodnění**: Realizace výše uvedeného PZ vyžaduje spolupráci s dodavatelem informačního systému ISOOS (HVS) na straně ÚKZÚZ. V průběhu realizace se ukázalo, že je třeba více času na vyjasnění požadavků, vývoj a odladění funkcionality, než byl původní předpoklad. Do harmonogramu také vstupuje plánovaná migrace systémů na Oracle 19, díky které bude po určité období omezena dostupnost testovacího a následně i produkčního prostředí, v tomto období je ze strany koordinátorů migrace doporučeno pozastavení nasazování nových verzí SW.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |  |
| Ing. Vladimír Velas  ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: