Smlouva o dílo

Č.2022/1

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku)

I.

Smluvní strany

## Objednatel:		Krematorium Ostrava, a.s.

Těšínská 710, Ostrava 710 07   Ostrava 10

Zastoupena členem představenstva Img.Ivo Furmančíkem

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:   LIMITSTAV CZ s.r.o.

Zastoupena:		Michalem Horáčkem

Adresa:			Hladnovská 1731/27, Ostrava 710 00

E-mail:			info@limitstav.cz

Pověření zástupci zhotovitele:

- ve věcech technických:	Michal Horáček

- ve věcech smluvních: Michal Horáček

II.

Předmět plnění

  - Předmětem této smlouvy je provedení opravy zavážecí místnosti pecí č. 1 a 2 Krematoria Ostrava a.s. na adrese Těšínká 710 v Ostravě. Nabídka-položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č.1.

  - Zhotovitel se zavazuje, že vykoná dílo komplexně dle předložené nabídky, a to včetně dodávky materiálu a prací a potřebného pomocného materiálu a pomocných mechanismů. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo na svůj náklad a nebezpečí a samostatně a včas. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla i jinou osobu. Za jinou osobu odpovídá zhotovitel jako by dílo prováděl sám. A to v rozsahu dle závazného položkového rozpočtu.

III.

Čas plnění

Práce na realizaci díla podle této smlouvy budou zahájeny

Termín zahájení:	květen 2022

Termín ukončení:	do 30 dnů od zahájení v závislosti na provozních podmínkách

  - Objednatel se zavazuje zhotoviteli protokolárně předat staveniště a části budovy, na kterých bude dílo dle této smlouvy prováděno.

  - Objednavatel se zavazuje, že dokončené dílo či jeho ucelenou část převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Podmínkou převzetí je to, že dílo bude provedeno řádně, bez vad a nedodělků bránících užívání a v dohodnutém rozsahu.

  - O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis o předání a převzetí díla, v němž budou uvedeny případné drobné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu jejich odstranění. Objednatel je povinen dílo převzít i s drobnými vadami a nedodělky, a které samy o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně pět dnů před odevzdáním kompletního díla vyzve objednatele k jeho převzetí. Odmítne-li objednatel dílo převzít bez uvedení závažných důvodů zznebo je v prodlení s jeho převzetím, má se za to, že zhotovitel svůj závazek k provedení díla splnil uplynutím desátého dne po výzvě k převzetí, a že dílo bylo provedeno bez vad a nedodělků, přičemž od tohoto data začíná běžet záruční doba a zhotoviteli vzniká právo požadovat zaplacení zbývající části ceny díla.

  - Termín dokončení díla se posunuje o dobu, po kterou objednatel neposkytnul zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla, ke které je podle této smlouvy zavázán, dále po dobu výskytu nepříznivých klimatických podmínek, které z technologického hlediska znemožní provádění díla nebo po dobu, po kterou zhotovitel přerušil provádění díla dle čl. VII. odst. 7.2

IV.

Cena

4.1 Cena za zhotovení díla je cena smluvní a je stanovena pevnou částkou a činí :

130.525 Kč bez DPH

slovy:( stotřicettisícpětsetdvacetpět)

  - Cena díla je cenou smluvní, maximální a obsahuje veškeré cenové vstupy potřebné ke zrealizování kompletního díla dle čl. II.

  - Při realizaci díla se mohou vyskytnout vícepráce skrytých vad domu. Případné vícepráce oproti odsouhlasenému rozsahu prací budou zaznamenány ve stavebním deníku a objednavatel  se zavazuje tyto práce  zhotoviteli uhradit. Vícepráce musí být písemně odsouhlaseny oběma stranami.

  - Při realizaci díla se mohou vyskytnout méněpráce. Případné méněpráce oproti odsouhlasenému rozsahu prací budou zaznamenány ve stavebním deníku a zhotovitel se zavazuje o tyto méněpráce snížit fakturaci za prováděné dílo. Méněpráce musí být písemně odsouhlaseny oběma stranami.

V.

Platební podmínky

  - Platba za provedené dílo nebo ucelenou část díla bude probíhat na základě řádně vystavených faktur, jejichž splatnost je 15 dnů. Splatnost faktur se počítá ode dne prokazatelného předání faktury objednateli.

  - Faktura bude vystavena na základě oboustranně podepsaného a odsouhlaseného soupisu provedených prací nebo protokolu o předání a převzetí předmětu díla či jeho ucelené části.

  - Objednatel je oprávněn zhotoviteli pozastavit z konečné faktury 10 % z fakturované částky (bez DPH). Pozastávka bude uvolněna po odstranění kolaudačních vad a nedodělků, a to na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění pozastávky se splatností 15 dnů po obdržení žádosti.

VI.

Záruční doba – zodpovědnost za vady

  - Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude proveden podle platných technických norem a předpisů, které se na uskutečňované dílo vztahují.

  - Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v čase jeho předání objednavateli, jakož i za vady, které se vyskytnou v záruční době.

  - Záruka se nevztahuje na poškození nešetrným zacházením objednatelem, poškozením, které způsobí třetí osoba, živelnou pohromou (krupobití,větrná smršť,požár,povodeň..),ptáky,zvěří.

  - Záruční doba začíná běžet dnem předání díla nebo jeho ucelené části a je stanovena následovně:

  - 60 měsíců na střešní krytinu

  - 36 měsíců na ostatní stavbu

  - 24 měsíců na předměty postupné spotřeby

  - Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednavatel   právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady díla. Veškeré náklady na odstranění vad a další náklady s tím spojené, nese zhotovitel.

  - Pokud se ukáže, že vada předmětu plnění je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel do 30. dní od zjištění této skutečnosti dodat a namontovat náhradní předmět plnění popř. se dohodnout s objednatelem na slevě díla.

  - Objednavatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou .

  - Pokud objednavatel nereklamoval zjevné vady a nedodělky bez zbytečného odkladu, zaniká jeho právo reklamace za tyto vady a nedodělky.

VII.

Podmínky vykonaní díla

  - Zhotovitel vykoná dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

  - Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit bez zbytečného odkladu technickému dozoru nebo zástupci objednatele a navrhnout řešení k odstranění těchto překážek a rovněž v tomto provést záznam do stavebního deníku. Zhotovitel je v této souvislosti oprávněn přerušit provádění díla s tím, že toto přerušení nezakládá na straně zhotovitele prodlení s provedením díla.

  - Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými odborně a zdravotně způsobilými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologické postupy, zkoušky, apod.).

  - Pověřený pracovník objednatele má právo průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že stavební práce jsou zhotovitelem prováděny v rozporu se smlouvou nebo normami je povinen neprodleně zhotovitele upozornit na tuto skutečnost zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen neprodleně zjednat nápravu. Nedojde-li k nápravě od zápisu ve stavebním deníku, má technický dozor nebo zástupce objednatele právo ihned zastavit stavební práce, které jsou předmětem zápisu.

  - Objednatel zabezpečí odběrné místa na parcele stavby pro el.energii 220V, vodu z vodovodního řadu a místnost pro uložení nářadí a materiálu.

  - Zhotovitel je povinný na staveništi zachovávat pořádek a čistotu. Odpad a nečistoty vzniklé realizací prací je povinný ukládat na předem určené místo popřípadě do připraveného kontejneru, který následně odveze na svůj náklad na skládku odpadů.

  - Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyčistí od zbytkového materiálu a mechanizmů do 14 dní po ukončení díla.

  - Zhotovitel  vede od prvního dne od odevzdání staveniště až do odstranění vad a nedodělků stavební deník. Stavební deník musí být uložen na stavbě na přístupném místě.

  - Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními, technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech právních předpisů, které jsou nutné k provedení díla.

  - Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími a listinami vydanými v průběhu povolování stavby, které mu objednatel předal před uzavřením této smlouvy a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

  - Právo objednatele upravit předmět smlouvy i v průběhu realizace díla, případně omezit rozsah některých prací a dodávek nebo jejich rozsah, musí být uplatněno vždy v dostatečném předstihu tak, aby nebyl narušen plynulý provoz výstavby.

  - V případe prodlení termínu se zaplacením jakékoliv platby ze strany objednavatele se prodlužuje termín odevzdání díla, či jeho části o dobu prodlení a zhotovitel může o tuto dobu termín realizace díla jednostranně upravit.

Popřípadě budou práce ze strany zhotovitele přerušeny a to až do doby, než budou finanční prostředky připsány na účet zhotovitele.O dobu přerušení prací bude prodloužen konečný termín předání díla.

VIII.

Smluvní pokuty

  - Zhotovitel je povinný zaplatit objednávateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dojednané ceny

- Za každý den prodlení z dohodnutého termínu předání díla nebo jeho ucelené části.

- Za každý den prodlení pokud neodstraní vady díla v dohodnutém termínu podle bodu 3.3

  - Objednavatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 %

- Za každý den prodlení se  zaplacením faktury podle článku V.

- Za každý den prodlení neoprávněného odmítnutí převzetí stavby.

  - V případě, že strana objednavatele bez udání důvodu vypoví předmětnou SoD, je povinna uhradit straně zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty neprovedených prací.

  - V případě, že zhotovitel bez udání důvodu přeruší či zastaví vlastní práce na předmětném díle a nebude již na díle pokračovat uhradí straně objednavatele smluvní pokutu ve výši 10% z  hodnoty neprovedených prací.

IX.

Ostatní ustanovení

  - Předmětem dodávky nejsou náklady na odběr energií potřebných pro realizaci díla.

  - V případě, že dojde k dočasnému nebo definitivnímu zastavení prací na díle z důvodu  na straně objednavatele, má zhotovitel nárok na zaplacení ceny skutečně doposud provedeného a nevyúčtovaného  díla.

  - Zhotovitel při předání a převzetí díla dodá objednateli veškeré potřebné dokumenty ke stavbě, certifikáty a prohlášení o shodě od zabudovaných materiálů.

  - Práce budou prováděny v pracovních dnech v čase od 6:00 do 18:00, případně nutnosti o víkendech a svátcích od 8:00 do 15:00

X.

Závěrečné ustanovení

  - Tato smlouva je vypracovaná ve třech vyhotoveních, ze kterých si objednatel ponechá dvě vyhotovení a zhotovitel si ponechá jedno vyhotovení.

  - Smlouvu je možné měnit a nebo doplňovat jen písemnými dodatky, které budou platné, pokud budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu . Zúčastněné strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje vážný projev jejich svobodné vůle, na  základě čeho smlouvu po jejím přečtením na znak souhlasu s jejím obsahem podpisují.

Přílohy:

1x položkový rozpočet zhotovitele ze dne  12.4.2022   (příloha č.1)

V Ostravě dne  12.5.2022

––––––––––––––––––––––––––––––––                           –––––––––––––––––––––––––––––

Michal Horáček                                                                    Ing. Ivo Furmančík

za zhotovitele	                                                                    za objednatele