22 00 01

### Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele 15/2022

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

# Smluvní strany

Objednatel:				Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková 					organizace

Zastoupené:			Mgr. Evžen Hrubeš

Se sídlem:			Dominikánská 2, Brno 601 69

IČ:				71214747

DIČ:				CZ71214747

Ve věcech technických

je oprávněn jednat:              Mgr.Evžen Hrubeš

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:				RedWeb s.r.o.

Zastoupené:			Bc. Jaroslav Červený, jednatel

Se sídlem:			Kozí 8, 60200 Brno

Tel:				+420 774 722 704

IČ:				27709841

DIČ:				CZ27709841

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Ve věcech technických

je oprávněn jednat:		Ing. Petr Okurek,

(dále jen "zhotovitel")

# Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje provést upgrade a redesign stránek provozovaných na adrese:
kravihora-brno.cz.

  - Předmět dodávky:

- Vstupní studie (analýza, návrh struktury webu)

- Redesign webu

- Upgrade webu Drupal 7 na Drupal 9

- Migrace obsahu

- Napojení na IS - zobrazení rezervací, stav karty

- Instalace a nasazení

# Termín plnění

  - Zhotovitel se zavazuje předat předmět smlouvy dle následujícího plánu:

| Činnost | Termín |
| --- | --- |
| Vstupní studie | 23. 5. 2022 - 12. 6. 2022 |
| Grafický návrh webdesignu | 13. 6. 2022 - 31. 7. 2022 |
| Tvorba šablony webdesignu, konfigurace | 13. 6. 2022 - 31. 7. 2022 |
| Migrace obsahu z Drupal 7 | 13. 6. 2022 - 31. 7. 2022 |
| Napojení na IS - zobrazení rezervací, stav karty | 1.7. 2022 - 21.8. 2022 |
| Testovací verze | 22. 8. 2022 - 31. 8. 2022 |
| Nasazení a předání díla | 1. 9. 2022 |

# Cena

  - Celková cena za plnění dle článku Článek 2 smlouvy činí 190 000,- Kč bez DPH.

Cena bez DPH (21%):               190 000,-Kč

DPH 21%:                                   39 900,-Kč

Celková cena včetně DPH:      229 900,-Kč

# Platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodly na vystavení daňového dokladu na částku dle článku 4 této smlouvy v den předání předmětu smlouvy. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené v § 12 zákona č. 588/1992 Sb. v platném znění. Zhotovitel vystaví daňový doklad na základě předání, převzetí předmětu smlouvy a podpisu protokolu o předání a převzetí. Daňový doklad takto vystavený bude mít splatnost 14 dnů od data doručení Objednateli.

  - Daňový doklad, který neobsahuje uvedené náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, a to bez zbytečného odkladu, nejdéle pak do konce doby jeho splatnosti. Při nezaplacení takto vystaveného a doručeného daňového dokladu, zhotovitel vystaví znovu daňový doklad a sjednaná lhůta splatnosti běží znovu od data doručení nového daňového dokladu objednateli.

# Práva a povinnosti Objednatele

  - Objednatel poskytne Zhotoviteli požadovanou součinnost spočívající zejména v přípravě veškerých informací a dokumentů, která jsou potřebné nebo důvodně a včas požadované.

# Povinnosti Zhotovitele

  - Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou podle pokynů objednatele a v dohodnuté lhůtě je objednateli předat, instalovat a uvést do provozu.

# Záruka za jakost (§429 a násl. Obch zák.)

  - Záruka za jakost díla je 12 měsíců.

# Předání díla

  - Předmět plnění této smlouvy je splněn uvedení systému do provozu a následným předáním odpovědnému zástupci Objednatele, který tuto skutečnost potvrdí v předávacím protokolu. Předmět smlouvy bude splněn dnem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

# Smluvní pokuty a sankce

Smluvní strany se dohodly, že

  - v případě prodlení Objednatele s plněním peněžitého závazku Objednatel uhradí úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, maximálně však 50 % p.a.

  - v případě prodlení Zhotovitele s plněním díla uhradí Zhotovitel úrok z prodlení ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, maximálně však 50 % p.a.

  - V případě neposkytnutí součinnosti ze strany Objednavatele (napojení na informační systém, instalace serveru pro provoz Drupal 9), bude termín předání posunut o dohodnutý počet dnů.

# Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

  - Záležitosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění. Tato smlouva se řídí českým právem.

  - Zhotovitel i Objednatel jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, údajích a informacích, týkajících se druhé strany, které mají povahu jejich obchodního tajemství v rozsahu a za podmínek §17 obchodního zákoníku, a o kterých se dozví v souvislosti s plněním této Smlouvy. Zhotovitel i Objednatel se zavazují, že tyto skutečnosti nesdělí ani jiným způsobem neposkytnou žádné třetí osobě a zajistí jejich přiměřenou ochranu a utajení.

  - Objednatel je povinen poskytovat informace podle §9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Poskytnutí těchto informací se nepovažuje za porušení obchodního tajemství. Ostatní ustanovení této smlouvy a její přílohy smluvní strany považují ve smyslu ustanovení §17 – §20 Obchodního zákoníku za obchodní tajemství.

  - Zhotovitel je dle zákona 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů vedených v software na vymáhání pohledávek. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných prací.

V Brně dne:  ..........................................

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

................................................................	........................................................

za Sportovní a rekreační areál KH                                  za firmu RedWeb s.r.o.