**SMLOUVA O DÍLO č. 06-736-16**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku

mezi

**zhotovitelem :**  S.V.A. spol. s r.o.

sídlo: Pramenná 3, 148 00, Praha 4 – Kunratice

IČO: 186 26 467

DIČ: CZ186 264 67

Zastoupená statutárním zástupcem, jednatelem Ing. Karlem Škábou

bankovní spojení. 710 249 011/0100 – Komerční banka Praha

tel.: 244 912 720; e-mail: [sva@sva-praha.cz](mailto:sva@sva-praha.cz)

**objednatelem**: Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12

sídlo: Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 10, Kupeckého576/17,

Praha 4 - Háje

IČO: 48135054, není plátce DPH

Zastoupená PhDr. Václavou Novákovou, ředitelkou PPP pro Prahu 11a12  
 bankovní spojení: 200 254 0018/6000 PPF Banka a.s. Praha 6

Tel.: 272 918 682, mobil 777 143 003; e-mail: novakova@ppp11a12.cz

**I.**

**Předmět smlouvy**

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje, za podmínek obsažených v této smlouvě a při dodržování zásad BOZP, v níže uvedeném termínu provést rekonstrukční práce na pracovišti PPP Kupeckého 576/17 dle předloženého rozpočtu jednotlivých položek ( viz příloha č. 1 této smlouvy).

Na základě této smlouvy se objednatel zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

**II.**

**Místo a termín plnění smlouvy**

Místem plnění je : Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11 a 12, Kupeckého 576/17, 149 00 Praha 4 - Háje.

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:

Doba zahájení prací: 4.7.2016

Doba ukončení prací: 12.8.2016

**III**.

**Cena za dílo**

Cena díla v rozsahu dle článku I. této smlouvy se stanovuje podle přiloženého rozpočtu jako smluvní ve výši :

Bez DPH 98.795 ,- Kč

DPH 21% 20.747,- Kč

**Celková cena včetně DPH 119.542,- Kč**

**IV.**

**Platební podmínky**

Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:

* po protokolárním předání převzetí díla a případném odstranění vad a

nedodělků vystaví zhotovitel konečnou fakturu .

* splatnost faktury se sjednává 14 dní.

**V.**

**Smluvní pokuty**

Smluvní strany se dohodly, že:

1. Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:

* Za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla 0,05% ze smluvní ceny za každý den prodlení

1. Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:

* Za prodlení s placením faktur dle čl. IV. této smlouvy ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení

1. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

**VI.**

**Záruční doba**

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 36 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

**VII.**

**Odstoupení od smlouvy**

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
2. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:

b) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal

c) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla

d) zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti zhotoviteli byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce

**VIII.**

**Prohlášení stran**

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kdy každá strana obdrží originál. Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.  
  
  
V Praze dne 17.3.2016

………………………………. …………………………………

Za objednatele Za zhotovitele

PhDr. Václava Nováková Ing. Karel Škába

Příloha č. 1 – Cenová nabídka – položkový rozpočet