Číslo dle evidence objednatele:						Číslo dle evidence zhotovitele:	2017/03/1

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

mezi

#### Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

sídlo: 			Husitská 2053, 356 01 Sokolov

IČO			49767194

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený:  		RNDr. Jiří Widž, ředitel školy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ELEKTRO – BLESK, s.r.o.

Adresa:		Hroznětínská 67,  360 01 Otovice

IČO:			45355045

DIČ:

Bankovní spojení:

zastoupený:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

  - Objednatel je příspěvkovou organizací zřízenou Karlovarským krajem.

# II. Předmět plnění

  - Předmětem této smlouvy o dílo a „dílem“ se rozumí provedení revizí elektrických rozvodů

a vyhrazených elektrických zařízení v objektech objednatele dle ČSN 331500 (33 2000-6-61) podle následujícího členění:

| Revidovaná část elektrických rozvodů a vyhrazených elektrických zařízení | Perioda | Předchozí |
| --- | --- | --- |
| Revize NN – venkovní rozvody a přípojky | 3 roky | 21. 7. 2014 |
| Revize NN – přívody a hlavní rozvodna (škola) | 3 roky | 21. 7. 2014 |
| Revize NN – pavilon A včetně VS | 3 roky | 21. 7. 2014 |
| Revize NN – pavilon B včetně jídelny a laboratorních stolů | 3 roky | 21. 7. 2014 |
| Revize NN – pavilon C včetně laboratorních stolů | 3 roky | 21. 7. 2014 |
| Revize NN – pavilon D | 3 roky | 21. 7. 2014 |
| Revize NN – pavilon E (aula) | 3 roky | 21. 7. 2014 |
| Revize NN – přívod výtahu a výtahová šachta | 3 roky | 21. 7. 2014 |
| ## Revize NN – Tělocvična - přípojka NN a vnitřní elektroinstalace a rozvaděče | 3 roky | 21. 7. 2014 |
| ## Revize hromosvodu – škola + tělocvična | 5 let | 21. 7. 2014 |
| Revize NN – venkovní osvětlení - sportovní areál | 4 roky | 21. 7. 2014 |
| Revize NN – veřejné osvětlení, 1. etapa stavby - používaná část | 4 roky | 21. 7. 2014 |

## III. Čas plnění

Zahájení prací:		  		3. 7. 2017

Ukončení prací a předání pracoviště: 	do 11. 7. 2017

Předání revizních správ:	          	do 7. 8. 2017

## IV. Cena za provedení díla a platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v maximální výši:

| Revidovaná část elektrických rozvodů a vyhrazených elektrických zařízení | Cena za provedení revizí včetně 21% DPH |
| --- | --- |
| Revize NN – venkovní rozvody a přípojky | 62 540,00 Kč |
| Revize NN – přívody a hlavní rozvodna (škola) |  |
| Revize NN – pavilon A včetně VS |  |
| Revize NN – pavilon B včetně jídelny a laboratorních stolů |  |
| Revize NN – pavilon C včetně laboratorních stolů |  |
| Revize NN – pavilon D |  |
| Revize NN – pavilon E (aula) |  |
| Revize NN – přívod výtahu a výtahová šachta |  |
| ## Revize NN – Tělocvična - přípojka NN a vnitřní elektroinstalace a rozvaděče |  |
| ## Revize hromosvodu – škola + tělocvična | 5 700,00 Kč |
| Revize NN – venkovní osvětlení - sportovní areál | 4 496,00 Kč |
| Revize NN – veřejné osvětlení, 1. etapa stavby - používaná část |  |
| Revize celkem | 72 736,00 Kč |

  - V ceně za provedení díla je zahrnuto zpracování příslušných revizních zpráv a dále jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, zkušební provoz apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla navýšena, pokud  tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla.

  - Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku denně.

  - Zhotovitel vystaví fakturu do kalendářních 14 dnů po řádném předání díla dle čl. IX Předání a převzetí díla.

V. Součinnost smluvních stran

5.1.	Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

  - Pokud jsou kterékoli ze smluvních  stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

  - Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle  této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

###### VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

6.1. 	Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecné i interní předpisy a nařízení objednatele, se kterými byl seznámen, zejména ohlašovací povinnost příchodu a odchodu z budovy, zákaz kouření a dodržování omezené rychlosti při jízdě v celém oploceném areálu školy, zákaz používání otevřeného ohně bez vydaného povolení i obecné zásady BOZP, PO a bezpečnostní opatření k ochraně svých pracovníků ve smyslu elektrotechnických norem, šetrné zacházení s interiérovým zařízením, zavírání oken a uzamykání dveří po skončení práce.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací  stavu místa provádění díla a pracoviště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické, protipožární 
a jiné obecně závazné předpisy, ČSN a rozhodnutí orgánů veřejné správy.

6.4.		Zhotovitel se zavazuje zachovávat pracoviště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě prací.

6.5.	Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na pracovišti a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.

6.6.	Zhotovitel se zavazuje, že práce dle SOD budou vykonávat pouze zdravotně a odborně způsobilí zaměstnanci, proškolení z příslušných právních a technických předpisů a vybavení ve smyslu ustanovení Zákoníku práce a zák. č. 309/2006 Sb. a dále, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů.

6.7.	Platné ČSN a EN i obecně platné právní předpisy, které se vztahují k realizaci předmětu díla  budou považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

6.8.	Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednavatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.

#### 6.9.	Zhotovitel se zavazuje uhradit objednavateli do třiceti dnů poté, kdy k tomu bude objednavatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednavatele uvedený v písemné výzvě.

###### VII. Pracoviště a jeho zařízení

  - Pracovištěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené k provádění díla dle této smlouvy a další pozemky a prostory v pavilonech, ve kterých jsou umístěné revidované rozvody a zařízení uvedené 
v čl. I – Předmět plnění  a dané charakterem prací ve smyslu podmínek této smlouvy.

7.2.	Zhotovitel se zavazuje zachovávat na pracovišti čistotu a pořádek, dále je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo pracoviště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

7.3.	Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na pracovišti, udržování pracoviště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

- zajištění bezpečnosti silničního provozu na komunikacích v areálu gymnázia a dodržení max. povolené rychlosti 20 km/h.

  - Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště; své zaměstnance vybaví potřebnými ochrannými pracovními pomůckami.

  - Zhotovitel zajišťuje přípravu pracoviště, včetně zajištění pomůcek a zařízení potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.

  - Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístí v jakékoli  části (nebo na jakoukoli část) objektu Gymnázia Sokolov, jeho zařízení či prostorách s pracovištěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

VIII. Podmínky provádění díla

8.1.	Zhotovitel je povinen zajistit dílo a pracoviště do doby jeho řádného předání objednateli v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu (zejména řádně zavírat vstupní dveře, uzamykat místnosti od kterých musí mít zapůjčené klíče, dbát na řádné uzavření oken atd.).

8.2.	Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené pracovníky zhotovitele, (příp. osobami, kterým umožní přístup do objektu školy) na zhotovovaném díle a zařízení a vybavení školy po celou dobu prací, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení 
či poškození majetku (např. interiérové vybavení a zařízení) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

###### IX. Předání a převzetí díla

  - K předání díla zhotovitelem objednavateli dojde na základě předání dílčích revizních zpráv, celková revizní zpráva bude předána nejpozději s fakturou.

  - Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, 
o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, obecně platnými právními předpisy 
a technickými normami, které je bez vad a nedodělků, tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní 
a funkční parametry, stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.

9.4.	Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem a kolaudačním rozhodnutím o povolení k užívání, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti podmínkám této smlouvy.

9.5.	Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

###### X. Záruka za jakost

  - Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle obecně závazných právních a technických norem a této smlouvy, dále bude provedeno v nejvyšší normě jakosti kvality a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednavatelem, a to v délce 36 měsíců od řádného převzetí díla (revizních zpráv) objednatelem od zhotovitele. Z této záruky jsou vyjmuty dodávky žárovek a zářivek včetně startérů, a také spínače, zásuvky, jistící prvky i další části el. zařízení, pokud u nich  dojde k mechanickému poškození nebo opotřebení během jejich provozu.

  - Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na objednavatelem reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.

10.4.	Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele. Přípustné jsou písemná forma, e-mailová korespondence i telefonické oznámení. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

10.5.	Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dní od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, 
a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu obvyklou.

10.6.	Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

10.7.	O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

###### XI. Odstoupení od smlouvy

11.1.	Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy  to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

11.2.	Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) 	jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla ve vztahu k termínům provádění díla;

- jestliže zhotovitel bezdůvodně přerušil práce na provedení díla;

- jestliže bude na zhotovitele podán návrh na prohlášení konkurzu ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. –  insolventní zákon, ve znění pozdějších předpisů;

- zhotovitel vstoupil do likvidace;

f) 	zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

g)	objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více než 60 dní.

  - V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných nákladů, vynaložených objednavatelem nad Cenu za provedení díla, které vynaložil na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla.

  - Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu nákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

###### XII. Adresy pro doručování

12.1.	Smluvní strany této smlouvy se dohodly že adresy pro doručování písemné korespondence jsou shodné s adresami uvedenými v záhlaví této smlouvy.

12.2.	Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

###### XIII. Doručování

13.1.	Veškerá  podání a  jiná oznámení,  která se doručují smluvním stranám je třeba doručit osobně,  nebo listovní zásilkou (s přihlédnutím k ustanovení odstavce 10.4.).

13.2.	Aniž  by  tím  byly  dotčeny  další  prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručené:

(a)	při doručování osobně:

-   dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo

-  dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo

-   dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo

-	dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal   či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování.

(b)   při doručování poštou:

- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo

- 	dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal  či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování.

###### XIV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

14.1.	Zhotovitel nese od doby převzetí pracoviště do řádného předání díla a řádného odevzdání pracoviště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) 	díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a

b) 	objektech, interiérovém vybavení a zařízení umístěných na pracovišti, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

14.2.	Odpovědnost stanovená v předchozím odstavci tohoto článku je objektivní.

14.3.	Zhotovitel nese, do doby řádného předání díla objednavateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla.

  - Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

  - Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně 
a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XV. Mlčenlivost

  - Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle této smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na:

#### a)	informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly;

#### b)	jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy; a

#### c)	každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou; a

#### d)	každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti;

#### informace, které je objednavatel povinen poskytovat na základě platných právních

#### předpisů;

#### f)	informace, které poskytne objednatel svému zřizovateli;

#### g)	informace, které poskytne objednatel nebo zhotovitel oprávněným osobám.

###### XVI. Pojištění

16.1. 	Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění prací nutných při provádění díla, pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

- pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, a

- pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla.

###### XVII. Platební styk

17.1.	Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy, nevyplývá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.

17.2.	Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě změny bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

###### XVIII. Oprávněné osoby

18.1.	Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.

18.2.	Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě

osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby u každé z níže uvedených kategorií.

  - Oprávněné osoby objednatele:

- ve věcech obecně právních

RNDr. Jiří Widž, ředitel školy,  tel. 359 807 301, 739 322 477, e-mail: jiri.widz@gymso.cz

- ve věcech technických, organizace práce, BOZP a PO:

Ladislav Zoubek, správce budov,  tel. 359 807 307, mobil: 725 729 570, 739 322 478, 
e-mail: ladislav.zoubek@gymso.cz

- ve věcech ekonomických:

Ing. Andrea Kaňková, tel. 359 807 304, e-mail: andrea.kankova@gymso.cz

  - Oprávněné osoby zhotovitele:

- ve věcech obecně právních a ekonomických

Tomáš Volek, jednatel; tel. 602 455 007, e-mail: volek@elektroblesk.cz

- ve věcech technických, organizace práce, BOZP a PO:

Tomáš Volek, jednatel; tel. 602 455 007, e-mail: volek@elektroblesk.cz

Rostislav Visinger, mistr elektromontáží; tel. 725 540 684, e-mail: visinger.r@elektroblesk.cz

# XIX. Závěrečná ustanovení

19.1.	Tato smlouva má sedm stran; uzavírá se na dobu určitou (viz. čl. II) a nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

19.2.	Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

19.3.	Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž obdrží jeden zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

19.4.	V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.

19.5.	Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

19.6.	Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

19.7.	Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými 
a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

19.8.	Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uzavírají dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a právní vztahy, založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

19.9.	Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1 : 	Živnostenský list

Příloha č. 2 : 	Osvědčení o odborné způsobilosti pracovníka odpovědného za provedení díla

Příloha č. 3 : 	Poučení zhotovitele o zajištění BOZP a PO v objektech Gymnázia Sokolov a jeho povinnostech z hlediska BOZP a PO

19.10.	Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Otovicích dne: 10. 4. 2017 				V Sokolově dne: 10. 4. 2017

Za zhotovitele: 						Za objednavatele:

-----------------------------------------------				-----------------------------------------------