Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 25.4.2022 na realizaci akce

„Oprava bytu č. 13 v č. p. 2071, blok 522, ul. Růžová v Mostě“

- Smluvní strany

1.1. Objednatel                	MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Zastoupená                 	xxx

Sídlo                           	434 01 Most, ul. J. Skupy 2522

IČ      	254 38 832

DIČ	CZ 25438832

Bankovní spojení        	Česká spořitelna, a.s., pobočka Most, č. účtu  1042437379/0800

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B,  vložka  1392,    dnem zápisu je 14. prosinec 2001.

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel                   	PODU s.r.o.

Zastoupená		xxx

Sídlo		            Hořanská cesta 704, 434 01 Most

IČ			   	04830211

DIČ                                  CZ 04830211

Bankovní spojení 	Česká spořitelna, a.s., pobočka Most,  č. účtu  4261394309/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly z důvodu změny termínu dokončení prací výše uvedené stavby na uzavření dodatku č.1  ke smlouvě o dílo ze dne 25.4.2022

takto

1)	Čl. III. Doba plnění

V odst. 3.1. se mění termín ukončení prací z důvodu časové náročnosti při složitějších opravách, zejména podlahových krytin a bytových, stoupacích rozvodů kanalizace.

vypouští se  text :

3.1.	Doba plnění.

Zahájení                       	:	po podpisu smlouvy

Dokončení                          	:        	30.5.2022

a nahrazuje se textem tohoto znění :

3.1.	Doba plnění.

Zahájení                       	:	po podpisu smlouvy

Dokončení                          	:         	10.6.2022

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ze dne  25.4.2022 ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změny.

Dodatek č.1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení          a nabývá účinnosti  dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Mostě dne :

……………………………………                                   ........................................................

xxx                                                                                    xxx

ředitel společnosti                                                           PODU spol. s r.o.