Dodatek č.2

Příkazní smlouvy č. 005-DSO-3989-8079/18

o výkonu technického dozoru investora

na akci: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

I.

Smluvní strany

# Příkazce:   		DSO Oldřiš – Borová

# Se sídlem: 		Oldřiš 132, 569 82 Borová

# zastoupený: 		Michal Serafin, Mgr. Lenka Tlustá

# IČ: 			72074248

# Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen „příkazce“ „stavebník“ nebo „investor“

Příkazník:	              Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

se sídlem:	              Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:	   Ing. Martin Dufek, ředitel divize 05 Brno

- ve věcech technických: Ing. David Šprta

e-mail:

IČ:			   47 11 69 01

DIČ:			   CZ47116901

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsáno v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 1930, dne 12.3.1993

dále jen „příkazník“

dále také obecně „smluvní strany“

# II.

# Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je upřesnění termínu a rozsahu prací TDS pro realizaci živičných povrchů obnovy komunikací po realizaci splaškové kanalizace a s nimi související práce.

V uzavřeném dodatkem č. 11 smlouvy o dílo zhotovitele stavby ze dne 26.4.2022 je specifikován rozsah prací na obnově živičných povrchů komunikací. Technické řešení je podrobně specifikováno ve změnovém listu č. 6, který je přílohou č. 1 dodatku č. 11. Kontrola TDS bude prováděna v rozsahu předmětu prací specifikovaných ve změnovém listu č. 6 a dodatku č.11 smlouvy o dílo zhotovitele stavby.

Dle uzavřeného dodatku č. 9 smlouvy o dílo zhotovitele ze dne 28.6.2021 byl termín dokončení těchto povrchů stanoven nejpozději na 31. 10. 2022. Na základě aktualizovaného časového harmonogramu stavby se předpokládá realizace prací v délce cca 60 ti dní. Předpokládaný termín zahájení výkonu TDS při obnově komunikací je 30.5.2022. Lhůta poskytnutí služeb TDS se předpokládá do 31.7.2022. Při úpravě lhůty a rozsahu poskytnutí služeb se odpovídajícím způsobem upravuje i odměna za poskytnutí služeb.

# III.

# Odměna a platební podmínky

Odměna příkazníka (dále jako odměna) je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

|  | Cena v Kč bez DPH | DPH 21% | Cena v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Činnosti v přípravné fázi projektu | 300 000,- Kč | 63 000,- Kč | 363 000,- Kč |
| Činnosti ve fázi realizační (v době provádění díla) | 3 600 000,- Kč | 756 000,- Kč | 4 356 000,- Kč |
| navýšení podle dodatku č.1 |  |  |  |
| ….ve fázi realizační 03,04/2021 | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| ….ve fázi realizační 05,06/2021 | 300 000,- Kč | 63 000,- Kč | 363 000,- Kč |
| navýšení podle dodatku č.2 |  |  |  |
| ….ve fázi realizační 06,07/2022 | 300 000,- Kč | 63 000,- Kč | 363 000,- Kč |
| Činnosti ve fázi realizační vč. dodatku č.1 a 2 | 4 200 000,- Kč | 882 000,- Kč | 5 082 000,- Kč |
| Činnosti po dokončení díla | 76 900,- Kč | 16 149,- Kč | 93 049,- Kč |
| Celková odměna | 4 576 900,- Kč | 961 149,- Kč | 5 538 049,- Kč |

Cena celkem vč. dodatku č.1: 4 576 900,- Kč bez DPH

Příkazník je povinen částku odpovídající navýšené odměně podle tohoto dodatku č. 1 fakturovat samostatnými fakturami a na daňovém dokladu-faktuře jasně vyznačit: „Fakturace navýšené odměny příkazníka podle dodatku č.1.“

IV.

# Doba trvání příkazu

Předmětem dodatku č. 2 je upřesnění termínu a rozsahu prací TDS pro realizaci živičných povrchů obnovy komunikací.

Předpokládaný termín zahájení výkonu TDS při realizaci obnovy komunikací je 30.5.2022. Lhůta pro poskytnutí služeb se předpokládá do 31.7.2022.

Po předání dokončeného díla a vyklizení staveniště nebude činnost TDI v době provádění díla realizována resp. fakturována. V případě dřívějšího dokončení a předání díla bude poměrným způsobem snížena odměna příkazníka.

V.

# Závěrečná ujednání

      - Ustanovení smlouvy č. 005-DSO-3989-8079/18 nezměněná tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

      - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech majících platnost originálu.

      - Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

      - Tento dodatek byl projednán a schválen usn.č. 11, jednání DSO Oldřiš – Borová č. 4/2022 dne 19.5.2022

V Oldřiši dne 27.5.2022						V Brně dne 18.5.2022

za příkazce:							za příkazníka:

……………………….						……………………….

Michal Serafin							Ing. Martin Dufek

starosta obce Oldřiš						ředitel divize 05 Brno

……………………….

Mgr. Lenka Tlustá

Starostka obce Borová