S M L O U V A O D Í L O

**č. j. SPH 2795/2016**

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení občanského zákoníku

**Smluvní strany:**

## Správa Pražského hradu

sídlem: 119 08 Praha 1, Hradčany, Hrad I. nádvoří č.p. 1

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: 10006-86933011/0710

právní forma: příspěvková organizace

zastoupena: ***Ing. Ivo Velíškem, CSc.,*** *ředitelem*

plátce DPH

(dále jen **„objednatel“**)

**a**

**Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.**

se sídlem: Letenská 123/4, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: ***Doc. PhDr. Lubošem Jiráňem, CSc****., ředitelem*

pro věci technické zastoupený: PhDr. Helenou Březinovou, PhD.

IČO: 67985912

DIČ: CZ67985912

bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1

číslo účtu: 700700702/07100

plátce DPH

(dále jen **„zhotovitel“**)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo

(dále jen **„smlouva“**):

Správa Pražského hradu

*Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1*

*tel.: 224371111,* [*www.hrad.cz*](http://www.hrad.cz)*, e-mail: sekretariat.sph@hrad.cz*

**Článek I.**

**Předmět plnění**

**1.** Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provádět pravidelnou péči o dochované archeologické terény v prostoru tzv. velkých a tzv. malých vykopávek pod III. nádvořím Pražského hradu a při Starém proboštství (dále jen „dílo“).

Bližší specifikace díla:

Závazek zhotovitele se týká odkrytých archeologických terénů v místech specifikovaných v předchozím odstavci, kde bylo objeveno velké množství archeologických nálezů a situací z 9. – 16. stol. (objekty, komunikace, kostel, fortifikace a další). Po ukončení výzkumu byly nálezy ponechány nezakryté a prostor pouze zastřešen. V případě tzv. velkých vykopávek je kryt železobetonovou deskou, na níž je dlažba nádvoří. V případě tzv. malých vykopávek je nad prostorem postavena železobetonová konstrukce skládající se z desky podepřené sloupy. Původní nálezy jsou složené z různorodých materiálů – dřevo, zdivo (z kamene i cihel, malty), hlína atd. Aby se zachovaly do budoucnosti, je nezbytná jejich stálá údržba, sestávající z konzervace a prevence např. proti napadení objektů plísní. Péče se ale musí provádět tak, aby byly ošetřeny jednotlivé materiály samostatně, neboť podmínky pro jejich údržbu se poněkud liší.

Rozsah péče je stanoven na pravidelné měsíční kontroly, provedené vždy do 25. dne každého měsíce, při nichž dojde k průběžnému ošetření archeologických terénů, a jednoho sanitárního týdne, v nichž proběhne odstranění plísňových a dalších ložisek, ohrožujících existenci památky. Případné nutné zvýšení počtu sanitárních týdnů bude řešeno dodatkem k této smlouvě.

O rozsahu a použitých metodách pravidelných měsíčních kontrol a sanitárních týdnů bude zhotovitelem vypracován výstup v podobě závěrečné zprávy doplněné o fotodokumentaci pro objednatele, který ji obdrží ve dvou exemplářích v českém jazyce.

Fotodokumentace, která musí mimo jiné zachycovat průběžné stavy zásahu na významných detailech a plochách, musí být odevzdána v dostatečném počtu kvalitních snímků vyhotovených na fotopapíře o rozměrech 13 x 18 cm. Rozšiřující fotodokumentace může být provedena stejným způsobem v rozměrech 9 x 13 cm. Součástí zprávy bude digitalizovaná textová dokumentace i kompletní fotodokumentace na CD nebo DVD.

**2.** Provedení prací vyplývá z § 9, odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a je také zahrnuto jako položka ve Smlouvě o spolupráci mezi Správou Pražského hradu a Archeologickým ústavem AV ČR Praha (č.j. 400.790/2001), čl. 3, odstavec 1).

**Článek II.**

**Doba plnění**

**1.** Měsíční kontroly budou probíhat průběžně vždy do 25. dne každého měsíce během celého roku 2017. Přesný termín kontroly v daném měsíci oznámí kontaktní osoba zhotovitele objednateli (postačí elektronicky) vždy na konci kalendářního měsíce, který předchází měsíci, ve kterém má být kontrola provedena. Termín takto uvedené kontroly podléhá odsouhlasení objednatelem.

**2.** Termín sanitárního týdne i případných dalších, budou upřesněny podle konkrétní situace na základě zvláštního písemného ujednání mezi smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele minimálně 1 měsíc před plánovaným termínem provedení sanitárního týdne.

**3.** V roce 2017 budou práce specifikované v článku I. smlouvy probíhat nejpozději do **15. prosince 2017.** Práce budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy.

**4.** Závěrečná zpráva dle článku I. odst. 1 bude zhotovitelem odevzdána objednateli nejpozději do 20. prosince 2017.

**5.** Případné komplikace archeologické či organizační a jejich vliv na termín dokončení úprav budou řešeny písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

**Článek III.**

**Cena díla**

**1.** Nejvýše přípustná cena díla specifikovaného v čl. I. je stanovena kalkulací nákladů ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. a činí **128.064,- Kč** **bez DPH** (slovy: stodvacetosmtisícšedesátčtyři korun českých). DPH ve výši 21% činí 26.893,- Kč (slovy: dvacetšesttisícosmsetdevadesáttři korun českých) a celková cena vč. DPH činí 154.957,-Kč(slovy: stopadesátčtyřitisícdevětsetpadesátsedm korun českých).

**2.** Cena hodinové sazby:

odborný pracovník/laborant 268,- Kč/hod

archeolog 407,- Kč/hod

doba trvání odborní pracovníci/laboranti 234 hod.

 archeolog 136 hod.

Kalkulace odborní pracovníci/laboranti 234 hod. x 268,- Kč = 62.712,- Kč

 archeolog 136 hod. x 407,- Kč = 55.352,- Kč

Materiální náklady

ochranné pomůcky, chemikálie, konzervační prostředky 10.000,- Kč

 celkem 128.064,- Kč

 +21% DPH 26.893,- Kč

 celková částka 154.957,- Kč

**3.** Celková cena specifikovaná v odst. 1 a blíže rozvedená v odst. 2 tohoto článku zahrnuje náklady na 2 odborné pracovníky/laboranty a 1 archeologa. Ceny jsou režijní tzn. zahrnují i drobné náklady na pomůcky jako rukavice, štětce a další předměty (Savo, lepidlo, destilovaná voda apod.). Materiálové zabezpečení práce představuje cca 10% celkové ceny.

**4.** V případě, že práce nebudou probíhat v plném rozsahu dle výše uvedené specifikace, bude cena díla adekvátně snížena a to formou dodatku k této smlouvě.

**Článek IV.**

##### Fakturace

**1.** Cena za splnění díla bude uhrazena na základě daňového dokladu řádně vystaveného zhotovitelem na výslovný pokyn objednatele po splnění a předání díla, vč. předání závěrečné zprávy. Splatnost daňového dokladu vystaveného se všemi zákonnými náležitostmi se sjednává na 21 dní od doručení objednateli. Nebude-li daňový doklad splňovat všechny zákonem stanovené náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací má objednatel právo na jeho vrácení a vystavení nového daňového dokladu, jehož lhůta splatnosti bude stanovena opět na 21 dní. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců DPH.

**2.** Objednatel je oprávněn započítat případné smluvní pokuty a náklady na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod přímo proti fakturované částce. Pro případ prodlení s termínem splnění díla dle čl. II. odst. 3 sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.

**3.** V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny za provedení díla je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, za každý, byť jen započatý den prodlení.

**Článek V.**

**Provádění díla**

**1.** Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Práce mohou být prováděny pouze v odsouhlasených termínech a to v pracovní době od 8,00 do 17,00 hod., nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak.

**2.** Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu.

Kontaktní osobou pro věci odborné na straně objednatele je vedoucí Oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu PhDr. Martin Herda, tel.: 224 373 347, email: martin.herda@hrad.cz.

Kontaktní osobou za zhotovitele je PhDr. Helena Březinová, PhD., tel.: 723 075 925 email: brezinova@arup.cas.cz.

Změnu kontaktní osoby oznámí příslušná smluvní strana písemně na adresu druhé smluvní strany.

**3.** Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu. To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za prostoje. Pokud kontaktní osoba objednatele uvedená v odst. 2 oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či omezení prací z výše uvedených důvodů, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v článku V. odst. 12 této smlouvy.

**4.** Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí Pražského hradu. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků a ohrožení či dokonce poškození architektonických a historických prvků bylo zcela vyloučeno. Zhotovitel se zavazuje udržovat pracoviště, okolí i přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, pracoviště protiprašně uzavřít a případná nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí pracoviště musí být předem odsouhlasen Odborem Památkové péče Kanceláře prezidenta republiky (dále jen OPP KPR). Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu na Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele.

**5.** Zhotovitel se zavazuje seznámit se a v areálu Pražského hradu dodržovat tyto řídící akty SPH, které mu budou předány při podpisu smlouvy:

- Památková směrnice k ochraně a údržbě prostoru archeologických vykopávek pod III. nádvořím a při Starém Proboštství č. j. 405.556/2000

* Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH

* Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151121, kterým se upravuje režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu
* Dopravní řád
* Směrnice k výkonu státní památkové péče v areálu národní kulturní památky Pražský hrad.

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen.

**6.** Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se památkovou směrnicí OPP KPR, k ochraně a údržbě prostoru archeologických vykopávek pod III. nádvoří a při Starém Proboštství, vydanou dne 19. října 2000 pod č. j. 405.556/2000, na jejímž základě a za podmínek v ní stanovených má právo vstupovat do prostor pracoviště. Uvedená směrnice tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

**7.** V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m. j. tyto povinnosti:

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla.

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy.

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce.

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu přiděleném pracovišti.

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis.

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí a nad zemí.

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na pracoviště, osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob v prostoru pracoviště odpovídá zhotovitel v plné míře.

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém pracovišti a neznečišťovat prostory užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný materiál, suť ani předměty.

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých subdodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.

**8.** Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel. 224 372 178, 778 761 004.

**9.** Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele  Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena v příloze č. 4 výšeuvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel. 224 372 178, 602 755 131, 778 761 004.

**10.** Zhotovitel je povinen pracoviště (prostor velkých a malých vykopávek) po dobu provádění prací zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

**11.** Zhotovitel se zavazuje k provedení dílčí měsíční kontroly, popř. k ukončení sanitárního týdne uvést do náležitého stavu pracoviště. Zhotovitel není oprávněn skladovat v prostorách pracoviště a přechovávat zde žádný materiál, odpad, pracovní pomůcky apod. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole pracoviště po skončení provedení sanitárních týdnů a po poslední kontrole v měsíci prosinci 2017.

**12.** V případě porušení povinností stanovených v čl. V. této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý případ takového porušení.

**13.** Vstup na pracoviště je podmíněn vydáním karet tzv. dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít při podpisu smlouvy (nemají-li je pracovníci zhotovitele vydané na základě jiné spolupráce s objednatelem) a při splnění díla vrátit objednateli, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak. Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v článku V. odst. 12 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu.

**14.** Zhotovitel se zavazuje ke dni podpisu této smlouvy aktualizovat seznam osob pracovníků, které budou provádět práce dle této smlouvy. Přílohou seznamu osob budou výpisy z evidence Rejstříku trestů uvedených osob na seznamu, ne starší 90 dnů ke dni předložení této smlouvy, pokud o to objednatel zhotovitele požádá. V průběhu provádění prací, dojde-li k jakékoliv změně osoby na seznamu, zavazuje se zhotovitel o takové změně neprodleně informovat objednatele a doložit výpis z evidence Rejstříku trestů pro osobu nově uváděnou na seznamu osob, ne starší 90 dnů ke dni předložení aktualizovaného seznamu.

**15.** Objednatel zajistí pro pracovníky zhotovitele oprávnění k vyzvedávání klíčů od pracoviště na Klíčnici Pražského hradu. Zhotovitel je povinen vracet klíče zpět na Klíčnici Pražského hradu od pracoviště v den jejich vypůjčení. Za každý případ nevrácení klíče/klíčů se sjednává smluvní pokuta uvedená v článku V. odst. 12 této smlouvy.

**16.** Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla.

**Článek VI.**

**Splnění díla**

Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím pracoviště po poslední kontrole v měsíci prosinci 2017 a protokolárním předáním a převzetím čistopisu závěrečné zprávy o pravidelné péči o dochované archeologické terény (doplněné o fotodokumentaci ve specifikaci uvedené v čl. I této smlouvy) ve dvou vyhotoveních v českém jazyce zhotovitelem objednateli v jeho sídle.

**Článek VII.**

**Odpovědnost za vady díla, odpovědnost za újmu**

**1.** Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu díla) podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Zhotovitel provede předmět díla dle této smlouvy na vlastní nebezpečí.

**2.** Odpovědnost zhotovitele spočívá především v odborném dohledu na zachování nezměněného stavu archeologického terénu dle čl. I odst. 1. Jedná se zejména o vady, které vznikly nesprávnými, či neodbornými postupy při provádění prací nebo použitím nekvalitních, či nevhodných materiálů.

**3.** Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, subdodavateli či dalšími osobami), stejně, jako by ji způsobil sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. Škody, za které odpovídá podle tohoto odstavce zhotovitel, odstraní zhotovitel na vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení vyúčtování zpracovaného objednatelem. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

**Článek VIII.**

**Ostatní ujednání**

**1.** Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem.

**2.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla podepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům a že jim není známa žádná okolnost, která by bránila jejímu uzavření. Dále účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají při plné způsobilosti k právním úkonům.

**3.** Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, budou se řídit příslušným ustanovením obecně závazných právních předpisů zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

**4.** Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a neúčinná.

**5.** Smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží objednatel tři a zhotovitel dva stejnopisy.

**6.** Smlouva nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců stran a uzavírá se na dobu určitou, a to do 31. 12. 2017, výjimkou jsou pouze sankční a odpovědnostní ujednání, která zůstávají účinná i nadále. Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že měsíční kontroly dle této smlouvy byly prováděny i před účinností této smlouvy. Před uplynutím této doby je možné smlouvu ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

**7.** Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů souvisejících se škodou. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti kalendářních dnů.

Příloha č. 1 - Kalkulace nákladů ze dne 9. 12. 2016

Příloha č. 2 – Směrnice č. j. 405.556/2000

Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne | V Praze dne |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. | Ing. Ivo Velíšek, CSc.  |
| ředitel | ředitel  |
| Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. | Správa Pražského hradu |
| zhotovitel | objednatel |

**Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo čj. SPH 2795/2017**

**Kalkulace nákladů na průběžnou péči o archeologické terény**

**v tzv. velkých a malých vykopávkách na III. nádvoří Pražského hradu**

Rozsah práce: měsíční kontroly a průběžné ošetřování archeologických terénů,

1 archeolog + 2 odborní pracovníci/laboranti

*Kalkulační ceny:* odborný pracovník/laborant…………….268,- Kč/hod

 archeolog…….………………………….407,- Kč/hod

*Doba trvání:* odborní pracovníci/laboranti…………….234 hodin

 archeolog…….………………………….136 hodin

*Kalkulace:* odborní pracovníci/laboranti………234 hod x 268,- = 62.712,- Kč

 archeolog………….………………136 hod x 407,- = 55.352,- Kč

Materiální náklady

(ochranné pomůcky, chemikálie, konzervační prostředky)…………………….10.000,- Kč

**Celkem………………………………………………………………………...128.064,- Kč**

+ 21% DPH 26.893,- Kč

**Celkem 154.957.- Kč**

Od druhé poloviny roku 2016 probíhá v rámci projektu NAKI (Vápenné materiály pro restaurování a konzervování autentických prvků historických staveb) úplný monitoring stavu všech dřevěných a kamenných konstrukcí s akcentem na posouzení novodobých oprav. Do konce roku 2017 bude OPP KPR předána zpráva s doporučeními pro další péči o areál.

V Praze dne 9. 12. 2016

PhDr. Helena Březinová, PhD.

vedoucí Restaurátorské laboratoře ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.



