# HARMONOGRAM PRACÍ

Veřejná zakázka:   koupelny, WC a elektroinstalace DM 2 Karlovarská – 1 etapa

Celková lhůta realizace :       80 kalendářních dní

| Termín datumový |
| --- |
| Demoliční práce | 24 kalendářních dní |
| HSV + PSV práce | 45 kalendářních dní |
| Dokončení a kompletace | 10 kalendářních dní |
| Předání stavby | 1 kalendářní dny |