SMLOUVA  O  DÍLO 01/2022
ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících

občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské,


  příspěvková organizace

             Jáchymov, část Mariánská č.p.161

             363 01 Ostrov

             IČ: 71175296

             zastoupený Ing. Pavlem Novákem, ředitelem 


 peněžní ústav: 
(dále jen objednatel)
Zhotovitel:      JARO – Jaroslav Oriabinec

             Luční 832/3

             363 01 Ostrov


             IČ: 12818381

             není plátcem DPH


 peněžní ústav: 
(dále jen zhotovitel)

 II. Úvodní ustanovení

Smlouva se uzavírá po předběžném projednání poptávky objednatele po provedení malířských prací dle zadání a nabídky zhotovitele.
III. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou malířské práce dle dodaného rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Dílo bude provedeno v termínu od 13. 6. 2022 do 31.07.2022. 
IV. Práva a povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí do 31. 7. 2022
2. Zhotovitel může dokončit dílo ještě pře sjednanou dobou.
3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a s potřebnou odbornou péčí, je však vázán rámcovými pokyny objednatele.
4. Zhotovitel díla nemůže pověřit zhotovením díla jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
5. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Ohledně věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, má postavení prodávajícího. Kupní cena těchto věcí je zahrnuta v ceně za provedení díla.
6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli na adrese Mariánská 161.
7. Zhotovitel zodpovídá za jakost díla, které bude realizováno dle příslušných technických norem. Záruční doba je 24 měsíců na veškeré práce (viz rozpočet). Záruční doba se počítá ode dne předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
8. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti nebo případné změny při provádění díla.
V. Práva a povinnosti objednatele
1. Objednatel má právo na včasné a řádné provedení díla v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé provedením a dílo prováděl řádným způsobem.
3. Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout potřebné informace, popř. mu předat podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné. 
4. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za který odpovídá objednatel, je tento povinen zhotoviteli uhradit škodu, která mu tímto vznikla.
5. Při prodlení zhotovitele s dodávkou díla má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
6. Objednatel je povinen dílo řádně převzít a zaplatit sjednanou cenu za jeho provedení.
VI. Cena za dílo

Cena za dílo se sjednává ve výši 127 760,- Kč bez DPH

(slovy: jednostodvacetsedmtisícsedmsetšedesátkorun)
Zhotovitel není plátcem DPH.
Cenu zhotovitel objednateli fakturuje dílčí fakturou při předání min. ½ díla.
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu do 14 dnů po jejím obdržení.
Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po písemném předání díla.
V případě prodlení s dodáním díla, nevyužije-li objednatel svého práva odstoupit od 
této smlouvy, snižuje se sjednaná cena o 1 % za každý den prodlení. 
VII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu a je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každému účastníku patří jeden.
Zhotovitel byl seznámen s předpisy BOZP v organizaci objednatele a je povinen s nimi seznámit fyzické osoby, které pro něho pracují.
V Mariánské dne 8. 6. 2022
…………………………….




……………………………...
       Ing. Pavel Novák





          Jaroslav Oriabinec
         (objednatel)






   (zhotovitel)
Příloha: Rozpočet malířských prací 
