Galerie hlavního města Prahy

110 00 Praha 1, Staroměstské nám. 605/13

__________________________________________________________________________

# Dodatek č. Z – 3100 - 452 – 2021 – 01

# ke smlouvě o dílo uzavřené dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,        mezi těmito smluvními stranami:

## I. Smluvní strany

Objednatel:	Galerie hlavního města Prahy

zastoupená paní PhDr. Magdalénou Juříkovou

ředitelkou galerie

Staroměstské náměstí 605/ 13

110 01 Praha 1

IČO 00064416

DIČ CZ00064416

číslo bankovního účtu: 2000700006/600

bankovní spojení: PPF banka a.s., Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

Zhotovitel:    Ondráček art, s.r.o.

nám. Arnošta z Pardubic 58

250 82 Úvaly

IČO 27148149

## II. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy jsou:

Malířské práce v historických prostorách Trojského zámku

## 2. Předmět dodatku:

V průběhu prací došlo ke zjištění, že před malbou nestačí omytí omítky (viz příloha č. 1), ale podklad celé výmalby musí být oproti původnímu záměru penetrován a to odborným způsobem, který je popsán v příloze č. 1 – Doplňující cenová nabídka.

III. Cena:

penetrace stávajících nátěrů                                                             156.397,- Kč

odpočtová položka oproti původní nabídce (č. 3 omytí omítek)     - 13.902,- Kč

cena celkem za penetraci bez DPH				           142 495,- Kč

Cena se navýšila o 142.495,- Kč bez DPH.

Celková cena zakázky je tedy 619.382,- Kč bez DPH.

Pokud není v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, zůstává Smlouva bez dalších změn či doplnění

oproti znění před uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

……………………………………..			……………………………………

objednatel						zhotovitel

Galerie hlavního města Prahy			Ondráček art, s.r.o.

PhDr. Magdaléna Juříková

ředitelka

V Praze dne:……………………….			V Praze dne: ……………………..

Příloha č. 1: Doplňující cenová nabídka