Dodatek ke kupní smlouvě

Alcaserv Czech, a.s., IČ 04 12 56 22

sídlo:	Valentinská 20/10, 110 00  Praha 1

zastoupená Janem Illkem, prokuristou

(jako „prodávající“)

a

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43

sídlo: 			Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená  prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem

(jako „kupující“)

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 6.4.2022 kupní smlouvu, jejímž předmětem je Upgrade tel. ústředny a nové tel. přístroje dle technické specifikace uvedené v příloze této smlouvy Rozsah díla je dán přílohou smlouvy.

- Tato smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení formou zakázky malého rozsahu otevřené výzvy přes NEN.

- Po podpisu smlouvy strany zjistily, že je vhodné provést úpravy předmětu smlouvy, a proto se dohodly na tomto dodatku ke kupní smlouvě.

II.

- Smluvní strany zjistily, že pro řádné provedení předmětu smlouvy (vč. jeho funkčnosti) je nutné provést nové kabelové trasy pro 3 DECT stanice kvůli lepšímu pokrytí budovy signálem pro přenosné telefony kupujícího, protože bez těchto nových tras by 3 DECT stanice řádně nefungovaly.

- Smluvní strany se dohodly, že prodávající provede nové kabelové trasy pro 3 DECT takto:

- Specifikace - trasy, kabeláž a montáž základnových stanic DECT

| - Materiál -30 m Kabel UTP, Cat.5e, LSZH, 4x2x0,5 - Pomocný materiál 1 kpl (4x rozčtverka, lišty, montážní materiál, ...) - Související montážní práce - technik slaboproudých rozvodů - Práce technika - slaboproudých rozvodů (SK, EPS, EZS, ...) - průzkum místa, průrazy, průvrty, montáž kabelových tras, kabeláže, základnových stanic, zapojení a doprava technika - Smluvní strany se dohodly, že prodávající je povinen provést veškeré činnosti nutné a vhodné pro řádné provedení předmětu smlouvy. - Smluvní strany se dohodly na ceně provedení tras dle čl. II. tohoto dodatku ve výši 4.850, - Kč bez DPH.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | m | 10,00 Kč | 300,00 Kč |

III.

- Smluvní strany zjistily, že pro řádné provedení předmětu smlouvy (vč. jeho funkčnosti) je nutné provést převod z ústředny z KRON technologie na RJ z důvodu modernizace a lepší udržovatelnosti a dostupnosti náhradních dílů.

- Smluvní strany se dohodly, že prodávající provede:

HW

Patech panel telefonní (Cat.3), 50RJ45, 1U 5 ks

Vodič kabelů, 1U, 5x úchytka kovová 4 ks

Kabel propojovací RJ45/RJ45, 1m, 1-párový, zastříknutá izolace, testovaný 64 ks

Kabel propojovací RJ45/RJ45, 1,5m, 1-párový, zastříknutá izolace, testovaný 120 ks

Pomocný materiál

Související montážní práce

Práce technik - slaboproudé rozvody

- Smluvní strany se dohodly, že prodávající je povinen provést veškeré činnosti nutné a vhodné pro řádné provedení předmětu smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly na ceně provedení převodu dle čl. III. tohoto dodatku ve výši 20.110,- Kč bez DPH.

IV.

- Celková cena tohoto dodatku činí 24 960 Kč bez DPH.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

- Ostatní ustanovení kupní smlouvy se nemění.

- Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení kupní smlouvy.

- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb. kupujícím.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupující a jeden prodávající.

V Brně dne: 	............................				V Brně dne: ...............

....................................................				.................................................

za prodávajícího						za kupujícího

Jan Illek, prokurista Alcaserv Czech, a.s.		prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel