Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1481/MO/2021

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

_________________________________________________________________________________

Čl. I. 		Smluvní strany

| Objednatel: | Statutární město Jihlava |
| --- | --- |
| Adresa sídla: | Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava |
| Zastoupený: Oprávněný k podpisu smlouvy: | Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky Ing. Ladislava Kružíková, zástupce vedoucí OTS |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a. s., pobočka Jihlava |
| Číslo účtu: | 20028-1466072369/0800 |
| IČO: | 00286010 |
| DIČ: | CZ00286010 |

(dále jen "objednatel")

| Zhotovitel: | AQUAPROJEKT CZ s.r.o. |
| --- | --- |
| Adresa sídla: | U Domoviny 1465/5, 669 02 Znojmo |
| Zastoupený: | Ing. Petrem Pokorným, jednatelem |
| Číslo účtu: | 257847741 / 0100 |
| IČO: | 16325915 |
| DIČ: | CZ16325915 |

(dále jen "zhotovitel")

3.	V technických věcech jedná:

za objednatele: 	pověřený pracovník vodohospodářského oddělení, odboru technických služeb, Magistrátu města Jihlavy

za zhotovitele: 	Ing. Petr Pokorný, jednatel společnosti

Čl. II. 	Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2021 smlouvu o dílo evidovanou pod č. 1481/MO/2021 (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace na akci „Jihlava, ul. Polní – U Dlouhé stěny – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“.

Předmětem dodatku č. 1 je úprava PD na základě námitek, které vznikly v rámci probíhajícího stavebního řízení. Jedná se o úpravu stávající PD pro vydání stavebního povolení, včetně položkového rozpočtu a následující úpravu dokumentace pro provádění stavby spočívající v rozšíření stávajícího vyústění.  Součástí upravené PD bude nové projednání s Povodím Moravy.

Čl. 	III. Termíny plnění

Tímto dodatkem č. 1 se mění v čl. III. Termíny plnění, odst. III. 1.2.  takto:

1.2. Lhůta pro úpravu PD (ve stupni DÚR+DSP), umožňující sloučené územní a stavební řízení:

Do 10. 6. 2022

Uvedená lhůta nevylučuje možnost dřívějšího plnění.

Čl. IV. Cena za dílo

Tímto dodatkem č. 1 se mění v čl. IV. Cena za dílo odstavec IV. 1 takto:

- Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 5. 5. 2022. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností na díle. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení díla.

| Předmět plnění | Cena bez DPH |
| --- | --- |
| Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, včetně vyjádření správců sítí a DOSS | 87 000,- |
| Položkový rozpočet | 10 000,- |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby | 20 000,- |
| Autorský dozor | 15 000,- |
| Geodetické zaměření externí firmou PROGEO Jihlava, spol. s.r.o. | 11 200,- |
| Úprava PD ke stavebnímu povolení, včetně položkového rozpočtu a úpravy prováděcí dokumentace | 43 000,- |
| Cena celkem bez DPH | 186 200,- |
| Cena celkem včetně DPH | 225 302,- |

příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

Čl. V. 	Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě zůstávají beze změny.

- Dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.

V Jihlavě dne	Ve Znojmě dne

za objednatele: 27.5.2022	za zhotovitele: 24.5.2022

……………………………………………				……………………………………………….

Ing. Ladislava Kružíková				Ing. Petr Pokorný

zástupce vedoucí odboru technických služeb	jednatel společnosti